Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011 – 2020. gadam
Olaines novada ceļi tiek sadalīti prioritārā secībā ņemot vērā transporta intensitāti, deklarēto iedzīvotāju skaitu konkrētajā apdzīvotajā vietā un esošo ceļa stāvokli. Paredzēta jauna asfaltbetona klājuma ieklāšana divās kārtās sešu metru platumā par pamatu izmantojot esošo grants segumu, pārbaudot tā blīvumu. Programmu plānots realizēt atkarībā no pieejamā finansējuma līdz 2020.gadam.
1.

   ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA010
	Rīgas apvedceļš - Virši
	3.7
	grants
	22200


deklarēto iedzīvotāju skaits – 

d/s „Pavasaris OL”- 62

d/s „Vasara”- 113

d/s „Aurora”- 44

d/s „Virši”- 15

Kopā - 234
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana  divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.
Sadalījums posmos:

· Rīgas apvedceļš – pagrieziens uz d/s „Vasara”  1.1 km – brauktuves laukums 6 600 m²;
· pagrieziens uz d/s „Vasara”  - pagrieziens uz d/s „Virši” 2.6 km - brauktuves laukums 15 600 m².
2.

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA016
	A8 – kūdras fabrika 
	1.8
	grants
	10800


Medemciems  - deklarēto iedzīvotāju skaits –

d/s „VEF Baloži” – 271

d/s „Ieviņa” – 99”- 176

d/s „Komutators”- 83

d/s „Rītausma”- 48

d/s „Rīts” – 78

Kopā – 656
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas
Asfaltbetona ieklāšana  divās kārtās atjaunojot un izveidojot grants segumu saskaņā ar tehnisko projektu, kas šīm posmam jāizstrādā ņemot vērā problēmas ar lietus ūdens novadīšanu.
3.
ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA005
	Tīreļi – atkritumu izgāztuve

(no A8 līdz SIA „Pinus GB” (Jauntīreļi))
	0,63
	grants
	3780


Grēnes ciems - deklarēto iedzīvotāju skaits:

Jasmīnu iela, Īrisu iela, Loka iela, Lauru iela, Niedru iela, Upenieku iela, Pieneņu iela, Ausmas iela,  Apogu iela, Sesku iela, Sveņķu iela, Vectīreļi 54,58, Jauntīreļi 6,7 Lami, Ausmas, Vītoliņi

Kopā -  257
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

4. 
ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CB008
	Kalte – Lubaušu ferma 
(no Meža ielas  līdz CB009)
	4.4
	grants, šķembas
	26400


Jaunolaine tā saucamais (tautā) „Lubaušu ciemats”  deklarēto iedzīvotāju skaits  - 175
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

5.

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA014 
	Cukurciema (ganu) ceļš

Akācijas iela
	0,8
	grants
	3600


deklarēto iedzīvotāju skaits – 92
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

Ceļa rekonstrukcijas darbi realizējami pēc ūdens projekta realizācijas.
6.

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA002 
	Pēternieki - Ķesteri
	0,8
	grants
	4800


Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana  divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

7.

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CB009
	Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz CB008)
	1.7
	grants, grunts
	10200


Jaunolaine tā saucamais (tautā) „Lubaušu ciemats” - deklarēto iedzīvotāju skaits  - 175
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

8. 
ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CB008
	Kalte – Lubaušu ferma 

(no Meža ielas  līdz darbnīcām)
	1.5

	Grants, šķembas
	9000


Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

9. 
ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CB009
	Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz A8)
	1.16
	Grants, asfalts
	6960


deklarēto iedzīvotāju skaits  - 60
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

10. 

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 

	CA006
	Rubeņi - Lībieši
	1,12
	grants
	                      8400

	
	
	0,06
	asfalts
	450

	
	
	0,38
	grants
	2850

	
	kopā
	1,56
	
	11700


D/s „Ezītis” – deklarēto iedzīvotāju skaits – 111
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

11.

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA007
	Pastnieki–Birzuļu ceļš  (līdz tiltam)
	0,07
	asfalts
	420

	
	
	1.43
	grants
	8580

	
	kopā
	1.5
	
	9000


D/s „Ezītis” -  deklarēto iedzīvotāju skaits  – 111
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

12.
ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	CA020 
	Codes ceļš – Strēlnieki 

(līdz baznīcai)
	0,45
	grants
	2700


Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

13.

ceļa nosaukums


garums (km)
    seguma veids
braukt. laukums (m²) 
	 
	Ceļš no V8 līdz d/s „Liepas”, „Druva”, „Jāņupe”
	0,45
	grants
	2700


deklarēto iedzīvotāju skaits – 140
Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

