Ieguldījums tavā nākotnē

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā                      (apdzīvotā vieta Gaismas)”

2010.gada 23. augustā LR Vides ministrija  ir pieņēmusi  lēmumu par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā  vieta  Gaismas)” apstiprināšanu, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma  Ls 298 691,70 piešķiršanu projekta realizācijai. Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas, bez pievienotās vērtības nodokļa   (PVN) Ls 398404,96.

2010.gada 24.novembrī, starp  VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un  SIA „Zeiferti” ir noslēgts  līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam  „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā  vieta  Gaismas)”.

Uz 14.06.2011.  SIA „Zeiferti” ir veiksi divas, no trim plānotajām, iepirkumu procedūrām  ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)” ieviešanai  nepieciešamo pakalpojumu un būvdarbu līgumu realizācijai:

veikta iepirkumu procedūra  un 2011.gada 12.maijā noslēgts iepirkumu līgums „ERAF līdzfinansēta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vietā Gaismas)” ietvaros veicamo būvdarbu būvuzraudzība” kopējā līguma summa,  bez PVN, Ls 9 970,00. Pakalpojuma sniedzējs SIA „Firma L4”;

- veikta iepirkumu procedūra un uzsākta līguma slēgšanas procedūra iepirkumu līguma „ERAF  līdzfinansētā projekta  „Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbi ERAF  līdzfinansētā projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā vieta Gaismas)” kopējā līguma summa, bez PVN ,  Ls 363 186,12. Būvdarbu izpildītājs  AS „HYDROTECH”.

2009.gada novembrī Olaines novadā tika pabeigta ES KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē” realizācija.  Realizētā projekta mērķis Olaines pilsētas un Jaunolaines ciema kvalitatīva dzeramā ūdens apgādes  nodrošināšana  un vides piesārņojuma samazināšana, sakārtojot sadzīves kanalizācijas sistēmu.

Turpinot aizsākto Olaines novada apdzīvoto vietu ūdensapgādes sistēmas sakārtošanu, Olaines novada pašvaldība, piesaistot ekspertus SIA „Firma L4”, jau 2009.gadā veica Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā”. Tehniski ekonomiskā pamatojumā ietver ilgtermiņa investīciju programmu (2010.g. – 2015.g.) un prioritāro investīciju programmu. Ilgtermiņa investīciju mērķis ir apvienot Bērzpils, Baložu un Gaismas apdzīvotās vietas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, nodrošinot LR un ES noteiktajiem standartiem atbilstošu pakalpojumu līmeni. Minēto mērķu sasniegšanai jāveic vairāki uzlabojumi, tai skaitā, esošo pakalpojumu paplašināšana, sistēmu atjaunošana un rekonstrukcija, tai skaitā ūdens sagatavošanas stacijas būvdarbi un jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība.

Pamatojoties uz Tehniski ekonomiskajā pamatojumā iekļauto prioritāro investīciju programmu, 2010.gada 5.jūlijā SIA „Zeiferti” LR Vides ministrijā iesniedza  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines  novada Stūnīšu ciemā (apdzīvotā  vieta  Gaismas)” iesniegumu ERAF  līdzfinansējuma saņemšanai. 2010.gada 23. augustā LR Vides ministrija pieņēma lēmumu atbalstīt investīciju projektu, piešķirot tam ERAF līdzfinansējumu Ls 298 691,70. Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas, bez  pievienotās vērtības nodokļa (PVN), Ls 398404,96.

1.Projekta apraksts

| Veicamie pasākumi | Apjomi | Summa LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana |  | 113347,11 |
| Jauna dziļurbuma ierīkošana | 1 gab. |  |
| Ūdens sagatavošanas iekārtu (atdzelžošanas stacijas) izbūve | 1 kompl. |  |
| Filtru skalošanas ūdeņu izvada izbūve | 75 m |  |
| Ūdensvada posma, no artēziskām akām līdz atdzelžošanas stacijai, izbūve | 120 m |  |
| Ūdensvada, no atdzelžošanas stacijas līdz maģistrālajiem tīkliem, izbūve | 60 m |  |
| Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība |  | 166340,50 |
| Jauna ūdensvada tīklu būvniecība un rekonstrukcija | 658 m |  |
| Jaunu kanalizācijas tīklu būvniecība un rekonstrukcija | 1263m |  |
| Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (Q=150 m3/d) ( I kārta ) izbūve. | 1 gab. | 106522,31 |
| Autoruzraudzības pakalpojumi | 1 līgums | 800,- |
| Būvuzraudzības pakalpojumi | 1 līgums | 11395,04 |

Pašlaik Stūnīšu ciema apdzīvotajās vietās: Bērzpilī, Baložos  un Gaismās iegūtais dzeramais ūdens, pārmērīgi liela dzelzs satura dēļ, neatbilst LR un ES normatīvo aktu prasībām. Tādēļ ERAF projekta ietvaros  tiks izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacija, kas  nodrošinās kvalitātes prasībām atbilstoša  dzeramā ūdens sagatavošanu. Izbūvējamās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas jauda ir pietiekama,  lai perspektīvā, paplašinot un rekonstruējot ūdens apgādes tīklus,  nodrošinātu ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ne vien Gaismu, bet arī Bērzpils un  Baložu iedzīvotājus.

Pašlaik centralizētā  kanalizācijas sistēma ir ierīkota tikai vienā Stūnīšu  ciema  apdzīvotā vietā -  Gaismās. Ņemot vērā, ka  Gaismās esošās notekūdeņu  attīrīšanas iekārtas ir fiziski  nolietojušās un notekūdeņu attīrīšanu nodrošina tikai daļēji, projekta ietvaros tiks veikta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbi, kuru jauda būs pietiekama  Gaismas, Bērzpils un Baložu radīto notekūdeņu attīrīšanai.

Vienlaikus ar ūdens sagatavošanas stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvdarbiem, tiks veikti ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi Gaismu daudzdzīvokļu  māju rajonā un individuālo māju apbūves teritorijā Bērzu un Sūnu ielā.

Pēc prioritārā investīciju projekta realizācijas pabeigšanas,  iecerēts piesaistīt līdzekļus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Gaismu individuālo māju apbūves teritorijā, Bērzpilī un  Baložos.

SIA „Zeiferti”

Valdes loceklis Viesturs Liepa

tel. 26411988