[image: image1.jpg]PROJ

EKTU LIDZFINANS

EIROPAS SAVIENIBA




              [image: image2.jpg]—<EZF

EIROPAS ZIVSAIMNIECIBAS FONDS:
ZIVSAIMNIECIBAS ATTISTIBAS IESPEJA




Atklāts konkurss „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves  darbi”

IDN: ONP 2012/14

APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības 

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2012.gada 16.maija sēdē

protokols Nr.1

Olaines novada pašvaldības

 Atklātā Konkursa

„Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”
Nolikums
IDN: ONP 2012/22/EZF
OLAINES NOVADS 2012

SATURS

31.
Vispārīgā informācija


2.
Pretendentu atlases prasības
7
3.
Iesniedzamie dokumenti
8
104.
Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji


115.
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu


116.
Līgums


127.
Konkursa izbeigšana


128.
Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi


139.
Pretendenta tiesības un pienākumi


1310.
Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu


141.
pielikums


1.1.
pielikums
15
1.2.
pielikums
18
2.
pielikums
19
203.
pielikums


223.1.
pielikums


233.2.
pielikums


244.
pielikums


5.
pielikums
25
6.
pielikums
26
7.
pielikums
27
8.
pielikums
29


1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs
Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales ielā 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ.Nr. 90000024332
AS “GE Money Bank”

Konts LV26 BATR 0051 2015 8760 0

Kods BATRLV2X

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

e-pasts: olainesdome@olaine.lv
1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru:

Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: 
+371 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

1.3. Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tai pievienoto 1.1.pielikumu „Tehniskais projekts” un Līguma projektu (8.pielikums) Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

1.3.2. CPV kods: 45000000-7

1.4. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to

1.4.1. Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar atklātā konkursa nolikumu:

1.4.1.1. Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.
1.4.1.2. Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv.

1.4.2. Ieinteresētie piegādātāji atklātā konkursa nolikumu var saņemt:
1.4.2.1. PDF faila formātā trīs dienu laikā uz norādīto e-pastu pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no ieinteresētās personas.
1.4.2.2. PDF faila formātā elektroniskā informācijas nesējā vai drukātā versijā Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

1.4.3. Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Nolikumu, būs pieejama Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”. Nosūtot e-pastu ar informāciju par Pretendentu (nosaukums, reģ.Nr., adrese, e-pasts papildu un/vai Nolikuma grozījumu informācijas nosūtīšanai) Nolikuma 1.1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai Pretendents var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

1.5. Līguma darbības vieta un laiks

1.5.1. Līguma darbības vieta – Olaines novads.
1.5.2. Līguma plānotais darbības termiņš ir līdz 2012.gada 31.oktobrim.
1.5.3. Darbi līguma ietvaros jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas.

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.
1.6.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.6.3. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2012.gada 22.jūnija plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +3717964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. 
1.6.4. Piedāvājumi:

1.6.4.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;
1.6.4.2. kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.5. Saņemot piedāvājumu, Institūcijas pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

1.6.6. Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar šī nolikuma 1.10.punktu prasībām, Institūcija nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

1.6.7. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.6.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

1.7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.7.1. Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2012.gada 22.jūnijā plkst.11:00.
1.7.2. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
1.7.3. Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.
1.7.4. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

· pretendentu;

· piedāvājuma iesniegšanas laiku;

· piedāvāto nosacītās vienības līgumcenu. 

1.7.5. Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti pretendentiem.

1.7.6. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta protokolā.

1.7.7. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs. 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.8.1. Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ vispārīgo vienošanos nevar noslēgt Nolikuma 1.8.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Institūcija var rakstiski prasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu piekrišanu Institūcijai apliecina rakstiski. 

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums

1.9.1. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu LVL 5000,- (piecu tūkstošu latu) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota nolikuma 2.pielikumā.
1.9.2. Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

1.9.3. Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.  

1.9.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.9.4.1. līdz 1.8.punktā noteiktā piedāvājuma derīguma termiņa beigām;
1.9.4.2. ja iepirkuma komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības kādam no pretendentiem, līdz dienai, kad uzvarējušais pretendents paraksta līgumu. 

1.9.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

1.9.5.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.9.5.2. uzvarējušais pretendents, piedāvājuma spēkā esamības laikā, neparaksta līgumu noteiktajā laikā.

1.9.6. Nesekmīgu iepirkuma pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktā piedāvājuma derīguma termiņa beigām. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

1.9.7. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

1.10. Piedāvājuma noformēšana

1.10.1. Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-
pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

-
pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

-
atzīme „Piedāvājums atklātajam konkursam „Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”, konkursa identifikācijas numurs (IDN) ONP 2012/22/EZF;

- atzīme „Neatvērt līdz 2012.gada 22.jūnija plkst.1100”.

1.10.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām, kas iesietas vienā sējumā:

· 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par pretendentu;

· 2.daļa „Tehniskais un finanšu piedāvājums”. 

1.10.3. Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāieraksta elektroniski vienā CD diskā vai USB atmiņas kartē, ar MS Office 2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājuma oriģinālam.

1.10.4. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.10.5.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 2 (divas) kopijas (atsevišķi, 1.10.5.punktā noteiktajā kārtībā cauraukloti un apzīmogoti sējumi) ar atzīmēm „KOPIJA”.

1.10.5. Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijām) jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas parakstīta (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

1.10.7. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

1.10.8. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. 

1.10.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un pretendents pieteikumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanās kopijas. 

1.10.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, pretendenta pieteikumā papildus norāda (3.pielikums) personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.10.11. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

1.10.12. Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

1.10.13. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.4.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.6.7.punktu, paliek Iestādes īpašumā. 

1.11. Papildus informācijas par konkursa nolikumu pieprasīšana 

1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par konkursa nolikumu, nosūtot kontaktpersonai rakstisku pieprasījumu uz 1.1.punktā norādīto adresi vai faksu. Ieinteresētajām personām papildus informācija jāpieprasa laikus (ņemot vērā papildus informācijas sarežģītību un atbildes sagatavošanai nepieciešamo laiku), lai konkursa komisija to varētu sniegt 1.11.2.punktā norādītājā termiņā. 
1.11.2. Konkursa komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā:

1.11.2.1. četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par kandidātu atlases prasībām;
1.11.2.2. sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 

1.11.3. Papildus informācija tiek nosūtīta visiem konkursa Nolikuma saņēmējiem (skat. 1.4.3.punktu) kā arī pievienota konkursa Nolikumam un izsniegta līdz ar to.

1.11.4. Ja papildus informācija tiek pieprasīta laikus, bet to, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams sniegt 1.11.2.punktā noteiktajos termiņos, konkursa komisijai ir pienākums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. 

1.11.5. Ja papildus informācija netiek pieprasīta laikus un atbildi objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt 1.11.2.punktā noteiktajā termiņā, konkursa komisija lemj par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu un atbildes sniegšanu. 

1.12. Grozījumu veikšana konkursa Nolikumā 

1.12.1. Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā, ja tādējādi konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts. 

1.12.2. Paziņojums par grozījumu izdarīšanu konkursa Nolikumā tiek publicēts LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv. 

1.12.3. Ja konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 

1.12.4. Par izdarītajiem grozījumiem konkursa komisija informē arī visus konkursa Nolikuma saņēmējus (skat. 1.4.3.punktu), un pretendentus, kas ir iesnieguši piedāvājumu. Personām, kuras saņems Nolikumu pēc grozījumu izdarīšanas, kopā ar Nolikumu tiks izsniegta arī informācija par izdarītajiem grozījumiem.

1.13. Cita informācija

1.13.1. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. 

1.13.2. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

1.13.3. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

1.13.4. Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības šajā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci. 

1.13.5. Ja konkursa komisija konstatē 1.13.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim pretendentam dod jebkādas priekšrocības konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci. 

1.13.6. Ja pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.2.pielikums), kā arī piedāvājumam pievieno pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos. 

1.13.7. Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā. 

1.13.8. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzības par konkursa nolikumu ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.13.9. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi, konkursa ietvaros; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar konkursa nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskās specifikācijas un viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Uz Pretendentu vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, nevar tikt attiecināti Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

2.1.2. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

2.1.3. Pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

2.1.3.1. Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;
2.1.3.2. Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;
2.1.3.3. Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.
2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendents ir reģistrēts (viņam ir atļaujas, sertifikāti, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, ļauj tam veikt iepirkuma Nolikumā noteiktos darbus – ceļu būvdarbu vadīšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2009., 2010. un 2011.gads) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes. Pretendentu, kuri dibināti 2009.gada laikā vai pēc 2009.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku. 

2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2009., 2010. un 2011.gadā). Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja:

Pretendents ir veicis un pilnīgi pabeidzis asfaltbetona segumu izbūves vai atjaunošanas darbus (vismaz 30 000 m2 kopplatībā), tajā skaitā:

a) sagatavošanas darbus, ieskaitot trases nospraušanu;

b) ūdens atvades sistēmas izbūvi;

c) seguma visu kārtu izbūvi (drenējošais slānis, betona apmales, šķembu maisījums, asfaltbetona apakškārta un virskārta).

2.4.2. Pretendenta piedāvātajam ceļu būvdarbu vadītājam ir:

a) derīgs sertifikāts, kas apliecina tā tiesības vadīt Nolikumā paredzētos darbus - ceļu būvdarbus;

b) vismaz trīs gadu pieredze ceļu būvdarbu vadītāja amatā.

c) vadīts vismaz viens ceļu izbūves objekts, kura līguma summa ir vienāda vai lielāka par šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu (objekts ir viena līguma ietvaros veiktie darbi).

2.4.3. Pretendents var piedāvāt vienu vai vairākus būvdarbu vadītājus.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto šīm Nolikumam pievienotās standarta formas (3. – 7.pielikums).

3.2. Pretendenta pieteikumam (standarta forma 3., 3.1. un 3.2. pielikums) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

3.2.1. Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

3.2.2. Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

3.2.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecības kopijas;

3.2.4. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 39.panta izslēgšanas noteikumi (jāsagatavo saskaņā ar standarta formu – noteikumu 4.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumus iesniedz katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi;

3.2.5. Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.2.6. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts;
3.2.7. Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai. 

3.2.8. Pretendenta izziņa, par viņa finanšu neto vidējo gada apgrozījumu latos būvdarbos pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010. un 2011.gads), uzrādot summu par katru no gadiem.

3.2.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

3.2.10. Informācija par pretendenta pieredzi (standarta forma – 5.pielikums), kurai pievienotas vismaz trīs pozitīvas atsauksmes;

3.2.11. Informācija par pretendenta piedāvātā darbu vadītāja pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 6.pielikums) un viņa sertifikāta kopija, kas apliecina tā tiesības vadīt iepirkumā paredzētos ceļu izbūves būvdarbus;

3.2.12. Tehniskais piedāvājums (standarta forma 7.pielikums);

3.2.13. Finanšu piedāvājums, sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Tehnisko specifikāciju 1.1.pielikumā dotajam Darbu daudzumu sarakstam. 

3.2.14. Darbu daudzumu sarakstā (1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

3.3. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām, Tehniskajam projektam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

3.4. Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. 
3.5. Ja ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka Darbu daudzumu sarakstos iekļautie darbi vai to apjomi ir nepietiekami Tehnisko projektu realizācijai atbilstoši tehniskās specifikācijas noteikumiem, tas informē par to pasūtītāju līdz 1.6.3.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas laikam.
3.6. Ja pretendents nebūs veicis nolikuma 3.5.punktā noteiktās darbības, tad vēlāk viņš nevar celt nekāda rakstura pretenzijas par Tehnisko projektu rasējumu vai Paskaidrojuma rakstu neatbilstību Tehnisko projektu Darbu daudzumu saraktiem. 

3.7. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.

3.8. Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (8.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.9. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam iesniegt šādus dokumentus:

3.9.1. kompetentas institūcijas izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas ziņas par pretendenta un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētās personas maksātnespējas un likvidācijas procesiem (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas); 

3.9.2. LR Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības Latvijā izdotu izziņu (oriģināls vai apliecināta kopija), ka pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas);

3.9.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

3.10. Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šī Nolikuma prasībām, vai ja 3.9.punktā norādītās izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
4.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

4.1.1. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.8., 1.9. un 1.10.punktā noteiktajām noformējuma prasībām. 
4.2. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas Nolikuma 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4., punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no šī Nolikuma 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4.punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju un Prasībām darbu veikšanai (1.pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehnisko specifikāciju un Prasībām darbu veikšanai izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.4. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.4.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

4.4.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
4.5. Nepamatoti lēts piedāvājums 

4.5.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.5.2. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus. 
4.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma un Prasības darbu izpildei (1.pielikums) prasībām.
4.6.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
5.1. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uz norādīto e-pastu vai faksu norādot: 

a) noraidītajam pretendentam par tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem;

b) pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītājām priekšrocības;

c) termiņu, kādā pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

5.2. Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma komisija nosūtīs trīs darba dienu laikā pēc tam, kad informēti pretendenti saskaņā ar 5.1.punktu. 
6. LĪGUMS

6.1. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā Ls 50000.00. 
6.2. Līgumu ar uzvarējušo pretendentu Pasūtītājs slēdz ne ātrāk kā pēc nogaidīšanas laika beigām (10 diena un vienas darba dienas pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ir nosūtīts saskaņā ar 5.1.punktu), bet ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

6.3. Ja uzvārējušais pretendents ar Pasūtītāju līgumu nenoslēdz piecu darba dienu laikā pēc nogaidīšanas laika (6.2.punkts) beigām, Komisijai ir tiesīga pieņemt, ka uzvārējušais pretendents atsakās slēgt līgumu un stājas spēkā piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumi

6.4. Lūgumu slēdz, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Līguma projekta (8.pielikums) nosacījumiem.

6.5. Līguma darbības laikā preces vienības cena ir zemāka vai vienāda ar pretendenta iesniegtā piedāvājumā minētajām preču vienības cenām. 

6.6. Avansa summa katram objektam nav pieļaujama lielāka par 30% no objekta kopējās summas.
6.7. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu līdz 30%.
7. KONKURSA IZBEIGŠANA
7.1. Iepirkuma komisija var jebkurā laikā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

7.2. Konkursa izbeigšanas gadījumā, iepirkuma komisija triju darba dienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta. 

7.3. Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma komisija nosūtīs trīs darba dienu laikā pēc tam, kad informēti pretendenti saskaņā ar 7.2.punktu. 

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzinā​šanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
8.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
8.1.4. Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.2.5. Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pretendenta tiesības

9.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
9.1.4. Iesniegt sūdzību par konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos. 
9.1.5. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
9.1.6. Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

9.2. Pretendenta pienākumi

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9.2.5. Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

10. TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU
10.1. LR likums “Publisko iepirkumu likums”.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 


A.Bergs 
1. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Prasības darbu izpildei 

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ekvivalence: Darbu daudzumu sarakstā (1.1.pielikums) un Tehniskajā projektā minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ekvivalence tiks noteikta vadoties no Tehniskajā projektā noteiktajiem datiem, funkcionālo īpašību atbilstības un kvalitātes. 
1.2. Ja pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi. 
1.3. Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. Nepieciešamības gadījumā jārīkojas tehniskās specifikācijas 3.5.punktā noteiktajā kārtībā. 

1.4. Visiem objektā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.
1.5. Garantijas termiņš izpildītājiem darbiem nedrīkst būt īsāk par trīs gadiem no darbu nodošanas. 

1.6. Darbu izpildes termiņš ir 12 nedēļas no darbu uzsākšanas. Darbi jāuzsāk ne vēlā kā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

2. Normatīvie akti 

2.1. Darbi jāveic saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
2.2. Izpildot darbus jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

2.3. Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam Olaines novada pašvaldībā jāsaņem būvatļauja un jāsaskaņo tā ar visām saistītajām institūcijām. 

3. Citas prasības

3.1. Noraktā grunts un derīgie kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums un tie jāizved uz Pasūtītāja norādītu vietu novada teritorijā. 

3.2. Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai jebkurā darbu izpildes posmā, kā arī garantijas laikā ir tiesības pārbaudīt Darbuzņēmēja darbību un dokumentāciju, kas ir saistīta ar pasūtījuma izpildi, norādīt uz atrastām nepilnībām vai defektiem, kurus Darbuzņēmējam jānovērš.

3.3. Posmos, kuros gājēju satiksmes infrastruktūras izbūves darbi traucē autotransporta satiksmi, darbu izpildes termiņš jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā. 

3.4. Pēc darbu izpildes, izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpildshēmas uz topogrāfijas digitālā veidā. 
1.1. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF /9/ERAFskajam projektamarakstam.
































































































Darbu daudzumu saraksts 
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.1
	Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana
	m
	2511,00

	1.2
	Asfaltbetona savienojumu frēzēšana
	m2
	74,00

	1.3
	Koku zāģēšana
	gab.
	30,00

	1.4
	Krūmu zāģēšana
	m2
	1220,00

	1.5.
	Augu zemes noņemšana
	m3
	1700,00

	2
	Zemes klātne
	
	

	2.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	400,00

	2.2.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakumā iegūtās grunts
	m3
	400,00

	2.3.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no salturīgas grunts
	m3
	1230,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība 
	m3
	2000,00

	3.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārtas būvniecība 15cm biezumā brauktuvei
	m2
	5850,00

	3.3
	Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu 0/32s 10cm biezumā 
	m2
	33,00

	3.4
	Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu 0/32s 5cm biezumā 
	m2
	47,00

	3.5
	Nomaļu uzpildīšana ar minerālmateriālu 0/32s 4cm biezumā 
	m2
	15,00

	4
	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1
	Karsta asfalta AC 16 surf dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā brauktuvei
	m2
	16,00

	4.2
	Karsta asfalta AC 11 surf dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā brauktuvei
	m2
	44,00

	4.3
	Karsta asfalta AC 11 surf dilumkārtas būvniecība 5cm biezumā brauktuvei
	m2
	219,00

	4.4
	Karsta asfalta AC 8 surf dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā ietvei
	m2
	5546,00

	
	
	
	

	5
	Caurtekas un konstrukcijas
	
	

	5.1
	Dzelzsbetona caurtekas d=1.5 m pagarināšana.
	m
	8,00

	5.2
	Plastmasas caurtekas d=0.3 m uzstādīšana
	m
	80,00

	5.3
	Betona apmales 100x20x8 cm uzstādīšana
	m
	4801,00

	5.4
	Apvalkcaurules uzstādīšana d=100mm kabeļiem
	m
	278,00

	5.5
	Sakaru kabeļu kanalizācijas aku uzstādīšana
	gab.
	12,00

	5.6
	Esošās caurtekas tīrīšana
	m
	50,00

	6
	Aprīkojums
	 
	 

	6.1
	Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana
	gab.
	5,00

	6.2
	Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana
	gab.
	2,00

	6.3
	Rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana
	gab.
	22,00

	6.4
	Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana
	gab.
	4,00

	6.5
	Papildzīmju uzstādīšana
	gab.
	2,00

	6.6
	Cinkotu metāla balstu uzstādīšana d=60mm
	gab.
	33,00

	6.7
	Ceļa vertikālo apzīmējumu uzstādīšana
	gab.
	3,00

	6.8
	Metāla drošības barjeru V2 uzstādīšana
	m
	88,00

	6.9
	Metāla drošības barjeru enkurposmu BS12 uzstādīšana
	gab.
	2,00

	6.10
	Metāla drošības barjeru enkurposmu BS4.6 uzstādīšana
	gab.
	1,00

	6.11
	Metāla drošības barjeru gala izliekto Z elementu uzstādīšana
	gab.
	4,00

	6.12
	Gājēju aizsargnorobežojumu uzstādīšana
	gab.
	96,00

	6.13
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu
	gab.
	8,40

	6.14
	Dzelzceļa gājēju pārejas un apgaismojuma izbūve
	kompl.
	1,00

	6.15
	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā
	m2
	4875,00

	6.16
	Būvtāfeles 2x2m uzstādīšana
	gab.
	2,00

	6.17
	Aprīkojums būvdarbu laikā atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem"
	kompl.
	1,00

	6.18
	Izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā
	kompl.
	1,00

	7
	Demontāža un nojaukšana
	 
	 

	7.1
	Betona apmaļu nojaukšana
	m
	20,00

	7.2
	Metāla drošības barjeru demontāža
	m
	62,00

	7.3
	Asfaltbetona seguma nojaukšana
	m3
	1,00

	7.4
	Esošo ceļa zīmju demontāža
	gab.
	7,00

	7.5
	Esošo ceļa zīmju stabu demontāža
	gab.
	4,00




Dzelzceļa gājēju pārejas izbūve

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1.
	Zemes klātne
	
	

	1.1.
	Augu zemes noņemšana, hvid.=20 cm (novietošana atbērtnē ar daļēju vēlāku izmantošanu objektā)
	m3
	13

	1.2.
	Zemes klātnes profilēšana Ev2=45MPa un blīvēšana
	m2
	67

	2.
	Nostiprināšanas darbi
	
	

	2.1.
	Nogāžu un nomaļu nostiprināšana ar augu zemi (h=10 cm), apsējot ar daudzgadīgu zālāju
	m2
	33

	2.2.
	Lietus ūdens novades tekne (h=10 cm) nostiprināta ar dolomīta šķembām (fr.0-45) cementa-smilts maisījumā (1:7)
	m2
	30

	3.
	Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve
	
	

	3.1.
	Salturīgās smilts kārta ietvei
	m3
	10

	4.
	Šķembu pamata izbūve
	
	

	4.1.
	Granīta šķembu (fr.0-65) pamata izbūve ietvei, h=15cm
	m2
	46

	5
	Asfaltbetona kārtas izbūve
	
	

	5.1.
	Karstā asfalta virskārtas AC 8 surf izbūve ietvei, h=4cm
	m2
	46

	6.
	Ūdens novades kanāls
	
	

	6.1.
	Uz pusēm pārzāģētas plastmasas caurtekas ar gludu iekšējo virsmu D280mm montāža 
	m
	14

	7.
	Betona apmales uzstādīšana
	
	

	7.1.
	Betona apmale BR 100.20.08. un uzstādīšana uz betona C16/20 pamata 
	m
	53

	7.2.
	Granīta šķembu pamatnes izbūve
	m3
	2

	7.3.
	Betona C16/20 pamatnes izbūve
	m3
	1

	8.
	Gumijas plākšņu izbūve
	
	

	8.1.
	Gumijas plāksnes un izbūve
	m
	10

	8.2.
	Metāla atsitējs un montāža
	komp.
	3

	9.
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	
	

	9.2.
	Ceļa zīmju cinkoti metāla balsti un to uzstādīšana uz betona C12/16 pamata
	gab.
	4

	9.3.
	Aizlieguma ceļa zīme Nr. 305 un uzstādīšana
	gab.
	2

	9.4.
	Individuāli projektēta ceļa zīme un uzstādīšana
	gab.
	2

	10.
	Barjeru uzstādīšana
	
	

	10.1.
	Cauruļprofila gājēju aizsargnorobežojums un uzstādīšana
	m
	12

	10.2.
	Betona C16/20 pamatnes izbūve
	m3
	0,59

	11.
	Apgaismojuma izbūve
	
	

	11.1.
	Optikas kabeļu akas līmeņošana un nostiprināšana
	komp.
	1

	11.2.
	Gaismekļi OSRAM, small Classic, 1x50W, HSE, LLCG, PMMA dic ar spuldzi SON-T 70W
	komp.
	2

	11.3.
	Betona pamats apgaismojuma balstam P-2
	gab.
	2

	11.4.
	Konisks, cinkots, tērauda apgaismojuma balsts Street Pole 10N122778A, h=8m
	gab.
	2

	11.5.
	Gumijas blīve 6-10m stabam GB-RG
	gab.
	2

	11.6.
	Apgaismošanas balsta armatūra SV15.11
	gab.
	2

	11.7.
	Kabelis ar vara dzīslām 3x2,5 mm
	m
	110

	11.8.
	Fotorelejs FR - fotoreleja bloks TW1 komplektā ar fotodevēju LS-SP (230V, AC) (ABB)
	gab.
	1

	11.9.
	Šķembas apgaismojuma staba pamatam, h=20cm
	m3
	0,40

	11.10.
	Smilts pamatnes ierīkošanai kabelim vai aizsargcaurulei
	m3
	2,40

	11.11.
	Aizsargcaurule D100
	m
	40

	11.12.
	Sadales uzstādīšana
	gab.
	1

	11.13.
	Fotoreleja uzstādīšana, pieslēgšana
	gab.
	1

	11.14.
	Kabeļa montāža sadalēs
	m
	10

	11.15.
	Kabeļa pievienošana sadalēm
	gab.
	5

	11.16.
	Smilts pamatnes ierīkošana kabelim vai aizsargcaurulei
	m3
	2

	11.17.
	Kabeļa ieguldīšana ar kontrolētās caurduršanas metodi
	m
	50

	11.18.
	Kabeļa ieguldīšana tranšejā
	m
	80

	11.19.
	Aizsargcaurules D100mm montāža gatavā tranšejā
	m
	12

	11.20.
	Ielu apgaismes balsta h=8m ar konsoli un betona pamatu P-1 uzstādīšana
	gab.
	2

	11.21.
	Kabeļa ar vara dzīslām šķērsgriezumā 3x2,5 mm2 montāža balstā
	m
	20

	11.22.
	Kabeļa galu apdare
	gab.
	6

	11.23.
	Apgaismojuma armatūras un spuldzes 700W montāža
	gab.
	2





1.2. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Tehniskais projekts
„Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”
(Skatīt elektroniskā formātā)

2. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:
Olaines novada pašvaldībai, reģ.Nr. 90000024332, 

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par Atklātā konkursa „Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”, iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF, darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, Reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu Ls ______ (_______ lati un __ santīmi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas mantinieki.

Saistības stājās spēkā:

1. Ja Pretendents Piedāvājuma spēkā esamības periodā, kuru Pretendents norādījis Piedāvājumā, atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu; vai

2. Ja Pretendents, Pasūtītāja brīdināts par Piedāvājumu apstiprināšanu, Piedāvājuma spēkā esamības periodā noteiktajā termiņā neparaksta Līgumu par iepirkuma izpildi.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai abiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai. 

Šī garantija paliek spēkā 120 (simts divdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams. 

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums) 
____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v. 
3. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Pretendenta pieteikums 

par piedalīšanos Atklātā konkursā 
“Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”

	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	Nr.:
	________________________/Datums/


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt Atklātā konkursā „Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve” paredzētos darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 22% un LVL ________ (summa vārdiem) PVN 22%, kas kopā sastāda LVL ___________ (summa vārdiem). 

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (simts divdesmit) dienas no Atklātā konkursa Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā cenu aptaujā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu LVL ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Prasības darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.2.punktā noteiktie dokumenti. 
	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:]
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

3.1. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Vispārēja informācija par Pretendentu
Atklātām konkursam

“Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”

	1.
	Pretendenta nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12.
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


3.2. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem
Atklātām konkursam

“Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”
	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


4. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Pretendenta apliecinājums 

Atklātām konkursam

“Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”

	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	______.gada ______. ____________


	Nr.:__________


Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 39.panta 1.daļas izslēgšanas nosacījumi.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]

5. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Informācija par pretendenta pieredzi
Atklātām konkursam

“Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”
	Darbu veicējs (pretendenta nosaukums)
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, līguma summa Ls  
	Veiktie darbi objektā, to apjoms
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2011.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2010.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2009.gads

	....
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi.]

	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

1. Vārds, Uzvārds:

2. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs 
	Izdevējs 
	Izsniegšanas laiks 
	Derīguma termiņš (no-līdz) 

	...
	
	
	


![Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas.]

3. Pašreizējais amats: 

4. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

5. Vadītie nozīmīgākie izbūves būvdarbi:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, līguma summa Ls
	Valsts, uzņēmums  
	Amats
	Izpildes laiks
	Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6. Cita saistītā informācija 

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

2012.gada ____.______________



Speciālista Vārds Uzvārds 

(paraksts)

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


7. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Tehniskais piedāvājums 
Atklātām konkursam

“Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”
1. Piedāvātie materiāli:

	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	
	
	
	

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par trīs gadiem no darbu nodošanas. 

3. Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.5.punktā minēto. 

4. Atbilstība citām pasūtītāja prasībām:

	Pasūtītāja prasības 
	Prasību darbu izpildei punkts
	Jā/Nē 

	Visi objektā izmantotie materiāli būs sertificēti. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.
	1.4
	

	Darbi tiks veikti saskaņā ar LR Būvniecības likumu, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normās un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
	2.1
	

	Izpildot darbus tiks ievērotas visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.
	2.2
	

	Pirms darbu uzsākšanas izpildītājam Olaines novada pašvaldībā jāsaņem būvatļauja un jāsaskaņo tā ar visām saistītajām institūcijām
	2.3
	

	Posmos, kuros gājēju infrastruktūras izbūves darbi traucēs autotransporta satiksmei, darbu izpildes termiņu saskaņosim ar Pasūtītāju pirms darbu uzsākšanas konkrētajā posmā. 
	3.3
	

	Pēc darbu izpildes, iesniegsim Pasūtītājam izpildshēmas uz topogrāfijas digitālā veidā
	3.4
	


5. Darbu izpildes grafiks 

	Darbu nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Mēs piekrītam, ka pasūtītājs ir tiesīgs samazināt darba apjomus līdz 30% no maksimālās paredzamās līguma summas. 

	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


8. pielikums

Konkursa nolikumam 
Iepirkuma IDN: ONP 2012/22/EZF
Līguma projekts

PAR

Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūvi
starp

Olaines novada pašvaldību
un

(IEPIRKUMA identifikācijas Nr. ONP 2012/22/EZF)

Olaine

2012. gads 

LĪGUMS Nr. ONP 2012/22/EZF
Olaines novads
2012.gada ____.____________
PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās _______________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju  - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un 

Izpildītājs: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personās, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā Pasūtītāja iepirkumu komisijas 2012.gada ____.________ lēmumu, noslēdz šo līgumu par sekojošo. 

1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Līgumslēdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, tai skaitā būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”. 
1.3. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Izpildītāja darbību un pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Būvobjekts – vieta, kur tiek veikts Darbs.

1.5. Būvprojekts – ________ __________ izstrādātie tehniskie projekti „___________ ___________________ ___________”.

1.6. Darbu apjomu saraksti – Līgumam pievienotais Izpildītāja izmaksu aprēķins atbilstoši iepirkuma piedāvājumam.
1.7. Iepirkuma piedāvājums- Izpildītāja piedāvājums, ko tas iesniedzis iepirkumam „Gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūve”, ONP 2012/22/EZF. 

1.8. Defekts - jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar līgumu.
1.9. Projekta vadītājs – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs pārstāvēt Pasūtītāju, pieņemt lēmums saistībā ar Līgumu un veikt citas darbības, kas noteiktas Līgumā. 

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Olaines novada gājēju - velosipēdistu celiņa Jaunolaine – Olaine izbūvi (turpmāk tekstā – “Darbs”) Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā. 

2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līguma un Līguma pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums un tā pielikumi pēc to prioritātes ir sarindoti šādā secībā:

2.2.1. Šis Līgums;
2.2.2. Tehniskās specifikācijas (ar Būvprojektiem pielikumā) -1.pielikums;

2.2.3. Darbu daudzumu saraksti - 2. pielikums;

2.2.4. Dokumenti no piedāvājuma -3. pielikums.

2.3. Nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli (satiksmes organizācijas zīmes, ceļa stabi, u.c.) kļūst par Izpildītāja īpašumu, izņemot 2.4.punktā noteikto.
2.4. Noņemtā grunts un derīgie kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums, kas tiek transportēti uz Pasūtītāja norādītu vietu pilsētas teritorijā.
3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteiktā Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ir skaitlis cipariem un vārdiem un PVN 22% skaitlis cipariem un vārdiem, kas kopā sastāda skaitlis cipariem un vārdiem. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Darbu daudzumu sarakstiem ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda saistības.

3.2. Līguma cenā ir iekļauts visas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā noteiktā Darba uzsākšanai, būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā. 
3.3. Darbu daudzumu sarakstā noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Darbu daudzumu sarakstā noteikto mērvienību skaits (līdz ar ko arī Līguma cena) tiek mainīts atbilstoši faktiski paveikto un uzmērīto darbu apjomam.

3.4. Līguma cena var tikt mainīta, ja:

3.4.1. Darba izpildes gaitā, no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, atklājas neparedzami darbi, kas nepieciešami Darba atbilstošai izpildei, un par kuriem Izpildītājs informējis Būvuzraugu un Pasūtītāju 8.4.punktā noteiktajā laikā un kārtībā;

3.4.2. Pasūtītājs, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, maina Tehniskās specifikācijas, kā rezultātā ir nepieciešamas izmaiņas Darbu daudzumu sarakstā un Līguma cenā;

3.4.3. Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem;

3.4.4. citos šajā Līguma noteiktajos gadījumos. 
3.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem un palielina Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma cenu, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Darbu daudzumu sarakstos norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līgumslēdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, vadoties no Izpildītāja sniegtās kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām. 
4. Darba izpildes laiks

4.1. Izpildītājam Darbu jāuzsāk ne vēlāk kā 2012.gada ___.__________, ja iestājušies labvēlīgi laika apstākļi Darba veikšanai. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem, Izpildītājs Darbu var uzsākt arī ātrāk, Darbu uzsākšanu saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu.  
4.2. Būvuzņēmējam jāpabeidz Darbs līdz 2012.gada 31.oktobrim, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ, vai līdz citam termiņam, kas noteikts ar Līguma grozījumiem. Šajā termiņā ietilpst arī laiks, kas nepieciešams Darba nodošanai ekspluatācijā. 

4.3. Pasūtītājs, nepieciešamības gadījumā, izsniedz Izpildītājam dokumentus, materiālus un pilnvaras, kas tam nepieciešamas darbam ar valsts un pilsētas institūcijām Pasūtītāja vārdā.
4.4. Pasūtītājs ir gatavs ar būves vietas nodošanas - pieņemšanas aktu nodot būves vietu, atbildību par to un tās uzturēšanu Izpildītājam pēc pirmā pieprasījuma, bet ne vēlāk kā līdz Darba uzsākšanai Būvobjektā. 
4.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
4.5.1. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.5.2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.5.3. Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos palielinājies veicamo darbu apjoms vairāk kā par 5% no 3.1.punktā noteiktās Līguma cenas;

4.5.4. no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, ir pārsniegts līguma 8.10.punktā noteiktais termiņš;
4.5.5. Darba izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

4.5.6. Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darba izpildi.
4.5.7. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. 
5. Garantijas
5.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir ____ gadi, un tas sākas no Darba pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktā laikā.
5.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par piecām darba dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais piecu darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
5.3. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.
5.4. Ja izpildītājs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 darba dienas iepriekš. 
6. Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

6.1. Izpildītājam būves vietā jānodrošina Būvuzraugam, to palīgiem un saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus.

6.2. Izpildītājam uz sava rēķina jānodrošina būvmateriālu pārvadāšanas vai darba procesā bojāto ielu vai ceļu posmu atjaunošana sākotnējā stāvoklī.
6.3. Darbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Izpildītājs.
7. Darba programma un Darba vadības apspriedes 

7.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam Iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido „Ceļu specifikācijas 2010”, kas apstiprinātas 2009.gada 7.septembrī ar LR Satiksmes ministrijas rīkojumu Nr.01.01 – 03/173 norādītie dokumenti.

7.2. Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

7.3. Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvobjektā vai Pasūtītāja telpās rīko Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Izpildītājs, Būvuzraugs un Projekta vadītājs, kā arī citas pieaicinātās personas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
7.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Darba uzsākšanas.

7.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas, izpildes problēmas, to risinājumi un citi ar Darba izpildi saistīti jautājumi, kā arī jānosaka pieņemto lēmumu izpildes termiņi un atbildīgās personas. Pasūtītājs vai Būvuzraugs protokolē Darba vadības apspriedes. 

7.6. Pasūtītājs vai Būvuzraugs Darba vadības sanāksmju protokolus sagatavo trīs darba dienu laikā. To trīs eksemplāros paraksta Projekta vadītājs, Būvuzraugs un Izpildītāja pārstāvis, un katrs saņem protokola oriģinālu. 

8. Darba izpildes noteikumi
8.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Būvuzraugu. Ja veicot Darbu, tiek konstatēti apstākļi, kas atšķiras no Līgumā noteiktajiem, tiek pieaicināts Projekta vadītājs. 
8.2. Šajā līgumā paredzētie visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi jāizdod rakstiski.

8.3. Būvuzrauga vai Projekta vadītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā Līguma izpildi.

8.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līguma cenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no dienas, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina Būvuzraugs un Projekta vadītājs, jāiesniedz ietekmes novērtējums un jāveic visas iespējamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. 

8.5. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz Darba termiņu vai Līguma cenas grozījumiem, ja Izpildītājs nav laikus paziņojis Būvuzraugam un Projekta vadītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai Līguma cenu un veicis visas iespējamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

8.6. Izpildītājam uz sava rēķina jāprojektē Darba detaļas un palīgdarbi un jāiegūst institūciju saskaņojumi Darba vai palīgdarbu veikšanai.

8.7. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Izpildītājs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju (saskaņā ar Iepirkuma piedāvājumu). Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku līdz 14 kalendārajām dienām ir atļauts, iepriekš saskaņojot ar Būvuzraugu. Atbildīgo būvdarbu vadītāju aizvietot uz laiku, kas pārsniedz 14 kalendārās dienas, vai nomainīt ir atļauts, tikai saskaņojot ar Projekta vadītāju. Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

8.8. Līgumslēdzējiem ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

8.8.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
8.8.2. nekompetence vai nolaidība;
8.8.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;
8.8.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
8.9. Būvuzraugs ir tiesīgs normatīvo aktu vai Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai.

8.10. Projekta vadītājam un Būvuzraugam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
8.11. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visus dokumentus, kas nepieciešami būvatļaujas saņemšanai. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz Izpildītājam būvatļauju. Darbu Būvobjektā nedrīkst veikt bez būvatļaujas.
8.12. Pirms Darba uzsākšanas būvlaukumā, Izpildītājam Olaines pilsētas domē jāsaņem rakšanas darbu atļauja un jāsaskaņo tā ar visām nepieciešamajām institūcijām. Rakšanas darbus Būvobjektā nedrīkst uzsākt bez saskaņotas rakšanas darbu atļaujas. 
8.13. Izpildītājs, izpildot darbus, ievēro Būvprojektu. Izpildītājs atzīst, ka Būvprojekts ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

8.14. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Izpildītājs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
8.15. Pasūtītājs nozīmē savu pārstāvi – Būvuzraugu - darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā.

8.16. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.

8.17. Izpildītājs apņemas:

8.17.1. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar Darba veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai

8.17.2. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

8.17.3. nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 2 stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;
8.17.4. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvobjektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

8.17.5. visā Darba veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju Līguma 8.4.punktā noteiktajā termiņā;
8.17.6. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līgumslēdzēju sākotnējās vienošanās;

8.17.7. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darba izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

8.17.8. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz Darba nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanai;

8.17.9. Darba izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem;

8.17.10. pirms Darba nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

8.17.11. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

8.17.12. apmeklēt darba sanāksmes; 

8.17.13. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

9. Apakšuzņēmēji

9.1. Darba veikšanai, bet ne vairāk kā 70% apjomā no Līguma cenas, Izpildītājs drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus, par kuriem sniedzis ziņas savā Iepirkuma piedāvājumā. 
9.2. Apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšana jāsaskaņo ar Projekta vadītāju un par saskaņojumu jāinformē Būvuzraugs. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

9.3. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

10. Kvalitāte un pārbaudes
10.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka likumdošana un Būvprojekti.

10.2. Izpildītājam uz sava rēķina jāveic visas, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

10.3. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Darba kvalitāte. Ja papildu pārbaudē nekādi defekti neatklājas, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

10.4. Ja materiālu, konstrukciju vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts defekts, tad Izpildītājs Būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktā termiņā uz sava rēķina novērš defektu.

10.5. Ja tiek atklāts defekts, un Līgumslēdzēji vienojās, ka defekta novēršana nav ekonomiski lietderīga, Līgumslēdzēji vienojas par samazinātu Darba cenu, atbilstoši būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam vai nosaka būvei ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

10.6. Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Līgumslēdzējiem ir saistošs. Izdevumus par ekspertu pakalpojumiem samaksā vainīgais Līdzējs. 

11. Darba pabeigšana un nodošana – pieņemšana

11.1. Darbs tiek pieņemts saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

11.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba pieņemšanas organizēšanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un atzinumu saņemšanu. Darbs tiek uzskatīts par pabeigtu līdz ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīta un parakstīta akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas un visas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas dienu.

11.3. Pēc Darba pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā veic izpildītā Darba iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Darba pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
11.4. Ja apskates laikā konstatē trūkumus, defektus vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu un defektu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, pēc kā tiek veikta Darba pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.5. Akta par Darba pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Darba pieņemšanas.
11.6. Pēc Darba pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas, nekādas pretenzijas par izpildītā darba daudzumu nevar tikt celtas. 

12. Maksājumu kārtība un dokumenti

12.1. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu ___% apmērā (nedrīkst pārsniegt 30% no kopējās līgumcenas) no līgumcenas (ar PVN), ja Izpildītājs iesniedz rēķinu, atbilstošu galvojumu par avansa summu (kura nosacījumi atbilst Līguma 12.2.punkta prasībām) un atbilstošu Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju (kura nosacījumi atbilst Līguma 13.punkta prasībām). Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem darbiem.
12.2. Avansa maksājuma galvojumam jāatbilst šādās prasībām:

12.2.1. galvojums ir bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts;

12.2.2. galvotājs apņemas samaksāt Pasūtītājam galvojuma summu, ja Izpildītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības;

12.2.3. galvojums ir neatsaucams;

12.2.4. galvojuma summa sakrīt ar avansa summu;

12.2.5. galvojuma summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai priekšapmaksas summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām priekšapmaksas summām;

12.2.6. galvojums ir spēkā no priekšapmaksas samaksas datuma līdz laikam, kad Izpildītājs ir pilnībā izpildījis paredzētos darbus par priekšapmaksas summu. 

12.2.7. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas galvotājam.

12.3. Izpildītājs 5 darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (pēc būvnormatīvu noteiktās formas Nr.2) un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, problēmu un risku apraksts. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 5 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 eksemplāros un rēķinu (turpmāk tekstā – „Samaksas dokumenti”).

12.4. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu 10 darba dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas dokumentus un atbilstošu rēķinu. 

12.5. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot šī līguma 12.1.punktā noteikto avansa maksājumu. 

12.6. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 5.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.
12.7. Līguma 12.5 punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

12.8. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

12.9. Maksājumi tiek uzskatīti var veiktiem ar dienu, kad Pasūtītājs iesniedzis maksājumu iestādē atbilstošu maksājuma uzdevumu. 
13. Apdrošināšana

13.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un apņemas būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

13.2. Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darba uzsākšanas brīža līdz Darba nodošanai ekspluatācijā akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

13.3. Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā Ls 50 000,-.

13.4. Gadījumā, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem

13.5. Līdz Darba uzsākšanai Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu uz būvdarbu veikšanas laiku, kur apdrošinājuma summa nav mazāka par šī līguma 4.1.punktlā noteikto kopējo Līguma cenu.

13.6. Apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

13.7. Darbu Būvobjektā nedrīkst veikt bez šajā līgumā noteiktajām apdrošināšanām. 
14. Līgumsods

14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic Līguma noteiktos maksājumus, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% līgumcenas.

14.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts Līgumā noteiktā laikā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par satiksmes organizācijas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Ls 30 apmērā par katru gadījumu.

14.4. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par nepieciešamo darba veikšanas dokumentu neatrašanos Būvobjektā, ja tā konstatēta ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Ls 100 apmērā par katru gadījumu

14.5. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 17.2. un 17.3. punktam), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.
14.6. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no aizkavēto darbu summas par katru nākamo aizkavējuma dienu pēc desmitās aizkavējuma darba dienas, ja Projekta vadītājs un/vai Būvuzraugs nav ievērojuši šī Līguma 8.10.punkta prasību un tādēļ tiek aizkavēta darba veikšana.
14.7. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

15. Līguma grozīšana

15.1. Grozījumi Līgumā izdarāmi Līgumā noteiktajos gadījumos. 

15.2. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un nodevās, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN), ja šādi grozījumi nav atspoguļoti Līguma cenā un ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās cenas.

15.3. Ja iestājas kāds no 4.5.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Līdzēju savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darba pabeigšanas laiks.

15.4. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Tie ir spēkā vienīgi tad, ja tos ir parakstījuši abi Līdzēji. 

15.5. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
16. Līguma darbības izbeigšana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma cenas.

16.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību gadījumos, ja:

16.3.1. Darbs Būvobjektā vietā netiek uzsākts noteiktajā laikā; 

16.3.2. Izpildītājs uz 5 darba dienām nepamatoti pārtrauc Darbu Būvobjektā;

16.3.3. Izpildītājs kavē Darba pabeigšanu ilgāk par 20 kalendārajām dienām;

16.3.4. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

16.3.5. Izpildītājs veicot Darbus būtiski pārkāpj Līguma noteikumus;

16.3.6. Izpildītājs uz trīs darba dienām ir pārtraucis būvdarbu veikšanu;

16.3.7. Izpildītājs nav uzsācis būvdarbu veikšanu divu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma.

16.3.8. Izpildītāja līgumsods sasniedz 10% no Līguma cenas.
16.4. Līguma 16.3.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

16.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līgumslēdzēji ir vienojušies.
16.6. Līgumslēdzēji sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam paveiktajiem darbiem.
16.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Izpildītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.
17. Force Majeure

17.1. Līgumslēdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
17.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līgumslēdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.
17.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līgumslēdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

18. Dokumentācija

18.1. Dokumenti, kurs Izpildītājs izstrādā, tiek iesniegti latviešu valodā pirms Darba nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums Darba nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai. 

19. Nodokļi un nodevas

19.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums. 

20. Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līgumslēdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

20.2. Ja Līgumslēdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.  

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

21.1. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu Izpildītājs.
21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumslēdzēji to ir parakstījuši un Izpildītājs ir iesniedzis Līguma saistību izpildes galvojumu.

21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līgumslēdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līgumslēdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Citi noteikumi 
22.1. Visiem paziņojumiem, ko Līgumslēdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

22.2. Gadījumā, ja kāds no Līgumslēdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz 24.punktā norādīto adresi, ja viens Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

23. Līgumslēdzēju rekvizīti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
	Olaines novada pašvaldība
Zemgales ielā 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ.Nr.90000024332

AS “GE Money Bank”

Konts LV26 BATR 0051 2015 8760 0

Kods BATRLV2X

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

e-pasts: olainesdome@olaine.lv 

	

	Izpilddirektors 

________________________A.Bergs 
z.v.


	___________________

____________________________V.Uzvārds

z.v.


Olaines novads, 2012 


PAGE  
2
Olaines novads, 2012

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]_1398086214.unknown

