Pielikums Nr.1 Olaines novada domes

2015.gada 22.jūlija sēdes lēmumam

(8.prot., 17.p.)

Olaines novada ceļu seguma rekonstrukcijas programma 2011. – 2020. gadam

Olaines novada ceļi tiek sadalīti prioritārā secībā ņemot vērā transporta intensitāti, deklarēto iedzīvotāju skaitu konkrētajā apdzīvotajā vietā un esošo ceļa stāvokli.  Paredzēta jauna asfaltbetona klājuma ieklāšana divās kārtās sešu metru platumā par pamatu izmantojot esošo grants segumu, pārbaudot tā blīvumu. Programmu plānots realizēt atkarībā no pieejamā finansējuma līdz 2020.gadam.

1.

ceļa nosaukums			garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA010 | Rīgas apvedceļš - Virši | 3.7 | grants | 22200 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.

ceļa nosaukums				garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA005 | Tīreļi – atkr. Izgāztuve (no A8 līdz Medniekiem) | 1,4 | grants | 3780 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.

ceļa nosaukums				garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB008 | Kalte – Lubaušu ferma (no Mēza ielas līdz CB009) | 4.4 | Grants, šķembas | 26400 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA002 | Pēternieki - Ķesteri | 0,8 | grants | 4800 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.

ceļa nosaukums					garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA006 | Rubeņi-Libieši | 1,56 | grants | 11700 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.

ceļa nosaukums				garums (km)	   	 seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA016 | A-8 – kūdras fabrika | 2,71 | Asfalts, grants | 16 260 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB009 | Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine no A5 līdz CB008 (1. kārta) | 1.7 | Grants,grunts | 10200 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.

ceļa nosaukums			garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

|  | Ceļš no V7 līdz d/s „Liepas”, „Druva”, „Jāņupe” | 0,45 | grants | 2700 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.

ceļa nosaukums			garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA020 | Codes ceļš – Strēlnieki (līdz baznīcai) | 0,45 | grants | 2700 izpildīts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10.

ceļa nosaukums					garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA007 | Pastnieki–Birzuļu ceļš (līdz Osājiem) | 1,7 | grants | 10200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.

ceļa nosaukums			garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| I – 25 | Dalbes iela | 1,17 | grunts | 6435 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12.

ceļa nosaukums				garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB008 | Kalte – Lubaušu ferma (no Meža ielas līdz CB009) (asfalta virskārta) | 4.4 | Grants, šķembas | 26400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 6m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Esošā asfaltbetona gruntēšana un asfaltbetona virskārta ieklāšana

Kopējās izmaksas EUR 312 815.25 (t.sk PVN)

2014. gadā paredzēts izbūvēt posmu no Meže ielas līdz SIA Velsens dzelzsbetona rūpnīcai.

Kopējās izmaksas EUR 83 417.40 (t.sk. PVN)

13.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

|  | Ceļš Olaine – Mednieki 2.kārta (tehniskais projekts) Pirmā kārta izbūvēta | 3,728 | Jaunbūve (asfalts) | 29824 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 8 m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Jaunbūve  - asfaltbetona ar ieklāšanu divās kārtās..

Kopējās izmaksas EUR 1 500 000(t.sk PVN).

2014. gadā paredzēts izbūvēt posmu no CA005 Tīreļi-Atkritumu izgāztuve līdz Grēnes ciemam (jaunbūve, asfaltbetons vienā kārtā).

Kopējās izmaksas EUR 144 481.23 (t.sk. PVN)

14.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

|  | Stacija – Olaine piebraucamais ceļš, Pārolaine | 0,3 | asfalts | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

15.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| IL005 | Priežu iela Priežu iela turpinājums | 0,250 0,170 | grunts | 1500 izpildīts 765 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 4,5m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās.

Kopējās izmaksas EUR 18 667.15 (t.sk PVN)

16.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB009 | Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine (no A5 līdz A8) | 1.16 | Grants, asfalts | 6960 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 6m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Kopējās izmaksas EUR 251 861.98 (t.sk PVN)

17.

ceļa nosaukums			garums (km)	   	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA014 | Cukurciema (ganu ) ceļš Akācijas iela | 0,8 | grants | 3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 4,5m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Kopējās izmaksas EUR 85 517.96 (t.sk PVN)

Ceļa rekonstrukcijas darbi realizējami pēc ūdens projekta realizācijas.

18.

ceļa nosaukums			garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

|  | Vērdiņu iela | 0,7 | grunts | 3720 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 5m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Kopējās izmaksas EUR 128 104.15  (t.sk PVN)

19.

ceļa nosaukums			garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA024 | Bērzpils – Brāļu kāpi (no V13 līdz „DOMMO BIZNESA PARKS”) | 0,460 | grants | 2475 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 4.5m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Kopējās izmaksas EUR 58 793.60 (t.sk PVN)

20.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB009 | Rīgas apvedceļš – Birznieki – Jaunolaine No CB008 līdz dz. mājam (2. kārta) | 1.2 | Grants,grunts | 7200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 6m

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās par pamatu izmantojot esošo grants segumu.

Kopējās izmaksas EUR 215 360.64 (t.sk PVN)

21.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA 032 | Vecais Iecavas ceļš (posms Vecais Iecavas ceļš-Puriņi (piebraukšana Jāņupes karjeram)) | 1.24 | Grants | 7440 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 6m

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Kopējās izmaksas EUR 267 431.30 (t.sk PVN)

22.

ceļa nosaukums			garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA010 | Rīgas apvedceļš – Virši – turpinājums | 0,800 | grants | 2975 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 3.5-4.0m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana vienā kārtā uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Kopējās izmaksas EUR 80 300.14 (t.sk PVN)

23.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB019 | Uzvaras līdums – Ziemeļu mala ( no Dalbes ielas līdz V1088 Pievedceļš Klives karjeram) | 3,265 | Grants, grunts | 14 693m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 4,5m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Izmaksas EUR 505 976.96 (t.sk PVN)

24.

ceļa nosaukums				garums (km)	    seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CB008 | Kalte – Lubaušu ferma (no Meža ielas līdz CA006 Rubeņi-Lībieši (darbnīcām ) | 1.5 | Grants, šķembas | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 6m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Esošā asfaltbetona demontāža, asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta pamata.

Kopējās izmaksas EUR 394 479.36 (t.sk PVN)

25.

ceļa nosaukums				garums (km)	    	seguma veids		braukt. laukums (m2)

| CA005 | Tīreļi – atkr. Izgāztuve (turpinājums) | 3,6 | grants | 21600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Platums 6m

Paredzētais darbu apjoms un aptuvenās izmaksas

Asfaltbetona ieklāšana divās kārtās uz pastiprināta esošā grants seguma pamata.

Izmaksas EUR 743 830.56 (t.sk PVN)

Priekšsēdētājs 												A.Bergs