ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

2009.gada 21.oktobrī									Nr.7

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU NEIZMANTOŠANU

Neizmantot pirmpirkuma tiesības uz Olaines novada teritorijā

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Ieviņa-99”, 0,0746 ha platībā;

- atsavināmiem nekustamiem īpašumiem Sveņķu ielā 9, 0,1614 ha platībā, 1/18 domājamām daļām no Sveņķu ielas, 0,48 ha kopplatībā, un 1/18 domājamām daļām no Gala ielas, 0,1342 ha kopplatībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “VEF-Baloži”, 0,0624 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Jaunība”, 0,0626 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Jāņupe-2”, 0,0615 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Tiltiņi”, 0,059 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Ozollejas”, 0,06 ha platībā;

- atsavināmiem nekustamiem īpašumiem d/s “Ozollejas” 0,062 ha platībā un 0,063 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Zīles”, 0,0642 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu d/s “Druva”, 0,072 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu “Buķi”, 0,2121 ha platībā,

- atsavināmo nekustamo īpašumu “Lavandas”, 0,2113 ha platībā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,15 ha Vaļņu ielā 3, Medemciemā, Olaines pagastā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,18 ha Mazā Vaļņu ielā 10, Medemciemā, Olaines pagastā;

- atsavināmo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0.4286 ha „Alveja iela”, Pēterniekos, Olaines pagastā.

PAR PIEKRIŠANU ZEMES IEGŪŠANAI ĪPAŠUMĀ

Piekrists, ka seši Latvijas Republikas nepilsoņi iegūst īpašumā zemes gabalu Olaines pagastā, Olaines novadā.

PAR AKTUALIZĒTĀ TEHNISKI – EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU PROJEKTAM „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA OLAINES NOVADA STŪNĪŠU CIEMA APDZĪVOTĀ VIETĀ GAISMAS”

Apstiprināts SIA „Firma L4” sagatavotais 2009.gadā aktualizētais tehniski – ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciema apdzīvotā vietā Gaismas” kopumā, prioritārajā investīciju programmā, kura tiek virzīta ERAF atbalsta saņemšanai, iekļautās komponentes, atspoguļotas zemāk esošajā tabulā:

| Pasākums (projekta komponente) | Projektā iekļautās komponentes | Mērvienība | Jauda (indikatori), apjomi (m vai gab.),tehnoloģija |
| --- | --- | --- | --- |
| ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA |
| U1 | Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana Gaismas apdzīvota vieta |
| U1.4 | Jauna artēziskā urbuma izbūve (blakus esošajam) Q=14m3/h | k-ts | 1 |
| U1.5 | Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Q=14m3/h, otrais pacēlums Q=109m3/h, H=35m, pazemes rezervuāri V=332m3 | k-ts | 1 |
| U1.6 | Filtru skalošanas ūdeņu izvads Ø200mm | m | 75 |
| U1.7 | Ūdensvada posmu izbūve no artēziskām akām līdz atdzelžošanas stacijai Ø63 mm | m | 120 |
| U1.8 | Ūdensvadu izbūve no ūdens atdzelžošanas stacijas līdz ciema maģistrālajiem ūdensvadu tīkliem (divi vadi); Ø160 mm | m | 60 |
| U4 | Jauna ūdensapgādes tīkla izbūve Gaismas apdzīvota vieta |
| U4.4 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no Sūnu ielas 15 līdz Sūnu ielai 13 (grants seguma atjaunošana) Ø160mm | m | 66 |
| U4.5 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no Sūnu ielas 13 līdz Sūnu ielai 3 (asfalta seguma atjaunošana) Ø160mm | m | 148 |
| U4.6 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no Sūnu ielas 3 līdz Sūnu ielai 1 (grants seguma atjaunošana) Ø110mm | m | 46 |
| U4.7 | Maģistrālā ūdensvada izbūve no Sūnu ielas 5 līdz atdzelžošanas stacijai (zāliena atjaunošana) Ø160mm | m | 218 |
| KANALIZĀCIJAS SISTĒMA |
| K1 | Gaismas sistēmas kanalizācijas izbūve |
| K1.1 | Esošā kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (Q=25m3/h) | k-ts | 1 |
| K1.2 | Esošā pašteces kanalizācijas vada rekonstrukcija (zāliena atjaunošana) Ø200 mm | m | 66 |
| K1.3 | Esošā pašteces kanalizācijas vada rekonstrukcija (grants seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 22 |
| K1.4 | Esošā pašteces kanalizācijas vada rekonstrukcija (asfalta seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 69 |
| K1.5 | Jauns pašteces kanalizācijas vads no Sūnu iela (asfalta seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 153 |
|  | Jauns pašteces kanalizācijas vads no Sūnu iela (grants seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 122 |
| K1.6 | Jauns pašteces kanalizācijas vads Bērzu ielā (grants seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 280 |
| K1.7 | Jauns pašteces kanalizācijas vads no Skuju ielas līdz Bērzu ielai (asfalta seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 65 |
| K1.8 | Jauns pašteces kanalizācijas vads no Sūnu ielas līdz Bērzu ielai (asfalta seguma atjaunošana) Ø200 mm | m | 88 |
| K1.9 | Jauna KSS1-1 (Q= 4 m3/h) | k-ts | 1 |
| K1.10 | Jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (Q=150 m3/d) (I kārta) | k-ts | 1 |
| K1.11 | Kanalizācijas spiedvads no KSS1-1 līdz Gaismas rekonstruētai KSS Ø110 mm | m | 398 |

Apstiprināts prioritārās investīciju programmas finanšu plāns ar pieņēmumu, ka projekta finansēšanai izdodas piesaistīt ERAF finansējumu un projekta realizācijas termiņš 36 mēneši:  no 2010. līdz 2012.gadam (ieskaitot).

| Ciems | Kopējās izmaksas (1=2+3) LVL | Neattiecināmās izmaksas (2) LVL | Kopējās attiecināmās izmaksas (3) LVL | Pašvaldības budžets, LVL | Valsts budžeta finansējums, LVL | Kredīts, LVL | ES finansējums (ERAF), LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stūnīši | 482 070 | 83 665 | 398 405 | 99 713 | 0 | 0 | 298 692 |

Nolemts nodrošināt projekta „Attiecināmās izmaksas”:

- pašvaldības līdzfinansējumu, kā ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā no pašvaldības budžeta līdzekļiem 99713 LVL apmērā (provizoriskais sadalījums: 2010.gada 36334 LVL un 2011.gada 63379 LVL).

- ES finansējuma paredzēto ERAF daļu projekta realizācijai, nepieciešamiem apgrozāmiem līdzekļiem, ņemot kredītu.

Nodrošināt „Neattiecināmās izmaksas” pievienotās vērtības nodokļu maksājumus par pašvaldības un ES līdzfinansējuma daļu projektā, kopsummā 83665 LVL, paredzot līdzekļus šo maksājumu veikšanai pakalpojumu sniedzēja naudas plūsmā un sniedzot galvojumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam SIA „Zeiferti” PVN nomaksai plānotā kredīta apmērā.

Aizņēmuma ņemšanas nosacījumi un kārtība katram projekta finanšu gadam tiks precizēta ar atsevišķu domes lēmumu.

Uzņēmuma SIA „Zeiferti” finanšu stabilitātes uzlabošanai investīciju periodā un pēc investīciju projekta ieviešanas, atbalstīt projektā iestrādāto tarifu politikas realizāciju, iesniedzot projektā plānoto tarifu pieprasījumu apstiprināšanai sabiedrisko pakalpojumu regulatoram.

Piedalīties projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciema apdzīvotā vietā Gaismas” realizācijā, nodrošinot projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus, atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas projekta saņēmējam.

Uzdot pašvaldības izpilddirektoram A.Bergam sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lēmuma saņemšanai par pašvaldības spēju ņemt aizņēmumu ERAF daļai un sniegt galvojumu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam SIA „Zeiferti”, sākot no 2010.gada.