APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2017.gada 15.septembrī000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2017/41 NOLIKUMS

„CEĻU IKDIENAS UN PERIODISKĀS UZTURĒŠANAS DARBI OLAINES NOVADĀ”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2017

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	6

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA	8

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	9

6.	LĪGUMA IZPILDE	9

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	11

1.1. PIELIKUMS CEĻU PLĀNS	12

2. PIELIKUMS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	13

3. PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	14

3.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	16

3.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PA PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENIBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	17

4. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	18

5. PIELIKUMS DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU       SARAKSTS 	19

5.1. PIELIKUMS GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	20

6. PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	22

7. PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	23

7.1. PIELIKUMS VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS	25

8. PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	27

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs:

Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: anita.rituma@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

  - Pretendents:

- Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2017/41 „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs - ONP 2017/41.

    - Iepirkuma priekšmets ir ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: pamata kods 45233141-9 (Ceļu uzturēšanas darbi), papildkodi: 90620000-9 (Sniega tīrīšanas pakalpojumi), 50230000-6 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām).

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9.pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Līguma apjoms, darbības vieta un laiks

    - Kopējā plānotā līguma cena ir līdz 205 000,00 (divi simti pieci tūkstoši) EUR (ar PVN).

    - Līgumu darbības vieta - Olaines novads.

    - Līgumu plānotais izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Komisija sniedz papildu informāciju 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.7.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums, izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 26.septembra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, netiek atvērts un tiek atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.8.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot, vai papildināt tikai līdz 1.8.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

    - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2017/41 „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 26.septembra plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta Pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikums pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gadā) ir vismaz EUR 400 000,00 (četri simti tūkstoši euro).

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2014.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam un Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums un visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darbu veikšanai.

    - Pretendents saviem spēkiem ir veicis un pilnīgi pabeidzis vismaz 2 (divus) vai vairāk iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga rakstura līgumus pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī), ko apliecina vismaz 2 (divas) pozitīvas rakstura atsauksmes no attiecīgo darbu pasūtītājiem par sekmīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu līguma izpildi.

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga rakstura pieredze minētajā laika periodā, ja izpildās šādi nosacījumi:

      - Pretendents kā galvenais būvuzņēmējs (ģenerāluzņēmējs) kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām ir izpildījis ielu un/vai ceļu ikdienas uzturēšanas vasaras un ziemas sezonā līgumus, un ielu rekonstrukcijas, renovācijas vai jaunbūves līgumus, ko kuriem:

        - vismaz 1 (viens) ir ceļu būvniecības darbu līgums ar summu vismaz 200 000 (divi simti tūkstoši) EUR;

        - vismaz 1 (viens) ir ceļu ziemas ikdienas uzturēšanas darbu līgums ar summu vismaz 50 000 (piecdesmit tūkstoši) EUR.

    - Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā sertificēti speciālistu ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;

    - Pretendenta piedāvātajam ceļu būvdarbu vadītājam ir:

      - derīgs būvprakses sertifikāts, kas apliecina tā tiesības vadīt Nolikumā paredzēto Darbus – ceļu būvdarbus;

      - vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ceļu būvdarbu vadītāja amatā;

      - pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī) vadīti vismaz 2 (divi) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga rakstura līgumi.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 7.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 3., 3.1. un 3.2. pielikumos dotajai standarta formai) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi.

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuāla izteiksmē.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

    - Pretendenta izziņa, saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.1., 2.4.2. un 2.4.3.punkta prasībām, pievienojot 2 (divu) pasūtītāju pozitīva rakstura atsauksmes par līgumiem, apliecinot Pretendenta kvalifikāciju Nolikuma 2.4.3.1.1. punktā un Nolikuma 2.4.3.1.2. punktā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Nolikuma 3.2.6.punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

    - Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1. pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.4. un 2.4.5.punktu. Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu numuru un izsniegšanas datumu, licenču un apliecības kopijas.

  - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

  - Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu).

  - Finanšu piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem atbilstošā secībā:

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots, izmantojot Nolikuma 7.pielikumā “Finanšu piedāvājums” doto standarta formu.

    - Vienības izmaksu aprēķins, kas sagatavots, izmantojot Nolikuma 7.1.pielikumā doto standarta formu.

    - Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:

      - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 8. pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus.

    - Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 8.  pielikuma “Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 9.panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9.panta desmitajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

4.5.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

4.5.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- būvdarbu metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

- piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

- vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

- saistībām pret apakšuzņēmējiem

- pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko nosacītās vienības līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

# LĪGUMA IZPILDE

  - Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

  - Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā. Apdrošināšanas līguma atbildības limits ir 10% no kopējās līgumcenas.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			Ģ. Batrags

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija PDF formātā atrodama Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2017/41 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Tehniskā specifikācija”.

### pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

CEĻU PLĀNS

Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro dotais ceļu plāns un ceļu saraksti PDF formātā, kas atrodami Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/buvdarbi474wide/:wide/ pie iepirkuma ONP 2017/41 dokumentācijas mapē „Ceļu plāns”.

- 2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma ONP 2017/41 „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

## 3. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

“Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |  |
| --- | --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |  |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2017/41 „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par nosacītās vienības līgumcenu_________________(summa vārdiem) bez PVN 21%;

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti Nolikuma 3.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visi dalībnieki, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un dalībnieku atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

### 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru dalībnieku personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

### 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Iepirkumam “Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Iepirkumam “Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Veiktie darbi objektā, to apjoms, saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.-2.4.3.punktu | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāja nosaukums, kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Iepirkumam 
„Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Kompānija, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceļu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas sertifikātu numuru un izdošanas datumu, licenču, un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- 5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz …) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, apliecību kopijas.]

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2017.gada ____.______________

/Speciālista Vārds Uzvārds/

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

„Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

1.  Apliecinām, ka Darbi tiks veikti saskaņā ar iepirkuma ONP 2017/41 Nolikumu, Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 8. pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus.

2.   Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs Darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas un būvmašīnas, būvmateriāli un darbaspēks, tādā apjomā, lai pilnīgi izpildītu līguma saistības.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

Mēs piedāvājam veikt Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbus Olaines novadā saskaņā ar iepirkuma ONP 2017/41 Nolikumā noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 8. pielikuma „Līguma projekts” noteikumus par šādām vienību līgumcenām:

| Nr. | Spec. Nr. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darbu īpatsvars % no kopējā veicamo Darbu apjoma | Vienības līgumcena EUR (bez PVN) | Nosacītā vienības līgumcena, piemērojot Darbu īpatsvarus, EUR (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(5x6:100) |
| 1 | 1.1 | Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega ārpus apdzīvotas vietas un apdzīvotā vietā | km | 9,00 |  |  |
| 2 | 1.2 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana izkaisot sāli apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 10,00 |  |  |
| 3 | 1.5 | Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu sāls kaisīšanu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 9,00 |  |  |
| 4 | 1.3 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām | km | 6,00 |  |  |
| 5 | 1.4 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā | km | 2,00 |  |  |
| 6 | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega | m2 | 0,50 |  |  |
| 7 | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu slīdamības mazināšana, kaisot sāli, smilti vai šķembiņas | m2 | 0,50 |  |  |
| 8 | 2.1 | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju | m2 | 4,00 |  |  |
| 9 | 2.2 | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 2,50 |  |  |
| 10 | 2.3 | Ceļa klātnes planēšana līdz 6 m platumā | km | 7,00 |  |  |
| 11 | 2.4 | Ceļa klātnes profilēšana līdz 6 m platumā | km | 4,00 |  |  |
| 12 | 2.5 | Nesaistīta seguma atjaunošana | m2 | 39,00 |  |  |
| 13 | 2.8 | Nesaistīta ceļa seguma atputekļošanas darbi laistot ar ūdeni | km | 2,00 |  |  |

| 14 | 3.1 | Sanesumu, aizsprostojumu tīrīšana no upes, notekas vai grāvja gultnes | m3 | 0,50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3.2 | Caurteku aizsērējuma un sanesumu attīrīšana | m3 | 0,50 |  |  |
| 16 | 3.3 | Dzelzsbetona caurteku bojāto posmu nomaiņa d<=500mm | m | 0,50 |  |  |
| 17 | 3.3 | Dzelzsbetona caurteku bojāto posmu nomaiņa 1000mm=>d>500mm | m | 0,50 |  |  |
| 18 | 3.4 | Plastmasas caurteku bojāto posmu nomaiņa d<=500mm | m | 0,50 |  |  |
| 19 | 3.4 | Plastmasas caurteku bojāto posmu nomaiņa 1000mm=>d>500mm | m | 0,50 |  |  |
| 20 | 2.6 | Izskalojumu likvidēšana | m3 | 0,50 |  |  |
| 21 | 2.7 | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m2 | 1,00 |  |  |
| KOPĀ: |  |  | - | 100,0 | - |  |

(*) Noapaļot līdz diviem cipariem aiz komata.

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu konkursa Nolikumā minētos Darbus, izņemot PVN nodokli.

Nosakot cenas dotajiem Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija” un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, Nolikumā noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 8.pielikuma “Līguma projekts” nosacījumus.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS

Iepirkumam „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”

| Nr. | Spec. Nr. | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Būvgružu transporta izdevumi (EUR) | Kopā tiešās izmaksas (EUR) | Virsizdevumi _____% tiešajām izmaksām (EUR) | t.sk.: Peļņa ____% no tiešajām izmaksām (EUR) | tarba devēja sociālais nodoklis 23,59% no darba algas izmaksām (EUR) | Kopējās vienas vienības izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= (8+9+10+11) | 13 | 14 | 15 | 16= (12 +13 +14 +15) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | Ielas vai autoceļa attīrīšana no sniega ārpus apdzīvotas vietas un apdzīvotā vietā | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.2 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana izkaisot sāli apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.5 | Ielas vai autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu sāls kaisīšanu apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotas vietas | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.3 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembiņām | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.4 | Brauktuves seguma slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu attīrīšana no sniega | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.6 | Gājēju un velosipēdu celiņu slīdamības mazināšana, kaisot sāli, smilti vai šķembiņas | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2.1 | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot pilno tehnoloģiju | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.2 | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2.3 | Ceļa klātnes planēšana līdz 6 m platumā | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.4 | Ceļa klātnes profilēšana līdz 6 m platumā | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 2.5 | Nesaistīta seguma atjaunošana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2.8 | Nesaistīta ceļa seguma atputekļošanas darbi laistot ar ūdeni | km | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3.1 | Sanesumu, aizsprostojumu tīrīšana no upes, notekas vai grāvja gultnes | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 3.2 | Caurteku aizsērējuma un sanesumu attīrīšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 3.3 | Dzelzsbetona caurteku bojāto posmu nomaiņa d<=500mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 3.3 | Dzelzsbetona caurteku bojāto posmu nomaiņa 1000mm=>d>500mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 3.4 | Plastmasas caurteku bojāto posmu nomaiņa d<=500mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 3.4 | Plastmasas caurteku bojāto posmu nomaiņa 1000mm=>d>500mm | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 2.6 | Izskalojumu likvidēšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 2.7 | Nomaļu iesēdumu aizpildīšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 8. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/41 nolikumam

LĪGUMS Nr. ONP 2017/41

Par ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbiem

(projekts)

Olaines novads	2017.gada ____.____________

PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

IZPILDĪTĀJS: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2017/41 „Ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbi Olaines novadā”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbus Olaines novadā (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Darbu izpildes vietas un apjomi norādīti Līguma 2.3. un 2.4. punktā atrunātāja kārtībā.

  - Darbu veikšanas izmaksu izcenojumi noteikti Izpildītāja Finanšu piedāvājumā (3. pielikums), kas tiek ņemti par pamatu kopējo izmaksu aprēķināšanai pēc faktiski izpildītā Darbu apjoma.

  - Pasūtītāja norādīto Darbu izmaksas kopā nepārsniedz Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma summu.

- DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar “Olaines novada Ielu un autoceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas Tehniskās specifikācijas 2017”, kas apstiprinātas 2017.gada 7.septembrī (Līguma pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Izpildes un darbu uzdošanas kārtība darbiem vasaras sezonā - Pasūtītājs Tehniskajās specifikācijās noteiktajā laikā pirms nepieciešamo Darbu uzsākšanas, zvanot uz Izpildītāja tālruņa numuru +371 _______ un nosūtot uz Izpildītāja e-pastu:_________, rakstisku informāciju par konkrētā laikā veicamo Darbu apjomu, informē Izpildītāju par nepieciešamajiem Darbiem. Izpildītājā pienākums ir veikt Darbus specifikācijās noradītajā termiņā un kvalitātē.

  - Izpildes un darbu uzdošanas kārtība darbiem ziemas sezonā – Izpildītājs veic Darbus Tehniskajās specifikācijās noteiktajā termiņā, vadoties pēc laika apstākļiem. Darbus, kas veicami saskaņojot ar Pasūtītāju, jāsaskaņo ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms darbu uzsākšanas zvanot uz Pasūtītāja tālruņa numuru +371 _______ un nosūtot informāciju uz Pasūtītāja e-pastu:____________.  Par ziemas sezonā veicamajiem Darbiem Izpildītajām katru dienu par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem jāaizpilda paveikto Darbu uzskaites žurnāls un katru dienu līdz plkst. 10:00 jāiesniedz Pasūtītajā pārstāvim pa e-pastu _____________. Paveikto darbu uzskaites žurnāla formu nosaka Pasūtītājs, saskaņojot ar Izpildītāju, un iesniedz Izpildītajam pirms ziemas sezonā veicamo Darbu uzsākšanas elektroniskā formātā Izpildītajā e-pastā _______________.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam uzdot papildus Darbus, informējot Izpildītāju ne ātrāk kā 1 (vienas) stundas laikā pirms nepieciešamo papildus Darbu uzsākšanas, zvanot uz Izpildītāja tālruņa numuru +371 _______ un nosūtot rakstisku informāciju uz Izpildītāja e-pastu:_________, informē Izpildītāju par konkrētā laikā veicamajiem papildus Darbiem.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Izpildītājs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievērota Tehniskā specifikācija (Līguma pielikums Nr.1) un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c prasības.

- DARBU NODOŠANA

  - Darbu izpildes termiņi atrunāti Līguma 2.3. un 2.4. punktā.

  - Katru mēnesi par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem tiek noformēts, un abu Līgumslēdzēju parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

  - Pasūtītājs izvēles kārtībā darbu veikšanas laikā veic Darbu pārbaudi, fiksējot paveiktos Darbus foto fiksācijās un, ja nepieciešams - apraksta veidā. Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājs, nepieaicinot Izpildītāja pārstāvi, sagatavo defektu aktu un nekavējoties (dienā, kad konstatēta neatbilstība) iesniedz Izpildītājam e-pastā __________ un informē pa tālruņa numuru +371 ___________. Izpildītājs novērš defektu aktā konstatētās neatbilstības ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas brīža vasaras sezonā veicamajiem Darbiem un ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā ziemas sezonā veicamajiem darbiem, tomēr Pusēm ir tiesības vienoties par citu defektu novēršanas termiņu minētā akta sagatavošanas brīdī, skaitot no defektu akta sagatavošanas brīža.

  - Ja Izpildītājam, pēc defektu akta saņemšanas, ir iebildumi par defektu aktā fiksēto, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls ir Izpildītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstība nav radusies Izpildītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs. Neatkarīga eksperta pieaicināšana ekspertīzes veikšanai neatbrīvo Izpildītāju no defektu aktā konstatēto nepilnību novēršanas.

  - Ja Izpildītājs neceļ iebildumus vai Izpildītāja iebildumi ir bijuši nepamatoti, un Izpildītājs Līguma 3.1. punktā norādītajā termiņā nenovērš Līguma 3.3. punktā minētā defektu aktā fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības samazināt rēķinā norādīto summu tādā apmērā, kas sedz neatbilstoši Līguma noteikumiem veiktās Darbu daļas defektu novēršanas izmaksas, ieturot to no Izpildītājam veicamās samaksas, kā arī piemērot Līgumsodu par nesavlaicīgu Darbu un/vai Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu kavējumu, kas minēts Līguma 9.1. punktā. Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts, un Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbi atbilst spēkā esošo normatīvu, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi, prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst normatīviem vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Izpildītājs garantē, ka Darbu izpildē pielietotie materiāli atbilst normatīvajiem dokumentiem, ir sertificēti, bez slēptiem defektiem un nav bojāti.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā paredzamā Līguma summa par Darbu izpildi nepārsniedz EUR                           (           euro,       centi) un PVN 21% EUR                           (           euro,       centi), kas kopā sastāda EUR                           (           euro,       centi).

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā (tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir tiesības   samazināt veicamo kopējo Darbu apjomu par summu, kas nav lielāka kā 30% no kopējās plānotas līguma summas, kas norādīta līguma 4.1.punktā).

  - Par darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā izpildītājam summu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā pielikumā Nr.1 minētās vienību līgumcenas.

  - Vienību Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei.

  - Samaksu par izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 10 (demsit) darba dienu laikā pēc iepriekšēja mēneša pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Maksu par Darbiem Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā, saskaņā ar saņemto rēķinu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar datumu, kas Pasūtītājs iesniedzis bankā atbilstošu maksājuma uzdevumu.

  - Izpildītāja finanšu piedāvājumā (3. un 3.1.pielikums) noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

- IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Izpildītāja pienākumi:

  - pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāsniedz pārskats par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildes gaitu;

  - segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

  - nodrošināt visu nepieciešamos dokumentus, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

  - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un Ministru kabineta noteikumiem;

  - nodrošināt Darbu veikšanas vietas ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

  - norakto grunti un derīgos kokmateriālus nogādāt Pasūtītāja norādītā vietā novada teritorijā;

  - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

  - nodrošināt Pasūtītājam brīvu pieeju Darbu veikšanas vietām;

  - nodrošināt transporta kustības plūsmas regulēšanu;

  - ievērot Līguma noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības instrukcijas;

  - Darbus, saskaņā ar Līgumu, izpildīt kvalitatīvi, ievērojot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi;

  - izpildot Darbus atbilstoši Līgumam, Izpildītājam jābūt visām šo Darbu veikšanai nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem kas attiecas uz Darbu veikšanu.

  - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

  - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

  - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Darbu veikšanas vietām, kamēr Darbu veikšanas vietās tiek veikti Darbi;

  - Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

  - pēc Darbu pabeigšanas Darbu vietā sakārtot Darbu vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus, nodrošināt drošu automobiļu un gājēju satiksmi Darba vietā, u.c.);

  - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma darbības laikā paveikt Darbus par summu, kas var sasniegt Līguma 4.1.punktā norādīto.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pasūtītāja pienākumi:

  - veikt norēķinus ar Izpildītāju, atbilstoši Līgumā veiktajiem Darbiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktiem, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām un faktiski izpildītajiem Darbiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes procesā Izpildītāja veikto Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Lai kontrolētu Darbu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā uzturēties teritorijā, kurā Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un visu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē visiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- APDROŠINĀŠANA

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar veicamajiem Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā EUR ________ (euro un centi).

  - Gadījumā, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Izpildītājs no saviem līdzekļiem.

  - Līdz Darbu uzsākšanai Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu uz Darbu veikšanas laiku, kur apdrošinājuma summa nav mazāka par Līguma 4.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.

  - Apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

  - Darbus nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktajām apdrošināšanām.

- LĪGUMSODS

  - Par nesavlaicīgu Darbu un/vai Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu kavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,02 % (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no Līguma 4.1. punktā atrunātās summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 4.1. punktā atrunātās summas. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Par nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem vai nekvalitatīviem iestrādātiem materiāliem, kas tiek konstatēti veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu 0,02 % (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no Līguma 4.1. punktā atrunātās summas, par katru fiksēto neatbilstību.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 4.1.punktā atrunātās summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- LĪGUMA LAUŠANA

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Izpildītājs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Darbu veikšanas vieta tiktu atstāta droša automobiļu un gājēju satiksmei, nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls atstātu Darbu veikšanas vietu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Izpildītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- FORCE MAJEURE

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- NODOKĻI UN NODEVAS

12.1.	Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

- PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu – Izpildītājs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

- PUŠU ADRESES

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

- PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

3.pielikums – Finanšu piedāvājums;

3.1.pielikums – Vienības izmaksu aprēķins.

- PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:	Izpildītājs: