APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2015.gada 8.maija000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

ATKLĀTS KONKURSS

IEPIRKUMA ONP 2015/17 NOLIKUMS

„CEĻU, VELOCELIŅU, GĀJĒJU IETVJU UN PAGALMU ATJAUNOŠANAS UN IZBŪVES DARBI”

Olaines novads, 2015

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS	8

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	9

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	10

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	12

6.	LĪGUMS	13

7.	KONKURSA IZBEIGŠANA	13

8.	IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	13

9.	PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI	14

10.	TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU	14

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	15

2.	PIELIKUMS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	17

3.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	18

3.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	21

3.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	21

4. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	22

5. PIELIKUMS DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	23

5.1. PIELIKUMS GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKACIJAS UN DARBA     PIEREDZES APRAKSTS	24

6. PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	26

7. PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	27

7.1. PIELIKUMS VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS	29

8. PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	32

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona: Olaines novada pašvaldības Iepirkumu vadītāja - Anita RITUMA, tālrunis: +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

## Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības 2015.gada 28.janvāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (protokols Nr.1,27.p.) (turpmāk – Komisija).

## Pretendents

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā ONP 2015/17 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”.

## Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2015/17.

    - Iepirkuma priekšmets ir ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Olaines novada ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” un 8.pielikumu „Līguma projekts”.

    - CPV kods: 45233120-6 - „Ceļu būvdarbi”.

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota atklāta konkursa procedūra (turpmāk – Konkurss). Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

## Iespējas iepazīties ar konkursa Nolikumu un saņemt to

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar atklātā Konkursa Nolikumu:

      - Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

      - Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”.

    - Ieinteresētie piegādātāji atklātā Konkursa Nolikumu var saņemt:

      - trīs dienu laikā uz norādīto e-pastu pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no ieinteresētās personas.

      - elektroniskā informācijas nesējā Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

    - Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Nolikumu, būs pieejama Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”. Nosūtot e-pastu ar informāciju par Pretendentu (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese papildu un/vai Nolikuma grozījumu informācijas nosūtīšanai) Nolikuma 1.1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai Pretendents var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

## Līguma apjoms, darbības vieta un laiks

    - Kopēja plānota līguma cena ir līdz EUR 1 000 000,00 (ar PVN).

    - Līguma darbības vieta - Olaines novads.

    - Līguma plānotais izpildes termiņš ir 2016.gada 1.jūnijs.

    - Darbi līguma ietvaros jāuzsāk uzreiz pēc līguma noslēgšanas.

## Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2015.gada 8.jūnija plkst.11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.7.1.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot Pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.10.1.punktu prasībām, Pasūtītājs nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.7.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

## Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2015.gada 8.jūnijā plkst.11:00.

    - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- vai ir iesniegts atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums;

- piedāvājuma iesniegšanas laiku;

- piedāvāto nosacītās vienības līgumcenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta protokolā.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot Konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstošu euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.9.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

## Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-	Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

-	Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

-	atzīme: „Piedāvājums atklātam konkursam ONP 2015/17 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”;

- atzīme: „Neatvērt līdz 2015.gada 8.jūnija plkst.1100”.

    - Piedāvājums sastāv no trim daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par Pretendentu”, kas sagatavota saskaņā ar 3.1. punkta prasībām;

- 2.daļa „Tehniskais piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.2.punkta prasībām;

- 3.daļa „Finanšu piedāvājums”, kas sagatavota saskaņā ar 3.3.punkta prasībām.

    - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājuma veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.10.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķi, 1.10.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstītam (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un Pretendents pieteikumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanās kopijas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu) papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.7.3.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.7.6.punktu, paliek Pasūtītāja īpašumā.

## Papildus informācijas par Konkursa Nolikumu pieprasīšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par Konkursa Nolikumu, nosūtot kontaktpersonai rakstisku pieprasījumu uz 1.1.2.punktā norādīto adresi vai faksu. Ieinteresētajām personām papildus informācija jāpieprasa laikus (ņemot vērā papildus informācijas sarežģītību un atbildes sagatavošanai nepieciešamo laiku), lai Komisija to varētu sniegt 1.11.2.punktā norādītājā termiņā.

    - Komisija sniedz papildu informāciju ne vēlāk kā piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi.

    - Papildus informācija tiek nosūtīta visiem Konkursa Nolikuma saņēmējiem (skat. Nolikuma 1.5.3.punktu) kā arī ievietota Olaines novada pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi” un pievienota Konkursa Nolikumam un izsniegta līdz ar to.

    - Ja papildus informācija tiek pieprasīta laikus, bet to, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams sniegt 1.11.2.punktā noteiktajā termiņā, Komisijai ir pienākums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Ja papildus informācija netiek pieprasīta laikus un atbildi objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt 1.11.2.punktā noteiktajā termiņā, Komisija lemj par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu un atbildes sniegšanu. Šajā gadījumā Komisija tiesīga pieņemt lēmumu par atbildes nesniegšanu un termiņa nepagarināšanu.

## Grozījumu veikšana Konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus Konkursa Nolikumā, ja tādējādi Konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu Nolikumā tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā.

    - Ja Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem Komisija informē arī visus Konkursa Nolikuma saņēmējus (skat. Nolikuma 1.5.3.punktu), un Pretendentus, kas ir iesnieguši piedāvājumu, kā arī publicē pašvaldības interneta mājas lapā ww.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”. Personām, kuras saņems Nolikumu pēc grozījumu izdarīšanas, kopā ar Nolikumu tiks izsniegta arī informācija par izdarītajiem grozījumiem.

## Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai, Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona piedalījusies iepirkuma Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, piegādātājs nav tiesīgs piedalīties Konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības šajā Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Komisija konstatē 1.13.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzības par Konkursa Nolikumu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi, Konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar Konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

## Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā:

      - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1.punktā noteikto gadījumu):

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus).

      - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 2. punktā noteikto gadījumu);

      - nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);

      - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro;

      - Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.

    - Atlases prasības attiecas uz Pretendentu un šādām Pretendenta piesaistītajām personām:

      - atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku;

      - atsevišķi uz katru Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām (izņemot Nolikuma 2.1.1.1.punkta prasības).

## Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

## Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums asfaltēšanas un bruģēšanas būvdarbos iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā) pārsniedz EUR 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši) euro.

    - Pretendentu, kuri dibināti 2012.gada laikā vai pēc 2012.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

## Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildīsies abi divi tālāk noteiktie kritēriji vienlaicīgi:

1.kritērijs: Pretendents ir veicis un pilnīgi pabeidzis asfaltbetona segumu izbūves vai atjaunošanas darbus (vismaz 30 000 m2 kopplatībā), tajā skaitā:

- sagatavošanas darbus, ieskaitot trases nospraušanu;

- ūdens atvades sistēmas izbūvi;

- seguma visu kārtu izbūvi (drenējošais slānis, betona apmales, šķembu maisījums, asfaltbetona apakškārta un virskārta).

2.kritērijs: Pretendents ir veicis un pilnīgi pabeidzis bruģakmens seguma izbūves darbus (vismaz 4000 m2 kopplatībā), tajā skaitā:

- sagatavošanas darbus;

- seguma visu kārtu izbūvi (drenējošais slānis, betona apmales, šķembu maisījums, smilts izlīdzinošā kārta, bruģakmens seguma izbūve).

    - Pretendenta piedāvātajam ceļu būvdarbu vadītājam ir:

- derīgs sertifikāts, kas apliecina tā tiesības vadīt Nolikumā paredzētos Darbus - ceļu būvdarbus;

- vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ceļu būvdarbu vadītāja amatā.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pretendentu atlases dokumenti

    - Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu, kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu).

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu, atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un iespējamā līguma izpildi.

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

      - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad Nolikuma 3.1.5.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru dalībnieku.

      - Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām vai piesaista apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējas līguma vērtības, tad Nolikuma 3.1.5.apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz par katru apakšuzņēmēju.

    - Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo neto asfaltēšanas un bruģēšanas būvdarbu gada apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2012., 2013. un 2014.gadā), uzrādot summu par katru no iepriekšējiem trim gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) iesniedzama saskaņā ar Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2.punkta nosacījumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.

    - Pretendenta Darbu veikšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Darbu sarakstā minēto darbinieku izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu). Katra darbinieka izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno darbinieka sertifikātu, licenču un apliecību kopijas.

## Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu).

## Finanšu piedāvājums sastāv no sekojošiem dokumentiem atbilstošā secībā:

    - Finanšu piedāvājuma, kas sagatavots izmantojot Nolikuma 7.pielikumā doto standarta formu;

    - Vienības izmaksu aprēķinu, kas sagatavots izmantojot Nolikuma 7.1.pielikumā doto standarta formu.

    - Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai:

      - nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama Konkursā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās (Nolikuma 7. un 7.1.pielikums). Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts;

      - līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos;

      - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda euro ar diviem cipariem aiz komata.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

## Komisija visus piedāvājumus vērtē sešās kārtās:

    - Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude;

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Pretendentu atlase;

    - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana;

    - Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

## Piedāvājuma nodrošinājumu pārbaude

## Komisija pārbauda vai Pretendents ir iesniedzis Nolikuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu.

## Ja Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu un/vai tas neatbilst Nolikuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām.

## Pretendentu atlase

    - Pēc piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes vērtē Pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar Nolikuma 2.punktu, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

    - Pretendenta, kas neatbilst kādai no 2.punktā minētajām Pretendentu atlases prasībām, piedāvājums tālāk netiek vērtēts.

    - Nolikuma 2.1.punktā (Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda tikai attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 5.daļas 1.punktu).

## Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

    - Pēc Pretendentu atlases, turpinot vērtēšanu, Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ar Tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju Darbu laikā nodrošināt Nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

## Finanšu piedāvājumu izvērtēšana

    - Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas, Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.

    - Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

      - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās aritmētiskās vai pārrasktīšanās kļūdas labotas un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Komisija izvērtē vai iesniegtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

  - būvdarbu metodes izmaksām;

  - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

  - piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

  - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

  - Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus Nolikuma 4.6.4.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

## Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko nosacītās vienības līgumcenu (Finanšu piedāvājuma 6.kolonnas kopsumma) no piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.

    - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, Komisija, lai pārbaudītu vai izvēlētais Pretendents nav izslēdzams PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., un 5.punktā minēto apstākļu dēļ, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par:

      - Nolikuma 2.1.1.1. - 2.1.1.3.punktos minētiem pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarījumiem no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra);

      - Nolikuma 2.1.1.4.puntā minētajiem faktiem no Uzņēmumu reģistrā;

      - Nolikuma 2.1.1.5.punktā minēto faktu no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

    - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams PIL 39.1 panta pirmās daļas minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz viņu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 darbdienas pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Pēc Nolikuma iepriekš minētajos apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta Konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

## Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uz norādīto e-pastu vai faksu norādot:

- noraidītajam Pretendentam par tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem;

- Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītājām priekšrocības;

- termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

## Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv Publikāciju vadības sistēmā, iepirkuma Komisija nosūtīs 3 (triju) darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 5.1.punktu, kā arī publicē pašvaldības interneta mājas lapā www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Būvdarbi”.

# LĪGUMS

  - Līgumu ar uzvarējušo Pretendentu Pasūtītājs slēdz ne ātrāk kā pēc nogaidīšanas laika beigām (10 diena un vienas darba dienas pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ir nosūtīts saskaņā ar Nolikuma 5.1.punktu).

  - Lūgumu slēdz, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumiem.

  - Pirms līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāuzrāda Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” 8.punktu.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā (tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir tiesības neuzdot ar Darba uzdevumu pildīt kādu Objektu vai Objektus par summu, kas nav lielāka kā 30% no kopējās plānotas līguma summas, kas norādīta nolikuma 1.6.1.punktā).

  - Avansa summa katram objektam, kuru tiks uzdots pildīt ar Darba uzdevumu, nav pieļaujama lielāka par 30% (trīsdesmit procentiem) no objekta kopējās līgumcenas.

# KONKURSA IZBEIGŠANA

  - Komisija var jebkurā laikā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Konkursa izbeigšanas gadījumā, Komisija 3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapas www.iub.gov.lvPublikāciju vadības sistēmā, iepirkuma Komisija nosūtīs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 7.2.punktu.

# IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Komisijai.

    - Labot aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Pieaicināt ekspertu Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izbeigt vai pārtraukt Konkursu jebkurā tā stadijā, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to attiecīgi nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem.

    - Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ir saņemti vismaz divi piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ievietot savā mājaslapā internetā informāciju par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi vismaz piecas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas.

    - Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par Konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

    - Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

## Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU

  - LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 			Ģ.Batrags

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkums paredz asfaltēto un bruģēto ceļu, veloceliņu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas un izbūves darbu veikšanu Olaines novadā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (turpmāk - Darbi).

  - Veicot Darbus, jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti, kas attiecas uz šādu darbu izpildi, kā arī „Ceļu specifikācijas 2014”, kas apstiprinātas 2013.gada 18.decembrī.

  - Izpildes laiks – no līguma noslēgšanas brīža līdz  2016.gada 1.jūnijam. Darbu uzsākšanu rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Izpildīto darbu garantijas laiks – ne mazāks kā 4 (četri) gadi.

  - Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā pēc attiecīgā objekta izmaksu aprēķina saskaņošanas ar Pasūtītāju (Nolikuma 6.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” 1.1.punkts) un jāpabeidz noteiktajā termiņā.

  - Ja Darbi tiek veikti bez satiksmes slēgšanas, tad ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu izvietošanas izdevumi jāiekļauj būvdarbu vienību cenās.

  - Ja Darbu veikšanai nepieciešams slēgt satiksmi, tad darbu izpildītājs un pasūtītājs vienojas par ceļu satiksmes regulēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas noteikumiem.

  - Ielu, laukumu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas darbi ietver šādu darbu veikšanu:

- Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve, ieklājot asfaltbetonu AC-11 ar ieklājēju 5 cm biezumā;

- Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve, ieklājot asfaltbetonu AC-22 ar ieklājēju 5 cm biezumā;

- Asfaltbetona seguma apakškārtas gruntēšana;

- Vecā asfaltbetona seguma nofrēzēšanu līdz 10 cm;

- Vecā asfaltbetona demontāžu un deponēšanu;

- Gultnes izbūvi, planēšanu un blīvēšanu;

- Smilts drenējošās kārtas izbūvi;

- Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūvi;

- Trapeces veida ceļa ātrumvaļņa izbūvi;

- Brauktuves betona apmales demontāža un deponēšana;

- Brauktuves betona apmales uzstādīšana;

- Ietves betona apmales demontāža un deponēšana;

- Ietves betona apmales uzstādīšana;

- Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni;

- Betona bruģakmeņa seguma izbūvi ar 8 cm biezu bruģakmeni;

- Plaisu aizliešanu ar bitumenu un smilti vai drupināšanas atsijām;

- Nomaļu profilēšanu;

- Nomaļu grunts uzauguma noņemšanu;

- Augu zemes un liekās grunts izņemšanu un deponēšanu;

- Zaļās zonas atjaunošanu 10 cm biezumā (melnzemes iestrāde, zālāja sēšana);

- Kanalizācijas aku lūku nomaiņu pret „peldošām”;

- Kanalizācijas aku lūku regulēšanu;

- Lietus ūdens lūku nomaiņu pret „peldošām”;

- Lietus ūdens lūku regulēšanu;

- Mazo aku (kapju) nomaiņu pret „peldošām”;

- Mazo aku (kapju) regulēšanu;

- Caurteku tīrīšanu no sanesumiem;

- Caurtekas bojāto posmu nomaiņu, 500 mm diametra caurteku;

- Caurtekas bojāto posmu nomaiņu, 1000 mm diametra caurteku;

- Jaunu caurteku izbūvi, 500 mm diametra caurteku;

- Jaunu caurteku izbūvi, 1000 mm diametra caurteku;

- Krūmu izciršanu grāvjos, nogāzēs un autoceļu joslās;

- Grāvju tīrīšanu;

- Grāvju krasta grunts līdzināšanu;

- Izrakto sakņu un atkritumu savākšanu un nodošanu izgāztuvei;

- Norobežojošo metāla drošības barjeru uzstādīšana (barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezums aizsargnorobežojumiem - 60 mikroni, norobežojuma kolonnām – 70 mikroni un stiprinājuma elementiem - 55 mikroni. Pieļaujamā atkāpe +5 mikroni. Barjerām ir jābūt ar ražotāja sertifikātu un uzstādīšanas instrukciju. Barjeru augstumam ir jābūt ne mazākām, ka 1,1 m).

- Papildus prasības Darbu izpildei

  - Noraktā grunts un materiāli un derīgie kokmateriāli ir Pasūtītāja īpašums un tie jāizved uz Pasūtītāja norādītu vietu novada teritorijā.

  - Izpildītājs Veicamos darbus nepieciešamības gadījumā saskaņo ar atbildīgajām iestādēm (VAS „Latvijas dzelzceļš”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” u.c.)

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par atklātā konkursa ONP 2015/17 „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi” Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

## pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

- Pretendenta pieteikums

Par piedalīšanos Atklātā konkursā

“ Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar konkursa Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt atklāta konkursa „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanu darbi ” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” un 8.pielikuma „Līguma projekts” prasībām par nosacītās vienības līgumcenu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21%.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija”, 8.pielikumā „Līguma projekts” un savā piedāvājumā.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs noteiktajā laikā parakstīsim līgumu un līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem Darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu un Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko necelsim pretenzijas par tiem, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.

Piedāvājuma nodrošinājums ir pievienots piedāvājumam kā atsevišķs dokuments.

| [Vadošais partneris]: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

## 3.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

Vispārēja informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| 1. | Kompānijas nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs: |  |
| 3. | Adrese: |  |
| 4. | Kontaktpersona : |  |
| 5. | Telefons: |  |
| 6. | Fax: |  |
| 7. | E-pasts: |  |
| 8. | Reģistrācijas gads: |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12 | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

* Veidlapa aizpildāma par katru personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībnieku, kā arī par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei.

## 3.2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo Darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 4. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

Informācija par Pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Pasūtītājs |  | Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR |  | Veiktie darbi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.4.1. un 2.4.2. punktu prasības) | Pašu spēkiem veikto darbu apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši prasībām) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014. gads |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir piegādes līgumus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija.]

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Atklātam konkursam 
„Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Kompānija, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceļu būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas licenču, sertifikātu un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 5.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz …) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas.]

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2015.gada ____.______________

/Speciālista Vārds Uzvārds/

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 6. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam

„Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

- Darbi tiks uzsākti ne vēlāk kā _____ (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) dienu laikā pēc attiecīgā objekta izmaksu aprēķina saskaņošanas ar Pasūtītāju.

- Veicot Darbus, tiks ievēroti LR normatīvie akti, kas attiecas uz šādu darbu izpildi, kā arī „Ceļu specifikācijas 2014”.

- Izpildīto Darbu garantijas laiks ____ gadi.

- Apliecinām, ka asfaltēto un bruģēto ielu seguma atjaunošanas darbi tiks veikti saskaņā ar atklātā konkursa ONP 2015/17 Nolikumu, Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus.

- Mēs apliecinām, ka mūsu rīcībā būs Darbu veikšanai nepieciešamās iekārtas un būvmašīnas, būvmateriāli un darbaspēks, tādā apjomā, lai pilnīgi izpildītu līguma saistības.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

Mēs piedāvājam veikt Olaines novada ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbus saskaņā ar iepirkuma ONP 2015/17 Nolikumā noteiktajām prasībām, ievērojot Nolikuma 8.pielikuma „Līguma projekts” noteikumus par šādām vienību līgumcenām:

| Nr. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darbu īpatsvars % no kopējā veicamo Darbu apjoma | Vienības līgumcena 2015.g., EUR (bez PVN) | Nosacītā vienības līgumcena, piemērojot Darbu īpatsvarus, EUR (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5x4:100) |
|  | Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve, ieklājot asfaltbetonu AC-11 ar ieklājēju 5 cm biezumā | m2 | 19 |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma apakškārtas izbūve, ieklājot asfaltbetonu AC-22 ar ieklājēju 5 cm biezumā | m2 | 8 |  |  |
|  | Asfaltbetona seguma apakškārtas gruntēšana | m2 | 2 |  |  |
|  | Vecā asfaltbetona seguma nofrēzēšana līdz 10 cm | m2 | 1 |  |  |
|  | Vecā asfaltbetona demontāža un deponēšana | m3 | 1 |  |  |
|  | Gultnes izbūve, planēšana un blīvēšana | m2 | 1 |  |  |
|  | Smilts drenējošās kārtas izbūve | m3 | 8 |  |  |
|  | Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve | m3 | 19 |  |  |
|  | Trapeces veida ceļa ātrumvaļņa izbūve | m | 1 |  |  |
|  | Brauktuves betona apmales demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |
|  | Brauktuves betona apmales uzstādīšana. | m | 3 |  |  |
|  | Ietves betona apmales demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |
|  | Ietves betona apmales uzstādīšana. | m | 2 |  |  |
|  | Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni | m2 | 4 |  |  |
|  | Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 8 cm biezu bruģakmeni | m2 | 6 |  |  |
|  | Plaisu aizliešana ar bitumenu un smilti vai drupināšanas atsijām | m | 1 |  |  |
|  | Nomaļu profilēšana | m2 | 1 |  |  |
|  | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana | m3 | 1 |  |  |
|  | Augu zemes un liekās grunts izņemšana un deponēšana | m3 | 1 |  |  |
|  | Zaļās zonas atjaunošana 10 cm biezumā | m2 | 2 |  |  |
|  | Kanalizācijas aku lūku nomaiņa pret „peldošām” | gb. | 1 |  |  |
|  | Kanalizācijas aku lūku regulēšana | gb. | 1 |  |  |
|  | Lietus ūdens lūku nomaiņa pret „peldošām” | gb. | 1 |  |  |
|  | Lietus ūdens lūku regulēšana | gb. | 1 |  |  |
|  | Mazo aku (kapju) nomaiņa pret „peldošām” | gb. | 1 |  |  |
|  | Mazo aku (kapju) regulēšana | gb. | 1 |  |  |
|  | Caurteku tīrīšana no sanesumiem | m3 | 1 |  |  |
|  | Caurtekas bojāto posmu nomaiņa (500 mm diametrā) | m | 1 |  |  |
|  | Caurtekas bojāto posmu nomaiņa (1000 mm diametrā) | m | 1 |  |  |
|  | Jaunas caurtekas izbūve (500 mm diametrā) | m | 1 |  |  |
|  | Jaunas caurtekas izbūve (1000 mm diametrā) | m | 1 |  |  |
|  | Krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļu joslās | m2 | 1 |  |  |
|  | Grāvju tīrīšana | m3 | 1 |  |  |
|  | Grāvju krasta grunts līdzināšana | m3 | 1 |  |  |
|  | Izrakto sakņu un atkritumu savākšana un nodošana izgāztuvei | m3 | 2 |  |  |
|  | Norobežojošo metāla drošības barjeru uzstādīšana (barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezums aizsargnorobežojumiem - 60 mikroni, norobežojuma kolonnām – 70 mikroni un stiprinājuma elementiem - 55 mikroni. Pieļaujamā atkāpe +5 mikroni. Barjerām ir jābūt ar ražotāja sertifikātu un uzstādīšanas instrukciju. Barjeru augstumam ir jābūt ne mazākām, ka 1,1 m). | gb. | 1 |  |  |
| KOPĀ: |  | - | 100 | - |  |

(*) Noapaļot līdz diviem cipariem aiz komata.

Cenā iekļauti visi likumdošanā paredzētie nodokļi un maksājumi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu konkursa Nolikumā minētos Darbus, izņemot PVN nodokli.

Nosakot cenas dotajiem Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama konkursā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, Nolikumā noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 7.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

VIENĪBAS IZMAKSU APRĒĶINS

Atklātam konkursam „Ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”

| Nr. | Darbu vai materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Būvgružu transporta izdevumi (EUR) | Kopā tiešās izmaksas (EUR) | Virsizdevumi _____% tiešajām izmaksām (EUR) | t.sk.: | Peļņa ____% no tiešajām izmaksām (EUR) | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% no darba algas izmaksām (EUR) | Kopējās vienas vienības izmaksas (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12= (8+9+10+11) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (12 +13 +15 +16) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve, ieklājot asfaltbetonu AC-11 ar ieklājēju 5 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Asfaltbetona seguma apakškārtas izbūve, ieklājot asfaltbetonu AC-22 ar ieklājēju 5 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Asfaltbetona seguma apakškārtas gruntēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vecā asfaltbetona seguma nofrēzēšana līdz 10 cm | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Vecā asfaltbetona demontāža un deponēšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gultnes izbūve, planēšana un blīvēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Smilts drenējošās kārtas izbūve | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Minerālmateriālu maisījuma kārtas izbūve | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trapeces veida ceļa ātrumvaļņa izbūve | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Brauktuves betona apmales demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Brauktuves betona apmales uzstādīšana. | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ietves betona apmales demontāža un deponēšana | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ietves betona apmales uzstādīšana. | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 6 cm biezu bruģakmeni | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Betona bruģakmeņa seguma izbūve ar 8 cm biezu bruģakmeni | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Plaisu aizliešana ar bitumenu un smilti vai drupināšanas atsijām | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Nomaļu profilēšana | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Augu zemes un liekās grunts izņemšana un deponēšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Zaļās zonas atjaunošana 10 cm biezumā | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Kanalizācijas aku lūku nomaiņa pret „peldošām” | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Kanalizācijas aku lūku regulēšana | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Lietus ūdens lūku nomaiņa pret „peldošām” | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Lietus ūdens lūku regulēšana | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Mazo aku (kapju) nomaiņa pret „peldošām” | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Mazo aku (kapju) regulēšana | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Caurteku tīrīšana no sanesumiem | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Caurtekas bojāto posmu nomaiņa (500 mm diametrā) | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Caurtekas bojāto posmu nomaiņa (1000 mm diametrā) | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Jaunas caurtekas izbūve (500 mm diametrā) | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Jaunas caurtekas izbūve (1000 mm diametrā) | m | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Krūmu izciršana grāvjos, nogāzēs un autoceļu joslās | m2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Grāvju tīrīšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Grāvju krasta grunts līdzināšana | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Izrakto sakņu un atkritumu savākšana un nodošana izgāztuvei | m3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Norobežojošo metāla drošības barjeru uzstādīšana (barjerām, statņiem un stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezums aizsargnorobežojumiem - 60 mikroni, norobežojuma kolonnām – 70 mikroni un stiprinājuma elementiem - 55 mikroni. Pieļaujamā atkāpe +5 mikroni. Barjerām ir jābūt ar ražotāja sertifikātu un uzstādīšanas instrukciju. Barjeru augstumam ir jābūt ne mazākām, ka 1,1 m). | gb. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

## 8. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2015/17 nolikumam

LĪGUMS Nr. ONP 2015/17

- Par ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbiem

Olaines novads	2015.gada ____.____________

PUSES:

PASŪTĪTĀJS: OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju - Līgumslēdzēji, no vienas puses,

un

BŪVUZŅĒMĒJS: __________________, vien. reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ____________________________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses, ņemot vērā atklātā konkursa ONP 2014/06 „Ceļu, veloceliņi, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbi”, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas veikt Olaines ceļu, veloceliņu, gājēju ietvju un pagalmu atjaunošanas un izbūves darbus, kā arī melioratīvo sistēmu sakopšanu (turpmāk tekstā – Darbi) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā.

  - Darbu izpildes vietas un apjomus (turpmāk tekstā Objekti) norāda Pasūtītājs darba uzdevuma veidā.

  - Darbu veikšanas izmaksu izcenojumi noteikti Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājumā (3. un 3.1.pielikums), kas tiek ņemti par pamatu katra Objekta kopējo izmaksu aprēķināšanai pēc faktiski izpildītā Darbu apjoma.

  - Pasūtītāja norādīto Darbu izmaksas Objektos kopā nepārsniedz Līguma 4.1.punktā noteikto Līguma summu.

- DARBU IZPILDES NOTEIKUMI

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar izstrādātajām „Ceļu specifikācijas 2014”, kas apstiprinātas 2013.gada 18.decembrī, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Pasūtītājs rakstiski norāda Būvuzņēmējam Darbu veikšanas Objektus darba uzdevuma veidā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas iesniedz Pasūtītājam Objektu izmaksu aprēķinus, kas sastādīti pamatojoties uz Būvuzņēmēja piedāvājumu (1.pielikums) norādot Darbu izpildes laiku. Pasūtītājs saskaņo Objektu izmaksu aprēķinus 1 (vienas) darba dienas laikā.

  - Līguma darbības termiņš – 2016.gada 1.jūnijs.

  - Sagatavošanas darbus un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti ar 2013.gada 18.decembrī apstiprinātās „Ceļu specifikācijas 2014” un visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c.

- DARBU NODOŠANA UN GARANTIJAS LAIKS

  - Darbu izpildes termiņu katrā Objektā Pasūtītājs saskaņo ar Būvuzņēmēju.

  - Pēc darba uzdevumā minēto Darbu pabeigšanas tiek noformēts un abu Līgumslēdzēju parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts par katru Objektu atsevišķi.

  - Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, nodošanas – pieņemšanas akts netiek parakstīts, un Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.

  - Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Darbu pieņemšanas garantijas periodā.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi atbilst spēkā esošo normatīvu, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi, prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst normatīviem vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

  - Būvuzņēmējs dod Darbiem ___________________ garantiju, sākot no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildē pielietotie materiāli atbilst normatīvajiem dokumentiem, ir sertificēti, bez slēptiem defektiem un nav bojāti.

  - Garantijas laikā Būvuzņēmējs novērš visus defektus ar Pasūtītāju saskaņotā laikā no defekta konstatēšanas brīža, par saviem līdzekļiem. Garantijas noteikumi nav spēkā, ja Pasūtītājs vai tā pilnvarotas personas vai trešās personas veikušas darbības, vai arī apzināti atturējušās no tām, kuru rezultātā Būvuzņēmēja veiktiem darbiem un piegādātiem materiāliem nodarīti bojājumi, kas citkārt nebūtu iespējami. Šie ierobežojumi neattiecas uz bojājumiem, kas uzskatāmi par materiālu dabisko nolietojumu.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā paredzamā Līguma summa par Darbu izpildi Objektos nepārsniedz EUR               (           euro,       centi), bez PVN.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā (tas nozīmē, ka Pasūtītājam ir tiesības neuzdot ar Darba uzdevumu pildīt kādu Objektu vai Objektus par summu, kas nav lielāka kā 30% no kopējās plānotas līguma summas, kas norādīta līguma 4.1.punktā).

  - Par darbu pienācīgu izpildi Pasūtītājs maksā izpildītājam summu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā pielikumā Nr.1 minētās vienību līgumcenas.

  - Vienību Līguma summā ietverti visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī visi iespējamie Būvuzņēmēja izdevumi, kas nepieciešami Būvuzņēmēja saistību izpildei.

  - Ņemot vērā katra Objekta darba uzdevumu un Objekta izmaksu aprēķinu, saskaņotu atbilstoši Līguma 1.2.un 2.2.punktam:

    - Pasūtītājs maksā PVN Būvuzņēmējam, ja Objekta darba uzdevumā noteikti seguma atjaunošanas darbi (remontdarbi) vai melioratīvās sistēmas uzturēšanas darbi;

    - Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu, ja Objekta darba uzdevumā noteikti seguma izbūves (rekonstrukcijas) darbi.

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējs Līguma summu par katru Objektu atsevišķi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

  - Samaksu par Objektā izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 10 (demsit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja

  - Pēc tam, kad Pasūtītājs ir norādījis Būvuzņēmējam konkrētu Darbu veikšanas Objektu, saņēmis no Būvuzņēmēja Objekta izmaksu aprēķinu un saskaņojis to, var tikt veikts avansa maksājums, kas nepārsniedz 30% (trīsdesmit procentus) no Objekta izmaksām. Avansa maksājums tiks veikts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Avansā izmaksātā summa tiek ieturēta no gala maksājuma par attiecīgo Objektu.

  - Maksu par Darbiem Pasūtītājs pārskaita Būvuzņēmēja norādītajā norēķinu kontā, saskaņā ar saņemto rēķinu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar datumu, kas Pasūtītājs iesniedzis bankā atbilstošu maksājuma uzdevumu.

  - Rēķinos jānorāda:

    - PVN summu saskaņā ar 29.11.2012. likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” - asfaltēto un bruģēto ceļu, veloceliņu, pagalmu un gājēju ietvju seguma atjaunošanas darbiem (remontdarbiem) vai melioratīvās sistēmas uzturēšanas darbiem;

    - „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125. panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana” - asfaltēto un bruģēto ceļu, veloceliņu, pagalmu un gājēju ietvju seguma izbūves (rekonstrukcijas) darbiem.

  - Būvuzņēmēja piedāvājumā (3. un 3.1.pielikums) noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

- BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Būvuzņēmēja pienākumi:

  - pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz pārskats par Līguma priekšmetā paredzēto Darbu izpildes gaitu;

  - segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;

  - nodrošināt Objektu apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

  - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus;

  - nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

  - nodrošināt Objektus ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

  - norakto grunti un derīgos kokmateriālus nogādāt Pasūtītāja norādītā vietā novada teritorijā;

  - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

  - nodrošināt Pasūtītājam brīvu pieeju Objektiem;

  - nodrošināt transporta kustības plūsmas regulēšanu;

  - ievērot Līguma noteikumus, normatīvos aktus, kas regulē Darba veikšanu, drošības tehnikas, ugunsdrošības un vides aizsardzības instrukcijas;

  - Līguma 3.6.punktā dotajā garantijas periodā par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, kā arī slēptos trūkumus, ko puses neatklāja, nododot un pieņemot Darbus;

  - Darbus, saskaņā ar Līgumu, izpildīt kvalitatīvi, ievērojot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz šādu Darbu izpildi;

  - izpildot Darbus atbilstoši Līgumam, Būvuzņēmējam jābūt visām šo Darbu veikšanai nepieciešamajām atļaujām un citiem dokumentiem kas attiecas uz Darbu veikšanu.

  - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

  - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

  - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektiem līdz to pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

  - Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

  - pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektus (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

  - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma darbības laikā paveikt Darbus par summu, kas var sasniegt Līguma 4.1.punktā norādīto.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pasūtītāja pienākumi:

  - veikt norēķinus ar Būvuzņēmēju, atbilstoši Līgumam veiktajiem Darbiem.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktiem, ja tie atbilst Pasūtītāja prasībām.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes procesā Būvuzņēmēja veikto Darbu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem.

  - Lai kontrolētu Darbu izpildi, Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā uzturēties teritorijā, kurā Būvuzņēmējs veic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un visu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē visiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- APDROŠINĀŠANA

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu būves vietā veicamo darbu drošību un apņemas Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Līdz Darba uzsākšanas brīdim Būvuzņēmējs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā akta apstiprināšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ būvdarbu laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā līgumā noteiktajā Būvobjektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir ne mazāks kā EUR 95 000,00 (deviņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Būvuzņēmējs no saviem līdzekļiem

  - Līdz Darbu uzsākšanai Būvuzņēmējs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu uz Darbu veikšanas laiku, kur apdrošinājuma summa nav mazāka par Līguma 4.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.

  - Apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

  - Darbu Objektā nedrīkst veikt bez šajā Līgumā noteiktajām apdrošināšanām.

- LĪGUMSODS

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Objekti nav nodoti Līguma 2.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no konkrētā Objekta saskaņotajām izmaksām. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Par nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek konstatēti veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus, tiek ieturēts līgumsods līdz 25% (divdesmit pieciem procentiem) no darba uzdevumā noteiktā Objekta darba apjoma līgumcenas.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

  - Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:

    - Būvuzņēmēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

    - Būvuzņēmējs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 10.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja Būvuzņēmējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 10.2.punkta noteikumiem.

- LĪGUMA LAUŠANA

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma 11.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Būvuzņēmējs 11.2.punktā minētā Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 11.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu saskaņā ar 9.3.punkta noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektus, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

- FORCE MAJEURE

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

- NODOKĻI UN NODEVAS

12.1.	Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums.

- PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

- LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN SPĒKĀ ESAMĪBA

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, vienu – Būvuzņēmējs.

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

- PUŠU ADRESES

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

- PIELIKUMI

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

3.pielikums – Finanšu piedāvājums;

3.1.pielikums – Vienības izmaksu aprēķins.

- PUŠU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:	Būvuzņēmējs: