APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2016.gada 31.oktobra sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2016/47 NOLIKUMS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE RŪPNĪCU IELAS REKONSTRUKCIJAI OLAINES PILSĒTĀ

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.² PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2016

SATURS

1.  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM	5

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	6

4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	7

5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	8

6. NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI	8

1.	PIELIKUMS PROJEKTESANAS UZDEVUMS	9

1.1.	PIELIKUMS TEHNISKIE NOTEIKUMI	15

2.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	16

2.1. PIELIKUMS VISPĀREJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	18

2.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZNĒMĒJIEM	19

3.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	20

3.1.	PIELIKUMS PAKALPOJUMA IZPILDEI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	21

3.2.	PIELIKUMS SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES  APRAKSTS	22

4.	PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	24

5.	PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	25

6.	PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	26

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs)

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2016.gada 24.februāra lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.2, 4.p.) (turpmāk - Komisija).

## Pretendents:

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk - Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2016/47 „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkums identifikācijas numurs - ONP 2016/47.

    - Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV kods: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Līguma darbības laiks

    - Līguma darbības termiņš: būvprojekta izstrādei 26 (divdesmit sešas) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Pakalpojumi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 11.novembra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.7.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.7.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2016/47 „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2016.gada 11.novembra plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīts (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Institūcijai.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

### PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

      - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 2.1.1.1. un 2.1.1.2.punktā minētie nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (sertifikāti, atļaujas, licences u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešamas Nolikumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanai.

    - Pretendents var nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sertificētu personālu, kas sniegs iepirkumā minēto Pakalpojumu.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes.

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2013.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

    - Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir šī pieredze, ja tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis vismaz 2 (divus) līdzīgus objektus, kuros vienlaikus izpildās prasības:

      - katrs projektējamais objekts ir līdzīgs pēc apjoma, rakstura (ielu/ceļu pārbūves/izbūves būvprojekta izstrāde, kur ielas/ceļa brauktuve projektēta ar asfalta/betona bruģakmens segumu), platības;

      - izstrādātie būvprojekti atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņoti un akceptēti;

    - Pretendents līguma izpildei var nodrošināt sertificētu projektētāju:

      - kura izglītība un profesionālā kvalifikācija nodrošina nepieciešamo projektēšanas darbu izpildi;

      - kurš ir bijis būvprojekta vadītājs ar pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzīga pakalpojuma sniegšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi), veicot un pilnīgi pabeidzot vismaz 2 (divus) līdzīgus pēc apjoma, rakstura (asfalta/betona bruģakmens segumu) un platības objektus, kā arī veicis izstrādāto projektu autoruzraudzību.

    - Pretendenta piedāvātajiem visu būvprojekta daļu vadītājiem jābūt attiecīgi sertificētiem, ar pieredzi vismaz 2 (divu) līdzīgas nozīmes objektu inženierdaļu projektēšanā, kur viņi ir bijuši savu daļu vadītāji.

### IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā doto standarta formu), kuram pievienota Vispārīga informācija par Pretendentu (saskaņā ar Nolikuma 2.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (saskaņā ar Nolikuma 2.2.pielikumā doto standarta formu).

  - Personu grupas (ja piedāvājumu iesniedz personu grupa) dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

  - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos un apjomus naudas un procentuālā izteiksmē;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta vai līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

  - Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu vidējais neto gada apgrozījums euro iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2013., 2014. un 2015.gadā) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem 3 (trim) gadiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

  - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu projektēšanā par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt projektēšanas darbus atsevišķās nozarēs, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

  - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar 2.4.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs pakalpojumu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.

  - Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par līguma izpildei piedāvāto sertificēto projektētāju pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 3.2.pielikumā doto standarta formu), pielikumā pievienojot spēkā esošus, Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegtus kvalifikācijas sertifikātu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 4.pielikumā doto standarta formu. Tehniskajam piedāvājumam Pretendents pievieno darbu izpildes laika grafiku.

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu, summas norādot EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Nosakot līgumcenu Pakalpojumam, tajā ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzētā Pakalpojuma tehnoloģiski pareiza, Nolikumam, Projektēšanas uzdevumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātā līgumcena paliek nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām, izņemot Nolikuma 6.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

### PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā Komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minēto personu), komisija rīkojas atbilstoši 8.2 panta astotajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja pretendents neatbilst 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- pakalpojuma metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem pakalpojuma veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

- piedāvātā Pakalpojuma īpašībām un oriģinalitāti;

- darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti pakalpojumi;

- Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu;

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā septītajā un astotajā daļā noteiktajā kārtībā) un atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līguma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

### PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājaslapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

### NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

- PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

|  | VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pasūtītājs | Olaines novada pašvaldība |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona | Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Andis Šarkovskis Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 e-pasts: andis.sarkovskis@olaine.lv tālr.: 20141670 |
|  | Projekta izstrādes mērķis | Eiropas Komisijā apstiprinātās 2014.–2020.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu darbības programmas programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" (turpmāk – SAM 3.3.1.). SAM 3.3.1. mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību vajadzībām. Olaines novada teritorijā SAM 3.3.1. ietvaros paredzēts realizēt projektu “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā”. Rūpnīcu iela Olainē, Olaines pilsētā ir publiska iela, kas kalpo satiksmes vajadzību nodrošināšanai, tā savieno Rīgas ielu ar Celtnieku ielu. Esošais ielas stāvoklis neatbilst mūsdienu prasībām, ielas segums ir nokalpojis un ir nepieciešama tā atjaunošana, lai arī turpmāk varētu veiksmīgi attīstīties uzņēmējdarbība. Projekta ietvaros, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Olaines novadā, paredzēts veikt esošās Rūpnīcu ielas pārbūvi paredzot brauktuves segas konstrukcijas pārbūvi, tādējādi nodrošinot tās nestspēju perspektīvajai satiksmes intensitātei, iespēju robežās auto stāvvietu izbūvi ielu sarkano līniju robežās, gājēju celiņu pārbūvi, paredzot celiņu atjaunošanu un izbūvi paralēli pārbūvējamajam Rūpnīcu ielas posmam, esošo komunikāciju aizsardzību (pārbūvi, ja nepieciešams), ugunsdzēsības hidrantu ar pievadiem izbūvi, lietus ūdens apgādes tīklu pārbūvi, paredzot bojāto posmu atjaunošanu un, ja nepieciešams, jaunu izbūvi. Skarto teritoriju apzaļumošanu. |

|  |  | Būves klasifikācijas kods |  | 21120101- ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu un metāla laidumu tilti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Būvniecības ieceres iesnieguma veids |  | I Grupa |  |  | Jaunbūve |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Atjaunošana |  | Nav nepieciešana dokumentācija |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pārbūve |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nojaukšana |  | Paskaidrojuma raksts |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Konservācija |  | Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam |  |  |
|  |  |  |  | II Grupa |  |  | Jaunbūve |  | Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Atjaunošana |  | Atjaunošanas karte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pārbūve |  | Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  | Nojaukšana |  | Būvniecības iesniegums |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Konservācija |  | Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam |  |  |
|  |  |  |  | III Grupa |  |  | Jaunbūve |  | Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Atjaunošana |  | Atjaunošanas karte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Pārbūve |  | Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  | Nojaukšana |  | Būvniecības iesniegums |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Konservācija |  | Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam |  |  |
|  |  | Projektēšanas robežas |  | - Rūpnīcu iela no Rīgas ielas, ieskaitot krustojuma ar Rīgas ielu zonu līdz A/S „Olainfarm” piederošajai teritorijai Rūpnīcu ielā 5 (kad. Nr. 8009 005 2212, 8009 005 2209, 8009 005 2211) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galvenie normatīvi un standarti |  |  |  |  | - Būvniecības likums; - 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; - 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; - Olaines pilsētas domes 2005.gada 30. maija izdotais „Olaines pilsētas teritorijas plānojums III daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”; - LVS ceļu projektēšanas ieteikumi un standarti: - LVS 190-1 „Ceļa trase”; - LVS 190-2 „Normālprofili”; - LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”; - LVS 190-5 „Zemes klātne”; - LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”; - LVS 190-8 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”; - LVS 190-9 „Velosatiksme”; - LVS 190-10 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”; - LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; - LVS 77 1-3 „Ceļa zīmes”; - LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas”; - LVS 99 „Ceļa ātrumvaļņi”; - LVS EN 1317 „Ceļu norobežojošās sistēmas”; - u.c. pēc projekta specifikas. - Latvijā spēkā esošie un uz projekta izstrādi attiecināmie Eirokodu normatīvie dokumenti - VAS Latvijas Valsts ceļi materiāli: - Ceļu specifikācijas 2015; - u.c. pēc projekta specifikas - Būvnormatīvi: - 2015.gada 30.jūnija MK not. Nr. 327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"”; - 2015.gada 30.jūnija MK not. Nr. 330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""; - u.c. pēc projekta specifikas Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, būvnormatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas. |  |  |  |  |  |
|  | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam |  |  |  |  | Sagatavo Pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ierosinātāja pilnvara |  |  |  |  | Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei. Sagatavo Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma. |  |  |  |  |  |
|  | Tehniskā apsekošana, inspekcijas |  |  |  |  | Tehnisko apsekošanu, inspekcijas un atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj Būvprojekta izstrādes izmaksās). Papildus jāveic tehniskā apsekošana un jāsniedz sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumu, atbilstoši SAM 3.3.1. noteiktajam - virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve ir iekļaujama projektā, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, saskaņā ar sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumā norādīto pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no virszemes vai pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves vietās, kurās nav papildu pieprasījuma pēc sabiedriskajiem pakalpojumiem, elektroapgādes vai gāzes apgādes pakalpojumiem, nodrošinot, ka investīcijas nerada priekšrocības inženiertīklu īpašniekam un atbilst nosacījumiem par valsts atbalstu komercdarbībai. |  |  |  |  |  |
|  | Inženierizpēte |  |  |  |  | Ģeodēziskā un topogrāfiskā |  | Ģeotehniskā |  | Hidrometeoroloģiskā |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam Būvprojekta izstrādes izmaksās. |  |  |  |  |  |
| - . | Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi |  |  |  |  | Pieprasa un saņem Pasūtītājs. Pievienoti iepirkuma dokumentācijai. |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Olaines novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu Būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus Būvprojekta veiksmīgai izstrādei. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta saturs |  |  |  |  | Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu. Vispārīgs starpziņojumu saturs saskaņā normatīvajiem aktiem un šajā projektēšanas uzdevumā minēto jānorāda konkursa piedāvājuma metodiskajā daļā. Precīzs katra nākamā starpziņojuma saturs nosakāms iepriekšējā starpziņojuma izskatīšanas protokolā (I starpziņojumam – projekta uzsākšanas sapulces protokolā). Izmaiņas tajā pieļaujamas tikai ar Pasūtītāja apstiprinājumu. |  |  |  |  |  |
|  | Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli |  |  |  |  | Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem. Izvērtēt brauktuvju platumus un izvietojumu krustojumu zonās un, kur nepieciešams, paredzēt platumu un konfigurācijas maiņu nodrošinot optimālus platumus vieglā un smagā autotransporta, gājēju un velosipēdistu kustībai. |  |  |  |  |  |
|  | Brauktuves segas konstrukcija |  |  |  |  | Izstrādāt vismaz 3 (trīs) pēc nestspējas līdzvērtīgus brauktuves segas konstrukcijas variantus, veikt tehniski – ekonomisko salīdzinājumu 20 gadu segas kalpošanas ciklam, izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. Veicot segas variantu analīzi, izpildītājam ir jādod argumentēti ieteikumi segas konstrukcijas galīgajam variantam. Ceļa segas konstrukcijas noteikšanai un aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. Iegūtās konstrukcijas ir jāpārbauda pēc VAS "Latvijas Valsts ceļi" metodiskajiem norādījumiem „Nestingas segas projektēšanas metodika”, veicot nepieciešamos aprēķinus pēc metodikas 3., 4. un 5. nodaļu norādījumiem un atspoguļojot šo atbilstību starpziņojumā. |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes organizācija |  |  |  |  | Izvērtēt esošo satiksmes organizācijas risinājumu un pēc nepieciešamības paredzēt satiksmes organizācijas izmaiņas. Izstrādāt Darbu organizēšanas projektu, kurā iekļaut sadaļu Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. |  |  |  |  |  |
|  | Aprīkojums, teritorijas labiekārtošana un vides aizsardzība |  |  |  |  | - Pēc nepieciešamības paredzēt ceļu norobežojošās sistēmas (atvairu barjeras, triecienslāpētājus u.c.), lai nodrošinātu vienkāršāku ikdienas, periodisko un avārijas uzturēšanu, izvērtēt citos Olaines pilsētas transporta infrastruktūras izbūves projektos paredzētos risinājumus un, ja iespējams izvēlēties analogus tehniskos risinājumus; - Izpētīt projekta apkārtējā teritorijā izvietotos labiekārtojuma elementus – atkritumu urnas, gājēju barjeras, bruģa segums, apzaļumošanas stilu utml. Un pēc iespējas paredzēt ainaviski iederīgu apzaļumošanu un teritorijas labiekārtojumu; - Paredzēt autostāvvietas smagajam un vieglajam autotransportam. |  |  |  |  |  |
|  | Gājēju un velosatiksmes infrastruktūra |  |  |  |  | Izvērtēt esošo infrastruktūru un dot priekšlikumus jaunas infrastruktūras izveidei, esošās pārbūvei. Nodrošināt vides pieejamības prasības. |  |  |  |  |  |
|  | Sabiedriskā transporta infrastruktūra |  |  |  |  | Saskaņā ar Tehniskajiem noteikumiem. |  |  |  |  |  |
|  | Apgaismojums |  |  |  |  | Rekonstruēt un izbūvēt jaunu, kur nepieciešams. |  |  |  |  |  |
|  | Lietus notekūdeņu savākšana |  |  |  |  | Veikt tehnisko apsekošanu. Projektēšanas darbi - atbilstoši tehniskās apsekošanas rezultātiem. |  |  |  |  |  |
|  | Inženierkomunikācijas |  |  |  |  | Atbilstoši sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinumā noteiktajam un tehnisko, īpašo noteikumu u.c. dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietošanai un paredzēt risinājumus to aizsardzībai, ja tehniski to nav iespējams izdarīt, paredzēt projekta risinājumus inženierkomunikāciju pārcelšanai. |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības kārtas un to sadalījums |  |  |  |  | Būvniecību paredzēt vienā kārtā. |  |  |  |  |  |
|  | Ceļu drošības audits |  |  |  |  | Ceļu drošības audits atbilstoši 2008.gada 25.novembra MK not. Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi”. Ceļu drošības audita izstrādes izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam kopējās Būvprojekta izstrādes izmaksās. |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze |  |  |  |  | Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” - nav nepieciešama. |  |  |  |  |  |
|  | Saskaņojumi ar trešajām personām |  |  |  |  | Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs, pirms izmantošanas formas saturu un izskatu saskaņo ar Pasūtītāju. Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam. |  |  |  |  |  |
|  | Koku un krūmu ciršanas atļauja |  |  |  |  | Saskaņot Olaines novada pašvaldības būvvaldē. |  |  |  |  |  |
|  | Citi nosacījumi |  |  |  |  | - Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Būvprojekta izstrādes laikā; - Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju; - Visas ar Būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs. |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 26 (divdesmit sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.Starpziņojums |  | 1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 4 (četras) nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs: - Inženierizpētes atskaites; - Informācija principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai. Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus: - 1 (viens) Starpziņojuma komplekts latviešu valodā; - 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.Starpziņojums |  | 2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs: - Saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē būvatļaujas saņemšanai; Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus: - 3 (trīs) Starpziņojuma komplekti latviešu valodā; - 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.Starpziņojums |  | 3.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs: - Pilns Būvprojekta komplekts ar veiktiem labojumiem (atbilstoši Ceļu drošības audita piezīmēm) iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē ieraksta par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvatļaujā. Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus: - 3 (trīs) Starpziņojuma komplekti latviešu valodā; - 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gala ziņojums |  | Akceptēta būvprojekta iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 26 (divdesmit sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta materiālus: - 5 (piecus) Būvprojekta pilnus komplektus latviešu valodā (no tiem 2 (divus) oriģinālus, neskaitot būvprojekta izstrādātāja eksemplāru); - 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD); - 1 CD vai DVD diskā, kas sastādīti PDF (*.pdf) formatā (bez tāmēm). |  |  |  |  |  |  |
|  | Prasības autoruzraudzībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paredzēt autoruzraudzības veikšanu. Autoruzraudzības žurnāls un rīkojums par autoruzraudzības grupas būvspeciālistu sastāvu – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma. Būvprojekta ietvaros izstrādāt Autoruzraudzības plānu un pievienot to Būvprojekta dokumentācijai. |  |  |  |  |  |  |

##### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Tehniskie noteikumi PDF formātā atrodami Olaines novada pašvaldības mājas lapā internetā http://www.olaine.lv/pakalpojumi475/:wide/ pie iepirkuma ONP 2016/47 dokumentācijas mapē ar nosaukumu: „Tehniskie noteikumi”.

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

# Pretendenta pieteikums

# par piedalīšanos iepirkumā 
„Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma ONP 2016/47 „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā” paredzēto Pakalpojumu, saskaņā ar nolikumu un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu EUR _______________ (summa vārdiem) bez PVN 21% un PVN 21% EUR _______________(summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR _______________________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no Līguma cenas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Projektēšanas darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā vai personālsabiedrībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

###### 2.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

Vispārēja informācija par Pretendentu

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-pasts: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Nodarbināto skaits: |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi].

###### 2.2.pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

Informācija par Pretendenta pieredzi

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Veiktie pakalpojumi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.4.punkta prasības) | Pašu spēkiem veikta pakalpojuma apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti, akta par objekta nodošanu ekspluatācijā Nr. un datums) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

| Piedāvātā pozīcija Pakalpojuma izpildē | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti un personas licenču, sertifikātu un apliecību kopijas.]

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

  - pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

Speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2016.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

    - Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma izpildes termiņš ______________________.

    - Pakalpojuma izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var samazināt/paplašināt pēc nepieciešamības].

    - Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minēto Pakalpojumu, ievērosim visas iepirkuma Nolikumā un Projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN) | PVN 21% | Piedāvātā līgumcena (EUR ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā |  |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2016/47 nolikumam

Līgums Nr. ONP 2016/47

Par būvprojekta izstrādi Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā

(projekts)

Olainē		2016.gada ____.____________

Puses:

Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un Olaines novada pašvaldības nolikumu (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

Izpildītājs: ________________________, reģ. Nr.: ________________, juridiskā adrese: __________________________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Puses), pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2016/47 „Būvprojekta izstrāde Rūpnīcu ielas rekonstrukcijai Olaines pilsētā”, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, saskaņā ar ______ Projektēšanas uzdevumu Nr. _____ (turpmāk – 1.pielikums) un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu (turpmāk – 2.pielikums) un Kalendāro grafiku (turpmāk – 3.pielikums) izstrādāt un saskaņot visās nepieciešamajās iestādēs, ______ būvprojektu (turpmāk – Darbi).

  - Ar Līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir noteiktas 2.pielikumā un 3.pielikumā. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumā noteikto apjomu, vai gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies Darbu izmaksu aprēķinos.

  - Darbu rezultāts ir pilnībā izstrādāts, no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts _______ (turpmāk – Projekts), tas ir sagatavojams divās stadijās: projekta minimālā sastāva stadijā un būvprojekta stadijā.

  - Izpildītājs saskaņo Projektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņem Projekta akceptu Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

  - Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Izpildītājs apņemas slēgt autoruzraudzības līgumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

  - Projekta minimālais sastāvs Izpildītājam jāizstrādā un jāsaņem būvatļauja ___ mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Projekta minimālā sastāvā iekļaujams paredzēto Darbu un materiālu orientējošais izmaksu aprēķins.

  - Izpildītājs izstrādā Projektu ____ laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Projekts izstrādājams uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M 1:500, LKS koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA „Mērniecības datu centrs”. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 (viens) gads.

  - Izpildītājs Projektu iesniedz Pasūtītajam šādā formātā – 1 (vienu) CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, bet rasējumi AutoCAD) un 1 (vienu) CD vai DVD diskā, kas sastādīti PDF (*.pdf) formātā (bez tāmēm) un 5 (piecus) Projekta dokumentācijas pilnus komplektus latviešu valodā (no tiem 2 (divus) oriģinālus, neskaitot būvprojekta izstrādātāja eksemplāru), kas izstrādāti, ievērojot projektēšanas uzdevumu, Līgumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

  - Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projektu 2.2.punktā noteiktā termiņā pirms Projekta dokumentācijas iesniegšanas Olaines novada pašvaldības būvvaldē atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā veic Darbu izpildes pārbaudi.

  - Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai tā neatbilstību Līguma noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti defektu aktā. Izpildītājs novērš defektu aktā fiksētos trūkumus vai nepilnības 5 (piecu) darbdienu laikā (Pusēm vienojoties termiņš var tikt mainīts), skaitot no defektu akta sastādīšanas brīža, vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības. Ja Puses nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Darbu defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Darbu defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

  - Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.6. punktā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētos trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kvalificētu personu.

  - Pēc Projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs ne vēlā kā trīs darbdienu laikā iesniedz Projekta dokumentāciju Olaines novada pašvaldības būvvaldē atzīmes saņemšanai par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  - Pēc atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprinātu Projekta dokumentāciju un pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek veikta atzīme par Darbu izpildi, minēts Darbu izpildes termiņš un kopējā summa, kas paredzēta izmaksai Izpildītājam.

  - Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši 3.pielikumam, Izpildītājam vienas darbdienas laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam argumentēti un pamatoti paskaidrojumi par Līguma termiņu neievērošanas iemesliem.

  - Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un izpildes gaitā.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstisku atbildi (paskaidrojumus) Pasūtītājam jautājumos, kuri attiecas uz izstrādāto Projektu. Minēto atbilžu sniegšanas termiņš ir piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bet, ja ir izsludināta publiska iepirkuma procedūra Projekta realizēšanai, trīs darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par Līguma izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma summu, kura kopsummā saskaņā ar 2. pielikumu ir ____ EUR (_____) bez PVN, šādā kārtībā:

    - 40% (četrdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas, kas ir ____ EUR (______) bez PVN, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma 2.1. punktā noteiktā laikā iesniegta Projekta minimālā sastāvā saskaņojuma ar Pasūtītāju un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - 60% (sešdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas, kas ir ____ EUR (______) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.9. punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Kopējā Līguma summa ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par Projekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām Līgumā nav minēta, bet tāda rodas Projekta izstrādāšanas gaitā, tās apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par kopējās Līguma summas pietiekamību Darbu izpildei.

  - Ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību ievieš papildinājumus un/vai labojumus projektēšanas uzdevumā, Puses vienojas par samaksu un termiņu minēto papildinājumus un/vai labojumu realizācijai. Šajā punktā minētais samaksas lielums nevar pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas.

  - Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic pārskaitot maksājumus uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir iekļaujams Līguma kopējā summā.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs apņemas:

    - 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas un būvdarbu laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz trīs gadiem.

      - Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

      - Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā Darba ietvaros veiktās projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā realizējot autoruzraudzību.

      - Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst šī punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no Līguma spēkā stāšanās brīža.

      - Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi, kas tiek realizēti saskaņā ar Projektu, vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

    - izpildīt Darbus saskaņā ar Līgumu;

    - izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu un Līguma pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

    - savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uz Izpildītāja e-pastu ________, divu darbdienu laikā, nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar Darbu izpildes gaitu;

    - ja Pasūtītājam Darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas un 4 (četru) darbdienu laikā no to saņemšanas dienas bez Līguma izpildes beigu termiņa pagarinājuma un papildu maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības;

    - Līguma 2.1. un 2.2. punktā atrunātajos termiņos nodot Darbu izpildes rezultātā izstrādātās Projekta daļas Pasūtītājam, iesniedzot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu;

    - Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

    - nodrošināt, ka Projekts pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma realizēt papildinājumus un/vai labojumus Projektā, ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 4.3.5.punktu veic papildinājumus un/vai labojumus projektēšanas uzdevumā;

    - par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nosaka: _____tālr.: +371______, e-pasts:______.

  - Izpildītājs ir tiesīgs:

    - pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā;

    - saņemt samaksu par atbilstoši Līgumam izpildītiem Darbiem.

  - Pasūtītājs:

    - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Darbu veikšanai;

    - apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;

    - apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām Projektos;

    - ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja veikto Darbu un izteikt saistošus norādījumus Darbu izpildes gaitā;

    - ir tiesīgs ieviest papildinājumus un/vai labojumus projektēšanas uzdevumā, noformulējot uzdevumu rakstveidā, un, ja nepieciešams, vienoties ar Izpildītāju par tā izpildes termiņiem;

    - par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nosaka:______, e-pasts:______, tālr.: +371________.

  - Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties ir tiesības veikt Darbu izpildē iesaistīto speciālistu nomaiņu, ņemot vērā, ka speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma noteikumos noteiktajai konkrēta speciālista kvalifikācijai. Izpildītāja pienākums, speciālistu maiņas gadījumā, ir iesniegt Pasūtītājam speciālistu atbilstību apliecinošus dokumentus. Speciālistu kvalifikācijas atbilstību izvērtē Pasūtītājs.

- GARANTIJAS UN ATBILDĪBA

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un/vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

  - Dodot Līguma 5.1. un 5.2.punktā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus Projektā, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

  - Līgumā atrunāto termiņu kavējumu gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.1.punktā noteikto apdrošināšanas polisi 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, papildus Līguma 5.4.punktā noteiktajam līgumsodam par termiņu kavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 300,00 EUR (trīs simti euro) apmērā.

  - Izpildītājs apņemas brīdināt Pasūtītāju par blakus apstākļiem, kuri varētu kavēt Darbu izpildi, par kuriem neaprēķina soda procentus, bet automātiski pagarina Līguma termiņu:

    - Projekta izstrādei nepieciešamo datu aizkavēšanās (ja tādi tika pieprasīti), tos savlaicīgi nesaņemot no atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

    - citi iepriekš neparedzami objektīvi apstākļi saskaņā ar Līguma 8.daļu.

  - Par Izpildītāja Pasūtītājam iesniegto rēķinu neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās Līguma summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Par Līguma 2.8. punktā noteikto termiņu kavējumu, ievērojot Līguma 5.6. punkta nosacījumus, vainīgā Puse maksā otrai līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no kopējās Līguma summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu atbilstoši Iepirkuma noteikumiem, vai nenozīmē pilnvaroto personu, kura Izpildītāja vārdā veiks autoruzraudzību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.

  - Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildīto Darbu atbilstību spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Projekta vai kādas no tā daļas neatbilstības spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām, un apņemas tos pilnībā kompensēt.

  - Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

  - Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām apmaksām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos identiskos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Viens vienošanās eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

  - Pusēm nav tiesību veikt Līguma būtiskas izmaiņas. Par Līguma būtiskām izmaiņām tiek uzskatītas tādas izmaiņas, kas noteiktas Publisko iepirkuma likumā kā būtiskas līguma izmaiņas.

  - Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.

  - Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Izpildītājs atkārtoti:

    - neveic uzņemtās saistības atbilstoši Līgumam;

    - pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem;

    - kavē Darbu beigu termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārām dienām,

un pārkāpums ir fiksēts, sagatavojot pārkāpuma aktu, kurā norādīti visi apstākļi, kas raksturo pārkāpumu. Šādu pārkāpuma aktu sagatavo Pasūtītājs, norādot minētajā aktā visus apstākļus, kas pamato Līguma vai normatīvo aktu pārkāpumu.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 4.1.1.punktā noteikto apdrošināšanas polisi 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu sākot ar nākamo darbdienu no šajā punktā minētā termiņa beigām.

  - Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu uz laiku līdz sešiem kalendārajiem mēnešiem vai ilgāku laiku, brīdinot par to Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Līguma darbības pārtraukšanas nepieciešamību būs izraisījusi Pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu nepietiekamība.

  - Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.5. punktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem tādā apjomā, kā tie ir paveikti atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

  - Līguma 6.6. un 6.7. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7 (septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs paziņojumu par Līguma izbeigšanu Izpildītājam nosūta ierakstītā vēstulē.

- AUTORTIESĪBU REGULĒJUMS

  - Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai Darbu un doto uzdevumu robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultātu un Projektu, (turpmāk – Autortiesību objekti), tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:

    - Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz Projekta fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Projekta autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

    - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā Olaines novada teritorijā.

  - Līguma kopējā summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 7.1.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

  - Pasūtītājs nav tiesīgs deleģēt tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos ar autortiesībām aizsargātos objektus trešajām personām ārpus Olaines novada teritorijas bez saskaņošanas ar autoru.

- NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE).

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama saistību izpilde.

  - Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Paziņojumiem, kas tiek sūtīti Pusēm saistībā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un uzskatāms, ka adresāts tos saņēmis, ja paziņojumi ir nosūtīti uz konkrētās Puses juridisko adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstītu vēstuli, 4. (ceturtajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, izņemot, ja Līgumā ir noteikts citādi.

  - Līgums sagatavots uz ___ (_____), tajā skaitā šādi pielikumi:

    - Projektēšanas uzdevums (1.pielikums) uz____;

    - Finanšu piedāvājums (2.pielikums) uz_____;

    - Kalendārais grafiks (3.pielikums) uz______.

  - Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Puse ir pa vienam Līguma eksemplāram.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI.

| PASŪTĪTĀJS |  | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- | --- |