Apstiprināts:

ar iepirkuma komisijas

2013.gada 22.janvāra  lēmumu

Precizētā nolikuma redakcija

pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras

komentāru  iestrādes

apstiprināts 2013.gada 17.aprīlī

Iepirkuma

“Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu  būvuzraudzība”

(identifikācijas Nr. ERAF  Olaine, AS OŪS 2013/2

nolikums

##### Olainē, 2013

A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem

Iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2

“Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē10 renovācijas darbu būvuzraudzība”

.

- Pasūtītājs –  AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģistrācijas numurs  50003182001, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114,. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 26411988,  e-pasts: viesturs.liepa@inbox.lv.

- Iepirkuma priekšmets –  9 stāvu (72  dzīvokļu) dzīvojamās  mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība,  Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Paredzēta būvuzrauga pakalpojumu sniegšana  vienam   būvdarbu līgumam. Būvdarbu līguma ietvaros veicami sekojoši renovācijas darbi:

- ēkas gala sienu siltināšana 813 m2; - ēkas pamatu cokola siltināšana 212 m2 un pamatu apmales atjaunošana 71 m2; - bēniņu pārseguma siltināšana 490 m2 un jumta seguma remonts, ieklājot jaunu hidroizolācijas materiālu 510 m2; - veco koka logu nomaiņa 160 m2; - ēkas siltumapgādes sistēmas renovācija; - ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija; - ventilācijas sistēmas renovācija.

Būvuzraudzības  pakalpojumu sniegšanas termiņš – 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas no būvdarbu  līguma noslēgšanas  dienas.

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.

- Piedāvājumu iesniegšana un noformējums

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu  Finanšu piedāvājuma veidnē   norādītā  apjomā  trīs eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar -  Instrukcijas pretendentiem  (A. Sadaļa), Finanšu piedāvājuma veidne (B. sadaļa), Pretendenta piedāvājuma standarta forma (C. sadaļa)  un Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  vienkāršotās renovācijas projekts (D. Sadaļa).

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi  vai, nosūtot pa pastu  (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2013.gada 22.maijā plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”  sekretariātā – Kūdras iela  27, Olainē, LV – 2114, trešajā stāvā tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms Pretendenta nosaukums, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts -  AS „Olaines ūdens un siltums”.  Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc šajā punktā noteiktā  termiņa vai arī, kuri nebūs ievietoti  atbilstoši noformētā slēgtā aploksnē,  netiks atvērti un tiks atgriezti to iesniedzējiem bez izskatīšanas.

## 4. Piedāvājuma nodrošinājums

### 4.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Ls 100 (viens simts latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā, vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, vai arī apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumam pēc satura  jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei. (Nolikuma pielikums Nr.1).

### 4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz nolikuma 7. punktā noteiktajam piedāvājuma derīguma termiņam;

- līdz līguma izpildes garantijas iesniegšanas dienai.

### 4.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un bankai, kas izsniegusi garantiju, jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summa, ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai arī, ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu.

### 4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiek atdots šādos gadījumos:

- noraidītajiem Pretendentiem – kopā ar paziņojumu par atteikumu;

- iepirkuma procedūras uzvarētājam – pēc tam, kad tas ir parakstījis līgumu un iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu (Nolikuma pielikums Nr.2);

- visiem Pretendentiem – ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai Pasūtītājs noraidījis visus piedāvājumus;

- Pretendentam – ja tas atsauc savu piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma.

5. Nosacījumi Pretendentu dalībai iepirkuma procedūrā  un  Pretendentu atlases  (kvalifikācijas)  kritēriji

### 5.1.Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā:

### 5.1.2. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija, vai cits, līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

### 5.1.3. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā, vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

5.2. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) kritēriji:

5.2.1. Pretendents, vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs Pakalpojumu, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, vai iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā

- .

- 5.2.2. Pretendents vai tā apakšuzņēmējs pēdējo piecu gadu laikā ir veicis līdzīga veida un apjoma būvdarbu būvuzraudzību tai skaitā :

- vismaz  trīs daudzstāvu  ēku ārsienu siltināšanas darbu būvuzraudzību,  ne mazāk, kā  300  m2 patībā  katrā no uzrādītajiem objektiem;

- vismaz trīs daudzstāvu ēku jumtu hidroizolācijas   ieklāšanas darbu būvuzraudzību, kā jumta segumu izmantojot hidroizolācijas  ruļļu materiālu, ne mazāk, kā  400 m2 patībā  katrā no uzrādītajiem  objektiem;

- vismaz vienas  apdzīvotas daudzdzīvokļu  (ne mazāk kā 30 dzīvokļu) mājas  apkures sistēmas rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību;

5.3.  Gadījumā, ja Pretendents pakalpojuma  izpildei  plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, apakšuzņēmējam  ir jāatbilst visām Iepirkuma nolikuma punkta 5.2. apakšpunktos noteiktām kvalifikācijas prasībām to iepirkuma līguma darbu izpildei, kurus Pretendents plānojis nodot  apakšuzņēmējam.

## Pretendentiem jāiesniedz  sekojoši Pretendentu atlases dokumenti:

  - Aizpildīts un parakstīts Pretendenta piedāvājums saskaņā ar iepirkuma nolikumam pievienoto veidni (sadaļa F);

  - Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

  - Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Gadījumā, ja Pretendents vai tā apakšuzņēmējs piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Būvkomersanta reģistrā, tie iesniedz apliecinājumu, ka Pretendents un tā apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) ,  iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

  - Pretendenta apliecinājums, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

  - Pretendenta apliecinājums, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts, vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Komisija pieprasīs no Pretendenta, kuram būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta  institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Komisija noteiks termiņu minētās izziņas iesniegšanai, kas nebūs īsāks par 10 (desmit) darba dienām, un šos dokumentus pieņems un atzīs, ja tie būs izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Aizpildīts Finanšu piedāvājums  (saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Finanšu piedāvājuma veidne);

  - Informācija par Pretendenta un tā apakšuzņēmēja, gadījumos, kad  kādā no Pretendenta darbu pieredzes prasībām tiek nodrošinātā piesaistot apakšuzņēmēju, darba pieredzi, norādot:

    - līgumu, kura ietvaros veikti nolikuma 5.2.2. punktā minētie būvuzraudzības pakalpojumi;

    - sniegto pakalpojumu aprakstu un apjomus;

    - pakalpojumu sniegšanas  laiku - norādot gadu un mēnesi, kad uzsākta un pabeigta  pakalpojumu sniegšana

    - pakalpojumu   saņēmēju  un  tā kontaktinformāciju atsauksmju saņemšanai.

6.8.  Gadījumā, ja Pretendents Iepirkuma līguma izpildi  plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, pretendents piedāvājumam pievieno izziņu par apakšuzņēmējam nododamajiem darbiem. Lai iepirkuma komisija izvērtētu piesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību, Pretendents piedāvājumam pievieno sekojošus apakšuzņēmēja sagatavotus atlases dokumentus saskaņā ar Iepirkuma nolikuma punktu 6.3. un  6.7.

6.9. Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

7.  Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Apmaksas nosacījumi

8.1. Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20 % no Līguma kopējās summas. Atlikusī līguma cena un  tiks samaksāta 20 dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas un  attiecīga rēķina saņemšanas.

8.2. Avansa maksājums tiek izmaksāts tikai pēc līguma izpildes nodrošinājuma (garantijas) iesniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājuma summa ir 20 % no līguma kopējās summas. Uzvarējušā Pretendenta Līguma izpildes nodrošinājumu izsniedz banka, kurai ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā (Līguma izpildes nodrošinājuma veidne  dotā Iepirkuma nolikuma pielikumā Nr.2).

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 22.maijā plkst.1100  AS “Olaines ūdens un siltums”  sēžu zālē – Kūdras iela  27, Olaine, LV – 2114, trešajā stāvā. Pretendentu pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās Piedāvājumu atvēršanā nav ierobežota. Pilnvarotajām personām pirms Komisijas sēdes sākuma jāiesniedz pilnvara, vienlaicīgi uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

- Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

## 10.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

## Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums ir noformēts  un sagatavots atbilstoši Instrukcijās pretendentiem punktā 3. norādītajām prasībām, un lemj par piedāvājuma atbilstību un tālāku izskatīšanu. Komisija var noraidīt piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma punkta 3. prasībām.

## 10.2. Pretendentu atlase

## Pēc Piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija uzsāks Pretendentu atlases (kvalifikācijas) pārbaudi atbilstoši nolikuma punktos 4., 5., 6., 7. norādītajām prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst kādai no nolikuma punktos 4., 5., 6., 7. minētajām prasībām, turpmākajā cenu  aptaujas gaitā netiks izskatīti.

## 10.3. Piedāvājuma vērtēšana

## Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma punktiem 10.1. un 10.2 prasībām atbilstošos  Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies  vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs  - zemākā piedāvātā līgumcena.

- Iepirkuma komisija izbeigs iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

  - visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs iepirkuma līguma kontrolsummu, bez PVN,  Ls  3703,12;

  - valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” nesaskaņos iepirkuma procedūras rezultātus;

  - netiks saņemts neviens piedāvājums;

  - netiks saņemts neviens iepirkuma  noteikumiem atbilstošs piedāvājums.

- Iepirkuma procedūras un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas

  - Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma procedūras organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

  - Pretendents  sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras  norises un iznākuma.

B. sadaļa – Finanšu piedāvājuma veidne

Iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2

“Daudzdzīvokļu mājas Olainē , Drustu gatvē10 renovācijas darbu būvuzraudzība ”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma procedūrai “Daudzdzīvokļu mājas Olainē , Drustu gatvē10 renovācijas darbu būvuzraudzība”,  iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2

ietvaros veicamo būvdarbu būvuzraudzība”

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības | Vienības cena (bez PVN), LVL | Vienību skaits | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN), EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekta vadītājs | Cilvēkdienas | Norāda Pretendents. | 20* | Norāda Pretendents. |  |
| 2. | Būvuzraugs | Cilvēkdienas | Norāda Pretendents. | 60* | Norāda Pretendents. |  |
| 3. | Papildu eksperti (Pēc Pretendenta ieskatiem) | Cilvēkdienas | Norāda Pretendents. | Norāda Pretendents. | Norāda Pretendents. |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |  | Norāda Pretendents. |  |
| PVN 21 % |  |  |  |  | Norāda Pretendents. |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (līguma kopējā summa) |  |  |  |  | Norāda Pretendents. |  |

* Finanšu piedāvājuma veidnē norādītais  cilvēkdienu skaits ir uzskatāms par minimālo un Pretendents, izvērtējot Darba uzdevumā noteiktās prasības, pēc saviem ieskatiem var palielināt nepieciešamo cilvēkdienu skaitu.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- Z.V.

C. sadaļa - Pretendenta piedāvājums

# _________________(datums, vieta)

# AS „Olaines ūdens un siltums”

Kūdras iela 27, Olaine.

Olaines novads, LV-2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma „Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2, darbus, saskaņā ar Iepirkuma procedūras Instrukcijām pretendentiem, Finanšu piedāvājumu, Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  vienkāršotās renovācijas projektu   un Līguma veidnes nosacījumiem,  kas ir saistoši šim mūsu piedāvājumam, par sekojošu Līguma summu:

(bez PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________);       (summa skaitļos)				(summa vārdos)

(līguma summa ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________).              (summa skaitļos)				(summa vārdos)

Avansa lielums (20 % no Līguma summas)

Darbu izpildes termiņš  24 kalendārās nedēļas

Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

Pielikumā:

- Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju  Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopijas. Gadījumā, ja Pretendents vai tā apakšuzņēmējs piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Būvkomersanta reģistrā, tie iesniedz apliecinājumu, ka Pretendents un tā apakšuzņēmējs (ja tāds tiek piesaistīts) iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā līdz būvdarbu uzsākšanai  reģistrēsies  Būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta apliecinājums, ka to nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts nepārsniedz 100 latus;

- Apliecinājums, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 4. punkta prasībām;

- Aizpildīta Finanšu piedāvājuma veidne;

- Informācija par darba pieredzi;

- Papildus informācija (ja nepieciešams).

Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

D. sadaļa – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  vienkāršotās renovācijas projekts

(Pievienots elektroniskā formātā)

E. sadaļa – Līguma veidne

# LĪGUMS Nr.____________

| Olainē | 2013.gada __.___________ |
| --- | --- |

AS „Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001,  tās valdes priekšsēdētāja Normunda Ozoliņa personā, kurš  rīkojas pamatojoties uz AS „Olaines ūdens un siltums” 2010.gada 13.oktobra  lēmumu (prot.Nr.11, punkts 1.) un sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________, tās ________________________________________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz ________________________________________, turpmāk tekstā Izpildītājs,  no otras puses, kopā turpmāk tekstā kopā saukti  Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā Līgums:

1.Līguma priekšmets.

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu iepirkumam „ „Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2 (turpmāk tekstā Iepirkums) veikt daudzdzīvokļu mājas  Drustu gatvē 10, Olainē  renovācijas darbu būvuzraudzību (turpmāk tekstā saukti Pakalpojumi ). PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt par IZPILDĪTĀJA sniegtajiem Pakalpojumiem  atbilstoši Līguma noteikumiem.

- 1.2. Pakalpojuma  sniegšanas periods 24 kalendārās nedēļas.

2.Līguma summa un norēķinu kārtība.

  - Kopējās Pakalpojuma  izmaksas, saskaņā ar pievienoto Pakalpojuma izmaksu sarakstu (Pielikums Nr.1), Ls _____________ (___________) un PVN 21%,  Ls _______________ (______________).

2.2.PASŪTĪTĀJS samaksu par sniegtajiem  Pakalpojumiem  IZPILDĪTĀJAM veic sekojošā kārtībā:

- 5 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un atbilstošā  Līguma izpildes garantijas   un  IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas  PASŪTĪTĀJS izmaksā avansu  20 % (divdesmit procenti) apmērā no Līguma summas.

- atlikušo maksājumu par sniegtajiem Pakalpojumiem   PASŪTĪTĀJS veic 10 (desmit) dienu laikā pēc pakalpojumu  sniegšanas  nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no IZPILDĪTAJA.

3.IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības

  - IZPILDĪTĀJAM ir pienākums:

    - sniegt Pakalpojumus  Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar  ēkas vienkāršotās renovācijās projekta (TP)dokumentāciju  ;

    - uzsākt Pakalpojumu sniegšanu  ar  Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes saņemšanu, vai ar  pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā veikšanas brīdi;

    - Pakalpojuma sniegšanai  nozīmēt sertificētu būvuzraugu.

  - 3.2.IZPILDĪTĀJAM ir tiesības:

    - Līguma noteiktā kārtībā un termiņos saņemt no Pasūtītāja  samaksu  par kvalitatīvi sniegtiem Pakalpojumiem;

    - Saņemt no Pasūtītāja Pakalpojumu sniegšanai  nepieciešamo dokumentāciju (TP un būvdarbu līguma kopiju);

4. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

  - PASŪTĪTĀJAM ir pienākums:

    - nodot IZPILDĪTĀJAM visu informāciju un dokumentus, kas pēdējam nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai;

    - nodrošināt brīvu pieeju IZPILDĪTĀJA pārstāvim,  būvdarbu veikšanas vietai;

    - norēķināties ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar Līguma 2.punkta nosacījumiem;

    - nozīmēt  kontaktpersonu Līguma jautājumu risināšanai.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:

    - pieprasīt no Izpildītāja  Pakalpojumu sniegšanu  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

    - neapmaksāt nekvalitatīvus Pakalpojumus.

5. Pušu atbildība.

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS nepilda savas saistības kā noteikts 4.1. punktā, IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par iepriekš

saskaņoto Līguma izpildes termiņu  kavējumu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS neievēro Līgumā noteiktos maksājuma termiņus, tad PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.

  - Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina kvalitatīvu Pakalpojumu sniegšanu un pēc  PASŪTTĀJA rakstiska paziņojuma  par konstatētajām Pakalpojuma neatbilstībām saņemšanas, nav novērsis konstatētās neatbilstības,  tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0,1% no Līguma summas dienā, par  laika periodu, kurā  Izpildītājs nav novērsis Pasūtītāja paziņoto neatbilstību novēršanu.

  - IZPILDĪTĀJAM atsevišķu Pakalpojumu sniegšanai ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, atbildību par apakšuzņēmēju darba izpildes kvalitāti un termiņiem uzņemas IZPILDĪTĀJS.

  - Puses LR Civillikumā un LR MK 10.02.2004. noteikumu Nr.75 noteiktā kārtībā atlīdzina viena otrai  zaudējumus, kas radušies Līguma nosacījumu nepildīšanas, vai nekvalitatīvas izpildes rezultātā.

  - Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA, vai būvdarbu veicēja  vainas dēļ pagarinās Pakalpojuma sniegšanas  termiņš, puses atsevišķi vienojas par sniedzamo pakalpojumu  apjomu un apmaksas kārtību, ievērojot IZPILDĪTĀJA Iepirkuma procedūras laikā iesniegtā Finanšu piedāvājumā  noteiktos izcenojumus.

6.Īpašie noteikumi.

6.1.Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

6.2.Pusēm, abpusēji vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti labojumi un papildinājumi. Visi

labojumi un papildinājumi tiek veikti rakstiskā veidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas

Puses.

6.3.Līgums pirms termiņa var tikt izbeigts abām Pusēm rakstveidā vienojoties, vai gadījumos,

kad netiek pildīti Līguma nosacījumi. Ja vienošanās netiek panākta, strīds izskatāms tiesā.

6.4.Citos gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6.5.Līgums sastādīts uz 2 (divām ) lapām divos eksemplāros, latviešu valodā, pa vienam katrai Pusei.

6.6.Visi Līguma 7. punktā minētie pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

7.Līguma pielikums.

7.1.Pielikums Nr.1 – Pretendenta Finanšu piedāvājums  uz 1(vienas) lapas.

8. Pušu rekvizīti un adreses

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

Olaines novads, LV-2114.

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Iepirkuma procedūrai „Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 100,,00 LVL (Viens simts  latu), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk, kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

AS „Olaines ūdens un siltums”,

vienotais reģ, nr.50003182001,

adrese: Kūdras iela 27, Olaine,

- Olaines novads, LV-2114

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkuma procedūrai „Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība”, iepirkuma IDN: ERAF Olaine, AS OŪS 2013/2.

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam 100,00 LVL (Viens simts latu), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

Iepirkuma nolikums

Pielikums Nr.2.

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

2013.gada ___.___________ Līguma „Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Drustu gatvē 10 renovācijas darbu būvuzraudzība”  (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot, ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem ( 20% no līguma summas)> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Līguma izpildes nodrošinājumam ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

Pakalpojuma sniegšanas termiņš.