Līgums

Par pašvaldības autoceļa “Rīgas apvedceļš Birznieki-Jaunolaine” (autoceļš CA009)

izmantošanu, asfaltbetona seguma ieklāšanu un uzturēšanu

Olainē,        							    Dokumenta datums ir tā

elektroniskās parakstīšanas datums

OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, kuru pārstāv izpilddirektors Ģirts Batrags, kurš rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likuma 22.panta pirmās daļas 1., 7. un 15.punktu, turpmāk – Pašvaldība, no vienas puses,

un,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BLACKTOP”, reģistrācijas Nr.40203549336, juridiskā adrese Ruļļu iela 6, Jelgava, LV-3008, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes loceklis Mareks Klovāns, turpmāk – SIA “BLACKTOP”, no otras puses,

abas kopā – Puses,

ņemot vērā:

- Olaines novada pašvaldības domes 2026.gada 29.aprīļa sēdes lēmuma “Par Administratīvā līguma par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A420156425 un administratīvajā lietā Nr. A420156225 noslēgšanu” 2.2.apakšpunktu, kā arī noslēgto Administratīvo līgumu par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A420156425 un administratīvajā lietā                 Nr. A420156225,

- Olaines novada pašvaldības domes 2025.gada 4.aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu “Par Olaines novada pašvaldības domes 2025.gada 29.janvāra sēdes lēmuma “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts ieguvei atradnē  “Mazgailīši”” (1.prot., 10.p.) grozīšanu”,

- Olaines novada pašvaldības izsniegto Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas Nr.1/2025 (derīguma termiņš līdz 31.03.2029.) 1.pielikuma “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi” 8.4.punktu,

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BLACKTOP” iesniegto Materiāla transportēšanas shēmu,

- Likuma “Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības” 1779.pantu,

noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pašvaldība nodod un Sabiedrība pieņem lietošanā Pašvaldības autoceļa “Rīgas apvedceļš Birznieki-Jaunolaine” (turpmāk – autoceļš CA009) kadastra apzīmējums 80800090040 posmu no km 1,510 līdz km 2,410 (turpmāk – Ceļš) saskaņā ar klāt pievienoto Materiāla transportēšanas shēmu (1.pielikums).  Ceļa izmantošanas mērķis: derīgo izrakteņu – smilts – transportēšana.

  - Līguma mērķis – Pašvaldības domes 2025.gada 4.aprīļa ārkārtas sēdes lēmuma “Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts ieguvei atradnē “Mazgailīši”” (1.prot., 10.p.) grozīšanu”  (4.prot., 3.p.) 1.pielikuma “Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi” noteiktā izpilde, lai nodrošinātu Sabiedrībai derīgo izrakteņu ieguvi un smilts izvešanu, kas tieši ietekmē derīgo izrakteņu ieguvi no nekustamā īpašumā “Mazgailīši”, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, atrodošās smilts atradnes “Mazgailīši” atbilstoši Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) izsniegtajai derīgo izrakteņu atradnes pasei (derīga līdz 2049.gada 23.oktobrim), VVD piešķirtajam derīgo izrakteņu ieguves limitam (derīgs līdz 2049.gada 23.oktobrim) un VVD izsniegtajos tehniskajos noteikumos Nr. AP25TN0028 plānotajai darbībai.

  - Puses nosaka Līguma darbības termiņu līdz derīgo izrakteņu ieguves atļaujas smilts ieguvei pabeigšanai, ja vien Puses nevienojas citādi.

- SABIEDRĪBAS PIENĀKUMI SAISTĪBĀ AR CEĻA LIETOŠANU

  - Visā Līguma darbības laikā Sabiedrība apņemas un nodrošina:

    - Nepasliktināt Ceļa tehnisko stāvokli, kas konstatēts Apsekošanas aktā, kas ietver Ceļa tehniskā stāvokļa aprakstu ar klāt pievienotām foto fiksācijām pirms Ceļa izmantošanas uzsākšanas (kļūst par Līguma pielikumu).

    - Nodrošināt Ceļu ar nepieciešamajām ceļa zīmēm, t.sk. brīdinošu informāciju par Ceļa stāvokli, ja tas var apdraudēt Ceļa lietotājus, satiksmes drošību vai autoceļa saglabāšanu.

    - Ja Ceļa izmantošanas rezultātā Ceļa tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies salīdzinot ar Apsekošanas aktā konstatēto, Sabiedrība to atjauno atbilstošas lietošanas stāvokli par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā pēc fakta konstatēšanas vai norādījumu saņemšanas no Pašvaldības, Pašvaldība var rakstiski pagarināt termiņu, ja objektīvi apstākļi to prasa.

    - Ceļa izmantošanas laikā, saskaņā ar Pašvaldības norādījumiem ne vēlāk kā Līguma 2.1.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā uz sava rēķina veikt Ceļa uzlabošanas darbus, uzturot to derīgā lietošanas stāvoklī, kas fiksēts Apsekošanas aktā.

    - Veikt vasaras sezonā atputekļošanas darbus saskaņā ar Pašvaldības rakstiskiem norādījumiem.

    - Veikt Ceļa seguma uzturēšanu saskaņā ar spēkā esošajām Latvija Valsts ceļu Ceļu specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Ievērot, lai smilts transportēšanas laikā netiek nodarīts kaitējums apkārtējai videi, netiek radīts piesārņojums vai putekļu emisijas pārsniegums, kā arī ievērot visus vides aizsardzības un darba drošības normatīvus.

    - Segt visus zaudējumus, ko Sabiedrība, tās darbinieki vai pilnvarotie pārstāvji nodara Pašvaldībai vai trešajām personām, rīkojoties vai bezdarbībā Līgumā noteikto saistību izpildes laikā, saskaņā ar likuma “Civillikums. CETURTĀ DAĻA. Saistību tiesības” 1779.pantu.

    - Nepārsniegt šādu transporta intensitāti:

      - Maksimālais transportlīdzekļu skaits dienā: 50.

      - Maksimālais kravas svars: 26 t.

    - Ja Sabiedrība plāno pārsniegt 2.1.9.punkta kāda apakšpunktā noteikto, tā rakstiski informē Pašvaldību ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms transporta intensitātes palielināšanas un saskaņo ar Pašvaldību.

    - Nekavējoties pārtraukt Ceļa izmantošanu šādos gadījumos:

      - Ir stipras lietusgāzes, plūdi, sniega kupenas vai ledus segums, kas apdraud Ceļa drošību;

      - Ja Pašvaldība nosaka Ceļa lietošanas ierobežojumus.

  - Sabiedrība rakstiski ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Ceļa plānotās izmantošanas, paziņo Pašvaldībai par plānoto ceļa izmantošanas datumu un transporta apjomu, ja Ceļa izmantošana ir bijusi pārtraukta objektīvu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, meteoroloģisku apstākļu, plūdu, Pašvaldības noteiktu ierobežojumu vai Sabiedrības tehnoloģiskas darbības pārtraukuma dēļ. Nepaziņošana noteiktā termiņā ir Līguma nosacījumu neizpilde un dod Pašvaldībai tiesības atteikt Sabiedrībai Ceļa izmantošanu līdz informācijas iesniegšanai.

  - Puses veic Ceļa tehniskā stāvokļa apsekošanu reizi mēnesī vai pēc katras sezonas, atkarībā no noteiktās transporta intensitātes, Apsekošanas aktā iekļauj Ceļa tehnisko stāvokli, bojājumus un fotofiksācijas.

  - Pēc Līguma 1.3.punktā noteiktā termiņa beigām, trīs darba dienu laikā Sabiedrība kopā ar Pašvaldību sagatavo Pašvaldības Apsekošanas aktu, kas ietver Ceļa tehniskā stāvokļa aprakstu ar pievienotām foto fiksācijām. Par apsekošanas akta sastādīšanas laiku un vietu Sabiedrība Pašvaldību informē rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

  - Ja tiek konstatēti Ceļa bojājumi, kas apgrūtina Ceļa lietošanu un tie nav novērsti saskaņā ar Līguma 2.1.3.punktā noteiktajā termiņā, tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un piemērojams administratīvais sods saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 82.pantu.

  - Drošības nauda:

    - Noslēdzot Līgumu Sabiedrība ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Ceļa plānotās izmantošanas uzsākšanas saskaņā ar Līguma 2.2.punktu iemaksā Pašvaldības norēķinu kontā līgumisko drošības naudu EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) uz Pašvaldības izsniegta rēķina pamata.

2.6.2. Ja Ceļa tehniskais stāvoklis pasliktinās vai tiek prognozēti papildu Ceļa uzturēšanas darbi, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt drošības naudas apmēra palielinājumu proporcionāli paredzamajām izmaksām, par to rakstiski informējot Sabiedrību ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

2.6.3. Ja Sabiedrība palielina transporta apjomu vai kravas svaru, kas pārsniedz sākotnēji saskaņoto plānu, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt drošības naudas palielinājumu atbilstoši paaugstinātajam riskam un potenciālajiem bojājumiem.

2.7. Pēc Līguma 2.5.punktā noteiktā administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas, Pašvaldība, izmantojot Sabiedrības iemaksāto drošības naudu, veic nepieciešamos Ceļa atjaunošanas darbus, par to rakstiski informējot Sabiedrību. Ja drošības naudas apmērs Pašvaldības kontā pēc atjaunošanas darbu veikšanas ir mazāks par EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi), Pašvaldība par to rakstiski informē Sabiedrību un Sabiedrības pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pārskaitīt iztrūkstošo naudas summu uz norādīto Pašvaldības norēķinu kontu.

2.8. Laikā, kamēr Sabiedrība nav pārskaitījusi Līguma 2.6.1.apakšpunktā un 2.7.punktā minēto iztrūkstošo drošības naudu saskaņā ar Līguma noteikumiem, Sabiedrībai nav tiesības izmantot Ceļu Līguma 1.2.punktā noteiktajam mērķim.

2.9. Pašvaldība atmaksā Drošības naudu Sabiedrībai, ja neiestājas Līguma 2.7.punktā noteiktais un  pēc Līguma 2.4.punktā noteiktā Apsekošanas akta iesniegšanas Pašvaldībai uz attiecīgā rēķina (tiek iesniegts kā strukturēts elektronisks rēķins (e-rēķins) uz Pašvaldības e-adresi) saņemšanas no Sabiedrības.

2.10. Līguma nosacījuma neizpildes gadījumā, drošības nauda paliek Pašvaldības rīcībā un tiek izlietota Pašvaldības ceļu atjaunošanai.

2.11. Līgumā noteiktos norādījumus par Ceļa atjaunošanu un uzturēšanu Pašvaldība sniedz Sabiedrībai, nosūtot tos uz Sabiedrības e-pastu - tradiusinvestou@gmail.com. Sabiedrība ir atbildīga par šajā punktā norādītās e-pasta adreses pieejamību un maiņas gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1(vienas) darba dienas laikā par to paziņo Pašvaldībai, norādot e-pasta adresi, kas turpmāk izmantojama saskaņā ar šī punkta noteikumiem.

2.12. Sabiedrība nedrīkst nodot savas tiesības/pienākumus un saistības trešajām personām bez Pašvaldības rakstiskas piekrišanas.

2.13. Sabiedrība apņemas pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, ja iespējams derīgo izrakteņu procesa gaitā, nodibināt gājēju celiņa servitūtu no autoceļa CA009 “Rīgas apvedceļš - Birznieki – Jaunolaine” līdz Krasta ielai, Jaunolaine - pa zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 80800090231 (juridiskas personas īpašums) un kadastra apzīmējumu 80800090001 (fiziskas personas īpašums) pa teritorijas Dienvidu daļu. Servitūta platums gājēju celiņam – 3 metri, paredzot Gājēju celiņu labiekārtot - izbūvēt asfaltbetona segumu.

- PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pašvaldībai ir tiesības:

    - Veikt Ceļa (Līguma 1.1.punkts) apsekošanu jebkurā laikā, tostarp bez iepriekšēja paziņojuma, lai pārliecinātos par Sabiedrības darbības atbilstību Līgumam, Ceļa tehnisko stāvokli un normatīvo aktu prasībām (un atbilstību Līguma 2.3., 2.4. punktiem).

    - Noteikt Ceļa lietošanas ierobežojumus objektīvu apstākļu dēļ, tostarp meteoroloģisko apstākļu, dabas katastrofu vai citu drošības risku gadījumā (Līguma 2.3., 2.8.punkti). Sabiedrībai ir pienākums nekavējoties ievērot šos ierobežojumus (Līguma 2.1.3.punkts).

    - Pieprasīt Sabiedrībai Ceļa atjaunošanu vai remontu, ja Ceļa tehniskais stāvoklis pasliktinās, tostarp gadījumos, kad bojājumi konstatēti Pašvaldības veiktās apsekošanas laikā (Līguma 2.1.3., 2.1.4., 2.8., 2.9.punktiem).

    - Pieprasīt drošības naudas palielinājumu, ja tiek prognozēti papildu Ceļa uzturēšanas darbi vai Sabiedrība palielina transporta apjomu vai kravas svaru, kas pārsniedz sākotnēji saskaņoto plānu (Līguma 2.6., 2.7.punkti).

    - Veikt pārbaudes un kontroli, tai skaitā - pārskatīt Sabiedrības dokumentāciju, transportlīdzekļu maršruta shēmu un Ceļa uzraudzības pierādījumus (Līguma 1.5., 2.1.4., 2.3.punkti);

    - Pašvaldība, novērtējot Sabiedrības ieguldījumu Pašvaldības publiskās infrastruktūras (autoceļa) uzlabošanā – laika periodā no 2027.gada 1.janvāra līdz 2029.gada 31.decembrim nepiemēro nekustamo īpašumu nodokli nekustamajam īpašumam “Mazgailīši”, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads (kadastra numurs 8080009006).

  - Pašvaldībai ir pienākums:

    - Savlaicīgi paziņot Sabiedrībai par Ceļa lietošanas ierobežojumiem vai nepieciešamajiem uzlabojumiem (Līguma 2.1.3., 2.3., 2.8.punkti).

    - Dokumentēt Ceļa stāvokli pirms un pēc Sabiedrības izmantošanas, saglabājot Apsekošanas aktus, fotofiksācijas un citus pierādījumus (Līguma 2.4., 2.9. punkti).

    - Nekavēt Darbu norisi un sniegt nepieciešamo dokumentālo atbalstu.

    - Pašvaldība pēc Sabiedrības līguma 4.1.1.punktā noteiktā izpildes nodrošina asfaltbetona seguma ieklāšanu Ceļa posmā līdz Krasta ielai (kadastra apzīmējums 80800040004).

- CEĻA POSMA ASFALTBETONA SEGUMA IEKLĀŠANAS  KĀRTĪBA

  - Sabiedrība apņemas un pilnā apmērā par saviem finanšu līdzekļiem veic Ceļa seguma labiekārtošanu - asfaltbetona ieklāšanu atbilstoši ar Pašvaldību saskaņotajai darbu veikšanas shēmai un apjomiem (turpmāk – Darbi), ievērojot Līgumā pielīgto kārtību:

    - Pirmais posms - Darbus veic no Birznieku dzīvojamām mājām līdz noteiktajai robežai  pirms derīgo izrakteņu – smilts – transportēšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas – izbūvējot asfaltbetona kārtu. Asfatbetona seguma platums 6m. Pk. 22+10 līdz 24+10, 200 metru garumā:

- Posmā Pk. 22+10 līdz 22+90 (šķembu seguma ceļš) -  Segas konstrukcija jānoprofilē esošais šķembu segums uz tā izbūvē 15cm šķembu slāni FR. 0/45 uz kura uzklāj 6cm AC 16 surf. asfaltbetona kārtu. Asfatbetona seguma platums 6m.

- Posms 22+90 līdz 24+10 (bojāts asfaltbetona segums). Seguma konstrukcija esošā asfaltbetona seguma reciklēšana izveidojot vienmērīgu segumu uz reciklētā seguma izbūvē 15cm šķembu slāni FR. 0/45 uz kura uzklāj 6cm AC 16 surf asfaltbetona kārtu. Asfatbetona seguma platums 6m.

    - Otrais posms – Darbus veic līdz autoceļa CA009 pagriezienam (līdz nekustamajam īpašumam “Birznieku masīvs 3”, zemes kadastra apzīmējums 80800090371) viena gada laikā, bet ne vēlāk kā  līdz 2027.gada 31.decembrim, izbūvējot asfaltbetona kārtu.  Asfatbetona seguma platums 6m. Pk.  20+40 līdz 22+10, 170m garumā (šobrīd esošs šķembu seguma ceļš). Segas konstrukcija jānoprofilē esošais šķembu segums un uz tā izbūvē 15cm šķembu slāni FR. 0/45, uz kura uzklāj 6cm AC 16 surf. asfaltbetona kārtu:

  - Pirms Darbu uzsākšanas Sabiedrība saskaņo ar Pašvaldību darbu veikšanas shēmu un Darbu veikšanas apjomus, kā arī saņem visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas. Darbiem jāatbilst Līguma 4.1.punkta apakšpunktos noteiktajam. Pielietojamie materiāli asfaltbetona seguma izbūves darbiem, tai skaitā nesaistītais minerālmateriāls, pirms iebūves objektā jāsaskaņo ar Pašvaldību.

  - Pēc Darbu  pabeigšanas un Ceļa nodošanas ekspluatācijā, asfalta segums kļūst par Pašvaldības īpašumu. Sabiedrības ieguldītos līdzekļus Pašvaldība neatmaksā, tos ieskaitīta kā ieguldījumu publiskajā infrastruktūrā, lai Sabiedrība veiksmīgi veiktu derīgo izrakteņu ieguvi – smilts transportēšanu.

  - Pašvaldība pēc Darbu izpildes apņemas veikt Ceļa posma ikdienas uzturēšanu (sniega tīrīšana, nomaļu pļaušana) saskaņā ar Pašvaldības kārtējā gada budžetā paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

  - Pašvaldība pēc Sabiedrībai Līgumā noteikto Darbu izpildes, nodrošina asfaltseguma ieklāšanu  Ceļa posmā līdz  Krasta ielai (kadastra apzīmējums 80800040004).

5.	LĪGUMA TERMIŅŠ UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusēja parakstīšanas un Apsekošanas akta (Līguma pielikums) parakstīšanas un Līguma 2.6.1.apakšpunkta izpildes, un ir spēkā līdz šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Par Līguma saistību pilnīgu izpildi Puses uzskata un apliecina, ka:

5.2.1. Sabiedrība atgriež Ceļu ērtai un drošai  lietošanai piemērotā stāvoklī.

5.2.2.Visi bojājumi, kas radušies Ceļa lietošanas laikā, ir novērsti, SEGTI un Pašvaldība ir saņēmusi rakstisku apliecinājumu par Darbu veikšanu un  to rezultāti ir fiksēti.

5.2.3. Sabiedrība ir IZPILDĪJUSI visus Līgumā NOTEIKTOS Darbus, segusi visus Ceļa bojājumu novēršanas izdevumus, un Pašvaldība ir atgriezusi drošības naudu Sabiedrībai vai paziņojusi par atlikumu, kas jāpapildina. Ja drošības nauda izmantota bojājumu novēršanai, tā tiek uzskatīta par pilnīgu saistību izpildi, ja atlikusī summa ir samaksāta vai Pašvaldība ir apstiprinājusi darbu izpildi.

5.3. Jebkādu Līguma nosacījuma neizpildes gadījumā, drošības nauda paliek Pašvaldības rīcībā un tiek izlietota Pašvaldības Ceļu atjaunošanai.

5.4. Pašvaldībai un Sabiedrībai savstarpēji vienojoties, Līguma 1.3.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts vai Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.

5.5. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Sabiedrībai rakstisku paziņojumu, jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Ja Sabiedrība nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Sabiedrība minēto saistību neizpildi nav novērsusi 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiskas pretenzijas saņemšanas, Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Sabiedrībai rakstisku paziņojumu 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Pašvaldībai saglabā tiesības aizliegt  Sabiedrībai  Līgumā noteikto saistību neizpildes gadījumā aizliegt Ceļa lietošanu. Šajā gadījumā Pašvaldība, lai neatgriezeniski nesabojātu Pašvaldības Ceļu, nosaka ierobežojumu maksimālās masas pārvadāšanai;

    - Ja uz Ceļa ir paredzēti būvdarbi, Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji izbeigt vai apturēt Līguma izpildi, nosūtot Sabiedrībai rakstisku paziņojumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

- Force Majeure

  - Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai aizkavēšanos, ja tā rodas neparedzētu un neizbēgamu apstākļu dēļ, tostarp, bet ne tikai - dabas katastrofas (plūdi, vētras, zemestrīces) ugunsgrēki, epidēmijas, kara stāvoklis, valsts noteikti ierobežojumi), kas objektīvi neļauj izpildīt Līgumu.

  - Puse, kas saskaras ar Force Majeure situāciju, rakstiski informē otru Pusi ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienās pēc notikuma iestāšanās, norādot apstākļus, ietekmes ilgumu un paredzamos termiņus.

  - Force Majeure gadījumā Līguma izpilde tiek attiecīgi pagarināta par laiku, kamēr pastāv apstākļi, kas liedz izpildi.

  - Ja Force Majeure situācija ilgst ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, Puses tiesīgas vienoties par Līguma izbeigšanu vai pagarināšanu, saglabājot godīgas un abpusēji pieņemamas nosacījumu attiecības.

- NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

  - Puses parakstot Līgumu atzīst, ka saprot un pārzina Līguma mērķi, saturu un uzņemto saistību apjomu, Pušu tiesiskās intereses, kas izriet no Līguma mērķa un tās izpildīs godprātīgi un ar pilnu atbildību, nekāda rakstura zaudējumi, kas nākotnē var rasties netiek atlīdzināti.

  - Visus strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risinās un atrisinās savstarpēju sarunu ceļā.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma saistību izpildes jautājumos:

7.3.1. No Pašvaldības puses:

7.3.1.1. Sandra Lindenberga, Olaines novada pašvaldības ceļu inženiere, Tālr.: 28441542,             e-pasts: sandra.lindenberga@olaine.lv ;

7.3.1.2. Edgars Jumītis, Olaines novada pašvaldības ceļu inženieris, Tālr.: 29803913, e-pasts:       e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv .

7.3.2. No Sabiedrības puses: Mareks Klovāns, valdes loceklis, Tālr: 29116766, e-pasts: tradiusinvestou@gmail.com .

7.4. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

7.5. Līguma pielikums - 1.pielikums – Materiāla transportēšanas shēma.

- PUŠU PARAKSTI

Pašvaldība						Sabiedrība

Olaines novada pašvaldība				SIA “BLACKTOP”,

Reģistrācijas Nr.90000024332				Reģistrācijas Nr.40203549336,

juridiskā adrese Zemgales ielā 33,			juridiskā adrese Ruļļu iela 6,

Olaine, Olaines novads, LV-2114			Jelgava, LV-3008,

e-pasts - pasts@olaine.lv				e-pasts - tradiusinvestou@gmail.com

________________________				__________________________

Izpilddirektors Ģirts Batrags				valdes loceklis Mareks Klovāns