DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

Olainē

2022.gada 28.septembrī	     	      						Nr.13

8.p.

Par Olaines novada domes 2021.gada 22.decembra sēdes lēmuma “Par biedrības “VeVi” projekta “Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansējumu” (17.prot., 12.p.) grozīšanu

Tiek dots vārds: Andrim Bergam

Olaines novada pašvaldībā 2022.gada 1.septembrī saņemts biedrības „VeVi”, reģistrācijas Nr. 40008264552, juridiskā adrese Velgas iela 6 - 1, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, LV-2127, iesniegums (reģ.Nr. ONP/1.12./22/6769-SD) ar lūgumu - rast iespēju pagarināt Līgumā par biedrības “VeVi” projekta „Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansēšanu   norādīto dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 15. oktobrim Diemžēl sakarā ar Valstī radušos situāciju un materiālu piegādes katastrofālo aizkavēšanos, to nepieejamību un darba spēka slimošanu ar Covid19, darbi tika veikti ļoti lēni un nebija iespējas iekļauties Līgumā norādītajos termiņos un iesniegt Līguma 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktā noteiktos dokumentus.

Izvērtējot iesniegto iesniegumu, pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:

Ar Olaines novada domes 2021.gada 22.decembra sēdes lēmumu “Par biedrības “VeVi” projekta “VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansējumu” (17.prot., 12.p.), izvērtējot saņemto biedrības “VeVi” iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (projektu “VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine), dome atbalstīja biedrības “VeVi” projektu “VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” par kopējo projekta summu EUR 14 034.10 ar finansējumu EUR 8839.55  (astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi  euro un  55 centi) ) no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadaļas 06.200  “Teritoriju attīstība” (EEK 3263). Ar lēmuma 3.punktu, noteica, ja biedrība “VeVi” līdz 2022.gada 30.jūnijam pašvaldībā nav iesniegusi līguma par biedrības “VeVi” projekta “VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansēšanu 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus, šis lēmums zaudē savu spēku.

Līgums par biedrības “VeVi” projekta „Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansēšanu, noslēgts 2022.gada 27.janvārī.

Saskaņā ar līguma 2.1.punktu,  Finansējuma saņēmējs:

2.1.1. Organizē un realizē Finansējuma saņēmēja iesniegto Pašvaldībā Projektu „ Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” atbilstoši iesniegtajam Projektam, iesniegtajai Darbu tāmei, Olaines novada domes lēmumam, šī Līguma un normatīvo aktu prasībām un līdz 2022.gada 30.jūnijam iesniedz Pašvaldībā šā Līguma 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus.

Olaines novada dome secina, ka ievērojot biedrības “VeVi” iesniegumā minēto, grozāms domes lēmuma 3.punkts un noslēdzama vienošanās pie 2022.gada 27.janvāra Līgums par biedrības “VeVi” projekta „Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansēšanu par līguma 2.1.1.apakšpunkta grozīšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu komitejas 2022.gada 21.septembra sēdes protokolu Nr.10 un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3., 4., 5., 12., 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par – J.Kuzmins, K.Kauliņš, J.Precinieks, I.Brence, L.Gulbe, A.Bergs, A.Čmiļs, D.Ļebedevs, M.Vanags, O.Novodvorskis, N.Miļkevičs, A.Vurčs, A.Geržatovičs, pret nav, atturas nav, dome nolemj:

- Grozīt Olaines novada domes 2021.gada 22.decembra sēdes lēmumu “Par biedrības “VeVi” projekta “Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansējumu” (17.prot., 12.p.), aizstājot lēmuma 3.punktā ciparus un vārdu “30.jūnijam” ar cipariem un vārdu “15.oktobrim”.

- Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt vienošanos ar biedrību “VeVi” par  2022.gada 27.janvāra līguma par biedrības “VeVi” projekta „Par biedrības “VeVi” projekta VI daļa (Vidagas iela 20, Jaunolaine)” finansēšanu 2.1.1.apakšpunkta grozīšanu, ievērojot lēmuma 1.punktā noteikto termiņu.

Sēdes vadītājs                                                                                                   A.Bergs