DOMES SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS

Olainē

2021.gada 27.oktobrī		     	      					Nr.13

17.p.

Par 2021.gada 8.jūlija Sadarbības memoranda par industriālā parka

“Birznieki” attīstību, grozījumiem

Tiek dots vārds: Andrim Bergam

Olaines novada pašvaldībā 2021.gada  21.septembrī  saņemts  sabiedrības  ar ierobežotu atbildību "R GRUPA mežs" (reģistrācijas Nr. 43603038148, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167) raksts “Par Rail Baltica projekta būvniecības ietekmi uz Birznieku industriālā parka attīstību un iespējamo rīcību” (reģ. Nr.ONP/1.1./21/7861-S.), kurā iesniedzējs sniedz  informāciju (papildus 2021.gada 08.septembra vēstulei Nr. 1-08/21-138) par  SIA “R GRUPA mežs” paveiktajiem darbiem, kā arī par Rail Baltica jaunāko projekta risinājumu ietekmi uz Birznieku industriālā parka teritoriju (izklāstījums) un aicina Olaines novada pašvaldību:

- grozīt 08.07.2021. parakstītā Sadarbības memoranda nosacījumus, paredzot termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 30.novembrim saistībā ar Rail Baltica trases izbūves projekta izmaiņu ietekmi uz Birznieku industriālā parka teritorijas attīstību;

- apkopot un nosūtīt informāciju par perspektīvā ceļa pārvada Rail Baltica trasei un automaģistrālei A5 plānoto noslodzi AS “Latvijas valsts ceļi” un AS “RB Rail” izvērtēšanai un atbalstīt plānotā divlīmeņa pārvada A5 projektēšanu un izbūvi.

Izvērtējot saņemto rakstu, pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:

Pamatojoties uz Olaines novada domes 2021.gada 26.maija sēdes lēmumu “Par Sadarbības memorandu par industriālā parka “Birznieki” attīstību”, 2021.gada 8.jūlijā noslēgts Sadarbības memorands par industriālā parka  “Birznieki” attīstību (turpmāk -Memorands).

Saskaņā ar Memoranda:

- punktu - SEAL 1 apņemas līdz 2021.gada 29. novembrim (ieskaitot) veikt šādus darbus nekustamajā īpašumā Birznieku masīvs 1:

  - līdz 2021.gada 31.jūlijam - Transporta parka, mehānisko āra noliktavu, preču pārkraušanas un administratīvās ēkas būvprojekta izstrāde;

  - līdz 2021.gada 31.jūlijam - Transporta parka, mehānisko āra noliktavu, preču pārkraušanas un administratīvās ēkas izstrādātā būvprojekta iesniegšana Olaines novada pašvaldībā apstiprināšanai;

  - līdz 2021.gada 31.jūlijam - Augstsprieguma Tīkla projektēšanas uzsākšana;

  - līdz 2021.gada 30.septembrim -  Transporta parka, mehānisko āra noliktavu, preču pārkraušanas un administratīvās ēkas būvniecības uzsākšana ar būvvaldes saskaņojumu.

2.punktu - R Grupa mežs apņemas līdz 2021.gada 29.novembrim (ieskaitot) veikt šādus darbus nekustamajā īpašumā Birznieku masīvs 2:

a. līdz 2021.gada 29.novembrim ražotnes tehnoloģiskā projekta izstrāde;

b. līdz 2021.gada 29.novembrim - iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija Olaines novada būvvaldē.

11.punktu - jebkuras Memoranda izmaiņas un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tos paraksta visas Puses;

13.punktu - Puses nav atbildīgas par savu ar Memorandu uzņemto saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi gadījumā, ja tam par iemeslu bijuši nepārvaramas varas apstākļi (piemēram, stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, kara darbība, civiliedzīvotāju nemieri, valsts pārvaldes un pašvaldības institūciju rīcība, to pieņemtie dokumenti un lēmumi, epidēmija, pandēmija, streiki un citi apstākļi, kas atbilst nepārvaramas varas pazīmēm). Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir pienākums rakstiski paziņot pārējām Pusēm par šādu nepārvaramas varas apstākļu rašanos un ietekmi uz Memoranda saistību izpildes gaitu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās dienas, vai tiklīdz tas kļuvis iespējams. Ja minētie apstākļi aizkavē vai pārtrauc Puses saistību izpildi un par to ir paziņots pārējām Pusēm, tad tādējādi  ietekmētais saistību izpildes laiks ir pagarināms par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības periodu.

Olaines novada dome secina, ka:

- sabiedrības  ar ierobežotu atbildību “R GRUPA mežs” (reģistrācijas Nr. 43603038148) rakstā minētie pamatojumi ir vērā ņemami un līdz ar to nepieciešami grozījumi 2021.gada 8.jūlija noslēgtajā Sadarbības memorandā par industriālā parka “Birznieki” attīstību (memoranda 1.punktā  un 2.punktā un  2.punkta a un b apakšpunktā – nosakot termiņu līdz 2022.gada 30.novembrim);

- ievērojot domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmuma “Par 2009.gada 26.novembra zemes nomas līgumu, noslēgtu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SEAL 1”  2.punktu un lēmuma “Par 2014.gada 8.janvāra Pārjaunojuma līguma par Nekustamā īpašuma „Birznieku masīvs 2” Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes nomu, noslēgta ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ,,R Grupa mežs” 2.punktu, izdarāmi atbilstoši grozījumi (aizstājot nomniekus ar tiesību un saistību pārņēmējiem, pagarinot noslēgtos nomas/pārjaunojuma līgumus līdz 2022.gada 30.novembrim):

  - 2009.gada 26.novembra Nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs”, Olaines pagastā, Olaines novadā zemes daļas nomas līgumā (noslēgts ar SIA SEAL 1);

  - 2014.gada 8.janvāra Pārjaunojuma līgumā par Nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 2”, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes nomu  (noslēgts ar SIA R Grupa mežs).

Ievērojot iepriekš minēto, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2021.gada 19.oktobra sēdes protokolu Nr.10,  Finanšu komitejas 2021.gada 20.oktobra sēdes protokolu Nr.10 un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu un 27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm par – A.Bergs, L.Gulbe, A.Čmiļs, I.Purviņa, A.Znotiņš, I.Brence, J.Precinieks, D.Ļebedevs, K.Kauliņš, O.Novodvorskis, A.Geržatovičs,  A.Artjomovs, A.Vurčs, pret nav, atturas nav, dome nolemj:

- Izdarīt šādus grozījumus 2021.gada 8.jūlija Sadarbības memorandā par industriālā parka “Birznieki” attīstību:

  - Izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

“Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024332, juridiskā adrese: Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, kuru pārstāv domes priekšsēdētājs Andris Bergs (turpmāk – Olaines novada pašvaldība), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "R GRUPA mežs", reģistrācijas Nr.43603038148, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, kuru pārstāv tās valdes loceklis Juris Rūsa (turpmāk – R Grupa mežs), (turpmāk – Nomnieks vai R Grupa mežs), un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „R GRUPA”, reģistrācijas Nr. 50003603631, juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Juris Rūsa (turpmāk– R Grupa), no otras puses,

turpmāk tekstā visi kopā un katrs atsevišķi saukti “Puses” un “Puse”,

pamatojoties uz Olaines novada domes 2021.gada 26.maija sēdes lēmumu “Par Sadarbības memorandu par industriālā parka “Birznieki” attīstību” un 2021.gada 27.oktobra sēdes lēmumu “Par 2021.gada 8.jūlija Sadarbības memoranda par industriālā parka “Birznieki” attīstību, grozījumiem”,

ŅEMOT VĒRĀ, KA:

- 2009.gada 26.novembrī starp Olaines novada pašvaldību kā iznomātāju un R Grupa mežs kā nomnieku noslēgts nomas līgums par nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 1”, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra numurs: 8080 009 0042 (turpmāk – Birznieku masīvs 1), nomu (turpmāk – nomas līgums 1);

- 2014.gada 08.janvārī starp Olaines novada pašvaldību kā iznomātāju un R Grupa mežs kā nomnieku noslēgts pārjaunojuma līgums par nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 2”, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra numurs: 8080 009 0005 (turpmāk – Birznieku masīvs 2), nomu (ar grozījumiem 2017.gada 15.augustā) (turpmāk – nomas līgums 2), (turpmāk kopā – Nomas līgumi), (turpmāk - Birznieku masīvs 1 un Birznieku masīvs 2, kopā  - Nekustamie īpašumi);

- R Grupa ir iecerējusi vērienīgu savas komercdarbības attīstību Olaines novadā un plāno Nekustamajos īpašumos būvēt industriālo parku “Birznieki”, kas ietver gan biroja ēku, gan noliktavu (ar laukumiem), gan ražotņu, gan citu tehnisku ēku (t.sk. remontdarbu veikšanai) izbūvi. Tāpat R Grupa uzņēmums plāno izbūvēt attiecīgu infrastruktūru, tajā skaitā, ceļus, komunikācijas, elektrotīklus (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis, laika plāns, ieguldījumi un Projekta realizācijai veicamās darbības norādītas šim Memorandam pielikumā Nr.1 pievienotajā 11.03.2021. prezentācijā “Industriālais parks Birznieki” (turpmāk– Prezentācija);

- R Grupa aprēķinātās kopējās investīcijas Projektā ir aptuveni EUR 210’263'600, ko paredzēts investēt laikā līdz 2027.gadam, uzsākot būvniecības darbus 2021.gadā un pabeidzot būvniecības darbus līdz 2026.gada 31.decembrim. Projekta realizācijas rezultātā tiks izveidotas vairāk nekā 160 jaunas darba vietas. Detalizētāks investīciju sadalījums un darba vietu apraksts norādīts šim Memoranda pielikumā Nr.2 pievienotajā aprakstā “Investīciju un darba vietu apraksts;

- R Grupa jau ir uzsākusi Projekta realizāciju, veicot Nekustamajos īpašumos priekšdarbus, kas norādīti Prezentācijā un tika prezentēti Olaines novada pašvaldībai 2021.gada 16.marta MS Teams platformā. Projekta realizācijā R Grupa jau ir ieguldījusi EUR 1’575’854;

- Olaines novada pašvaldība ir ieinteresēta investīciju piesaistē, Olaines novada attīstīšanā un atbalsta Projekta realizēšanu Nekustamajos īpašumos;

- Projekta realizācijas ietvaros R Grupa veiks ievērojamas investīcijas Nekustamajos īpašumos, tādēļ, lai nodrošinātu investīciju aizsardzību, ir nepieciešams pārjaunot Nomas līgumus šim sadarbības memorandam pievienotajā redakcijā (turpmāk – Pārjaunojuma līgums);”

  - Aizstāt 1.punktā vārdus un ciparus “SEAL 1 apņemas līdz 2021.gada 29. novembrim” ar vārdiem un cipariem “R Grupa mežs apņemas līdz 2022.gada 30. novembrim”“;

  - Aizstāt  2.punktā ciparus un vārdus “2021.gada 29.novembrim” ar cipariem un vārdiem “2022.gada 30.novembrim”;

  - Aizstāt 2.punkta a. un b. apakšpunktā ciparus un vārdus “2021.gada 29.novembrim” ar cipariem un vārdiem “2022.gada 30.novembrim”;

  - Svītrot  6.punktā vārdus un ciparu “SEAL 1 un/vai”;

  - Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17.Memorands sastādīts uz 5 (piecām) lapām 4 (četros) identiskos eksemplāros latviešu valodā. Visiem Memoranda eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Memoranda eksemplārs tiek nodots Olaines novada pašvaldībai, divi eksemplāri – R Grupa mežs un ceturtais eksemplārs – R Grupa.”

  - Svītrot  parakstu daļā parakstītāju:

“SIA "SEAL 1"

Reģ.Nr. 40003911644

Juridiskā adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119,

Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

E-pasta adrese: info@rgrupa.lv

____________________

Juris Rūsa

Valdes loceklis”.

  - Aizstāt parakstu daļā parakstītāja SIA "R GRUPA mežs", reģistrācijas numuru “40103731486” ar reģistrācijas numuru “43603038148”.

- Izdarīt nepieciešamos grozījumus, noslēdzot  vienošanos (aizstājot nomnieku ar tiesību un saistību pārņēmēju, pagarinot noslēgto nomas/pārjaunojuma līgumu līdz 2022.gada 30.novembrim) pie:

  - 2009.gada 26.novembra Nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs”, Olaines pagastā, Olaines novadā zemes daļas nomas līguma (noslēgts ar SIA SEAL 1);

  - 2014.gada 8.janvāra Pārjaunojuma līguma par Nekustamā īpašuma “Birznieku masīvs 2”, Olaines pagastā, Olaines novadā, zemes nomu  (noslēgts ar SIA R Grupa mežs).

- Pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt vienošanos  pie 2021.gada 8.jūlija Sadarbības memoranda par industriālā parka “Birznieki” attīstību  ar sabiedrību  ar ierobežotu atbildību “R GRUPA mežs” (reģistrācijas Nr. 43603038148) un  sabiedrību ar ierobežotu atbildību “R GRUPA” (reģistrācijas Nr. 50003603631).

- Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt lēmuma 2.punkta apakšpunktos noteiktās vienošanās  ar sabiedrību  ar ierobežotu atbildību "R GRUPA mežs" (reģistrācijas Nr. 43603038148).

Sēdes vadītājs                                                                                                       A.Bergs