APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2021.gada 03.februāra sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2021/03 NOLIKUMS

“SARUNU PROCEDŪRA BŪVPROJEKTA “MULTIFUNKCIONĀLĀS ĒKAS JELGAVAS IELĀ 23, OLAINĒ, JAUNBŪVE” IZSTRĀDEI UN AUTORUZRAUDZĪBAI”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8. PANTA SEPTĪTĀS DAĻAS 8. PUNKTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2021

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM	6

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	9

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	10

6.	NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI	10

7.	PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA	9

1.	PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	12

2.	PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	16

2.1. PIELIKUMS VISPĀREJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	18

2.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM  UN APAKŠUZŠĒMĒJIEM	19

3.	PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	20

4. PIELIKUMS DARBU VEIKŠANAI PAREDZĒTO GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS	21

4.1. PIELIKUMS GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS	22

5.	PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	24

6. PIELIKUMS FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA	26

7.	PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	27

### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība (turpmāk - Pasūtītājs)

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: pasts@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina GUBINA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr. +371 20454465, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz 2019.gada 27.februāra lēmumu par grozījumiem Olaines novada domes 2017.gada 22. marta sēdes lēmumā „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.2, 6.p.) (turpmāk - Komisija).

  - Kandidāts

    - Kandidāts ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona (turpmāk – Kandidāts), kura ir iesniegusi piedāvājumu sarunu procedūrai ONP 2021/03 „Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai” (turpmāk – Sarunu procedūra).

    - Piedāvājumu var iesniegt uzaicinātais kandidāts - metu konkursa ONP 2020/30/MK “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē jaunbūves meta izstrāde” uzvarētājs un pirmās vietas godalgas ieguvējs ar devīzi “FOKSS” - SIA “NAMS”, reģ. Nr. 40103036167, e-pasts: nams@nams.arch.lv. Metu konkurss tika rīkots saskaņā ar PIL un Ministru kabineta 01.03.2017. noteikumiem Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība.

    - Uzaicinājumu nosūta uz Kandidāta e-pastu, pielikumā pievienojot Sarunu procedūras dokumentāciju.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkums identifikācijas numurs - ONP 2021/03.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai (turpmāk - Pakalpojums), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 8.punktu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 178.-180. punktu nosacījumiem, ievērojot konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) un līguma projektu (turpmāk – Līgums).

    - CPV kods: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi).

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta septītās daļas 8.punkta un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 178.-180. punktu noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

    - Kandidātam jāiesniedz:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2020.gada 15.februāra plkst. 12:00 personīgi Olaines novada pašvaldības 2.stāva 225.kabinetā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, iepriekš obligāti sazinoties ar 1.1.2.punkta kontaktpersonu vai elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@olaine.lv , iesniedzot Piedāvājumu (dokumentu kopumu), parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

### KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Kandidāta izslēgšanas noteikumi

    - Attiecībā uz Kandidātu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādītajiem izslēgšanas noteikumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Kandidātam liegtu piedalīties Sarunu procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

    - Kandidātam nedrīkst būt noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt Līguma izpildi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Kandidāts ir reģistrēts atbilstoši tā reģistrācijas valsts prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.  Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī uz apakšuzņēmējiem (ja Kandidāts plāno piesaistīt apakšuzņēmēju vai balstās uz tā iespējām);

    - Kandidāts ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus – tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Kandidāts plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Kandidāta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Kandidātam* iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pieredze -  kā galvenais būvprojekta** izstrādātājs ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvprojektu, kurā projektēta daudzfunkcionālās publiskas ēkas*** jaunbūve (vai ēkas pārbūve) ar teritorijas labiekārtojumu, kur telpu projektējamā platība ir vismaz 1000 m2 (viens tūkstotis  kvadrātmetri).

* Ja Kandidāts ir piegādātāju apvienība, tad pieredze ir vismaz vienam no apvienības dalībniekiem.

** Būvprojekts ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akceptēts – būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (apstiprināts būvvaldē). Prasības apliecināšanai jāiesniedz informācija par būvprojektu.

***ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (LBN 208-15).

    - Kandidāta rīcībā ir atbildīgais būvprojekta vadītājs – arhitekts, kurš atbilst šādām prasībām:

      - ir arhitekta prakses sertifikāts;

      - speciālists iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā kā galvenais atbildīgais būvprojekta*  vadītājs ir vadījis vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādi, kura ietvaros projektēta daudzfunkcionālās publiskas ēkas**  jaunbūve (vai ēkas pārbūve) ar teritorijas labiekārtojumu,  kur telpu projektējamā platība ir vismaz 1000 m2 (viens tūkstotis  kvadrātmetri).

* Būvprojekts ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akceptēts – būvatļaujā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (apstiprināts būvvaldē). Prasības apliecināšanai jāiesniedz informācija par būvprojektu.

**ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (LBN 208-15).

    - Kandidāts līguma izpildei nodrošina citus galvenos speciālistus, lai izpildītu Sarunu procedūras 1.pielikuma prasības. Visiem Kandidāta piedāvātajiem galvenajiem speciālistiem jābūt attiecīgi sertificētiem, ar pieredzi vismaz 1 (vienas) līdzīgas nozīmes objekta inženierdaļu projektēšanā (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam), kur viņi bijuši savu daļu vadītāji.

    - Kandidāts var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

    - Kandidāts apliecina, ka Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

### IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. - 6.pielikums).

  - Kandidāta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 2., 2.1. un 2.2. pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Piegādātāju apvienības (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

    - Kandidāta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Kandidāts iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos pakalpojumus un apjomus naudas un procentuālā izteiksmē;

  - Informācija par Latvijā reģistrēta Kandidāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā tiks iegūta publiskā datubāzē: www.ur.gov.lv.

  - Kandidāta vai personas, uz kuras iespējām tas balstās, tiesības veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbus Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā tīmekļvietnē https://bis.gov.lv.

  - Informācija par Kandidāta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.3.1. punktu prasībām. Sarakstam jāpievieno viena pakalpojuma saņēmēja pozitīva atsauksme par izstrādāto būvprojektu, un atsauksmei pilnībā jāapliecina 2.3.1.punktā prasītā informācija. Ja atsauksme nesatur visu prasīto informāciju, tad papildus pievienojami citi dokumenti, kas kopā ar atsauksmi pilnībā apliecina prasīto pieredzi (piem., aktu par nodošanu ekspluatācijā kopijas vai citi dokumenti).

  - Kandidāta Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto galveno speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumā doto standarta formu) un Informācija par Pakalpojuma sniegšanai sarakstā minēto speciālistu izglītību, pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 4.1. pielikumā doto standarta formu). Katra speciālista izglītības, pieredzes un kvalifikācijas aprakstam jāpievieno speciālista sertifikātu numuru un izsniegšanas datumu, licenču un apliecības kopijas. Par būvprojekta vadītāju jāpievieno viena pakalpojuma saņēmēja pozitīva atsauksme par izstrādāto būvprojektu, un atsauksmei pilnībā jāapliecina 2.3.2.2. punktā prasītā informācija. Ja atsauksme nesatur visu prasīto informāciju, tad papildus pievienojami citi dokumenti, kas kopā ar atsauksmi pilnībā apliecina prasīto pieredzi.

    - Personai, kuras profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina arhitekta prakses tiesības (sertifikāts, apliecība vai kompetentas institūcijas ārvalstīs izdoti dokumenti) un pastāvīgas prakses tiesības ēku projektēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Ja Kandidāts piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Kandidātu tiks noslēgts iepirkuma Līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

    - Ja Kandidāts balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālām iespējām konkrētā līguma izpildei, tas pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu kandidāta rīcībā. (Kandidāts, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.)

    - Kandidāta norādītais/-tie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos Līguma izpildē. Apliecinājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir pārstāvības tiesības (ja attiecās).

  - Kandidātam jāiesniedz apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks noslēgts būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu. Tehniskajam piedāvājumam Kandidāts pievieno darbu izpildes laika grafiku.

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu un Kandidāta iesniegta metu konkursa ONP 2020/30/MK “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde” piedāvājuma būvniecības ieceres dokumentācijas, autoruzraudzības un būvniecības plānotām izmaksām, summas norādot EUR ar diviem cipariem aiz komata.

    - Līguma izpildes laikā Kandidāta piedāvātā līgumcena paliek nemainīga un nav nekādā ziņā pakļauta izmaiņām, izņemot Nolikuma 7.pielikumā „Līguma projekts” noteiktajos gadījumos.

### PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

  - Kandidāta atlases laikā Komisija pārbauda vai Kandidāts atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. punktu prasībām. Ja Kandidāts neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Kandidāta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām un Kandidāta iesniegtajam piedāvājumam metu konkursam ONP 2020/30/MK “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde”.

  - Finanšu piedāvājuma izvērtēšana

    - Pirms turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautās aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.

      - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.

      - Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Kandidātam un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu labojumus.

    - Kandidāts ieraksta vienības līgumcenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības līgumcenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.

    - Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Kandidātu noraida.

  - Izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz Kandidātu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības

    - Pasūtītājs izslēgšanas noteikumu pārbaudi veic PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otrās daļas noteiktajā kārtībā.

  - Sarunu norise un Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija ar Kandidātu veic sarunas, kuru laikā Kandidāts sniedz detalizētu informāciju par savu piedāvājumu. Sarunu laikā tiek apspriesti Pakalpojuma izpildes termiņi un kārtība, līguma noteikumi un par iesaistītajiem speciālistiem.

    - Sarunās piedalās Komisija, Kandidāta pārstāvji un var piedalīties Komisijas pieaicināti Pasūtītāja pārstāvji un/vai eksperti. Ja Kandidātu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības nav ierakstītas komercreģistrā, Kandidāta pārstāvis uzrāda pilnvaru.

    - Komisija var veikt Piedāvājuma vērtēšanu bez sarunām, neprasot iesniegt papildus skaidrojumus un/vai citus dokumentus, ja iesniegtais piedāvājums nesatur neprecizitātes un ir objektīvi izvērtējams.

    - Līguma slēgšanas tiesības sarunu procedūrā tiks piešķirtas Kandidātam, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un nav izslēdzams PIL 42.panta pirmajā daļā norādīto izslēgšanas noteikumu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otrās daļas noteikumu dēļ.

### PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē Kandidātu par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/)  nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

### NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI

  - Kandidātam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Kandidāts neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Kandidātu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums pēc metu konkursa ONP 2020/30/MK “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde” rezultātiem.

  - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja Kandidāta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, Kandidāts to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

  - Līdz Pakalpojuma uzsākšanas brīdim Kandidāts noslēdz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā par periodu no Pakalpojuma uzsākšanas brīža līdz visu darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.

## 7. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

  - Olaines novada pašvaldība Kandidāta piedāvājumā iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Kandidāta pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(projektēšanas uzdevuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei

PROJEKTS)

Zemes gabals Jelgavas ielā 23, Olaine, kadastra nr. 80090042012, platība 0.9809 ha, papildus - Jelgavas ielā 21, Olaine, kadastra nr. 80090042011, platība 0.2475 ha un blakus esošie zemes gabali saskaņā ar inženierkomunikāciju izsniedzēju prasībām tehniskajos noteikumos.

Pasūtītājs nodrošina izejas datus BP izstrādei:

- Nepieciešamos īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus;

- Zemes gabala inženierizpētes dokumentu (topogrāfisko plānu).

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijas:

- Būvprojekts minimālā sastāvā

- Būvprojekts

Būvprojekta sastāvs:

1.Vispārīgā daļa: saskaņā ar  Ēku būvnoteikumu 72.1.punkta apakšpunktos noteikto.

2. Arhitektūras daļa: saskaņā ar  Ēku būvnoteikumu 72.2.punkta, 72.2.1.punktā un 72.2.2.punkta apakšpunktos noteikto.

2.1. Arhitektūras sadaļa (AR): saskaņā ar  Ēku būvnoteikumu 72.2.3.punkta apakšpunktos noteikto.

3. Būvkonstrukciju daļa (BK): saskaņā ar  Ēku būvnoteikumu 72.3.punkta apakšpunktos noteikto.

4. Ēkai nepieciešamo attiecīgo inženiertīklu daļas: saskaņā ar  Ēku būvnoteikumu 72.3. prim.punktā noteikto:

4.1. ūdensapgāde un kanalizācija:

4.1.1. Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) (UK);

4.1.2. Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT);

4.1.3. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT),

4.2. apkure, vēdināšana un gaisa kondicionēšana:

4.2.1. Apkure (AVK-A);

4.2.2. Klimata kontroles sistēma (AVK-K);

4.2.3. Ventilācija (AVK-V),

Dažādu funkciju zonām klimata kontrolei un regulēšanai, paredzēt to sadalīt klimata zonās, kuras precizēt projektēšanas gaitā un saskaņot ar Pasūtītāju. Gaisa dzesēšanai un apkurei ir jābūt atsevišķām sistēmām, taču nedrīkst tikt pieļauta iespēja, ka vienā darba zonā tās darbojas vienlaikus.

Projektējot AVK sistēmas ir jāparedz iespēja atslēgt, vai regulēt jebkuru atsevišķu tās iekārtu vai elementu. Visiem elementiem ir jābūt izvietotiem ērti pieejamās vietās un pareizās pozīcijās to regulēšanai un atslēgšanai. Citu, atbildīgo būvprojekta sadaļu projektētājiem ir jāsniedz detalizēts uzdevums apkalpes lūkām un atvērumiem, kas nodrošina ne tikai iekārtu un mezglu apkalpes iespēju, bet arī to vieglu nomaiņu.

4.3. siltumapgāde:

4.3.1. Siltumapgāde (ārējā) (SAT);

4.3.2. Siltummehānika (SM),

Ēkas apsildīšanai kā galveno siltuma avotu izmantot siltumnesēju no siltummezgla, kas pieslēgtu pilsētas siltumtīkliem, saskaņā ar AS “Olaines ūdens un siltums” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Visām cauruļvadu sistēmām ir jābūt nodrošinātām ar nepieciešamajiem noslēgvārstiem, balansēšanas vārstiem, izlaišanas vārstiem, atgaisotājiem utml.

Siltummezgls projektējams tehniskajā telpā, vēlams ēkas 1.stāvā.

Būvprojektā paredzēt pieslēguma vietas/ atzarus perspektīvā plānotās koncertzāles tīkliem, lai perspektīvās būvniecības laikā nav jāveic izbūvēto iekšējo tīklu nomaiņu, un nav nepieciešama iejaukšanās jaunizbūvētajās konstrukcijās un apdarē.

Ēkas darba un mācību telpās jāprojektē centrālā apkures sistēma, kā sildķermeņus izmantojot tērauda plākšņu radiatorus vai konvektorus, rūpnieciski ražotus, krāsu tonis saskaņojams atsevišķi. Sildķermeņu izvietojums un izmēri ir jāsaskaņo ar arhitektu un Pasūtītāju.

Virs ēkas publisko ieeju durvīm, kam ir liels izmantošanas biežums, projektējami gaisa aizkari.

GAI kaloriferu siltumapgādes pieslēgums siltummezglā – neatkarīga shēma.

Publisko pasākumu telpās jāprojektē centrālā apkures sistēma, kā sildķermeņus izmantojot sildpaneļus, vai siltā gaisa pūtējus.

Projektēšanas kritēriji apkures un siltumapgādes sistēmām:

•	Ventilācijas pieplūdes gaisa uzsildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai. Ventilācijas iekārtas, to kaloriferi svaigā gaisa pieplūdes sekcijā;

•	Telpas gaisa uzsildīšana līdz nepieciešamajai temperatūrai ar konvektoriem un/vai radiatoriem.

•	Ārējo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti – atbilstoši LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām, ja nav precīzu datu par ārējo konstrukciju materiāliem. Koeficienti jāprecizē projektēšanas darba gaitā.

•	Siltuma zudumu vērtības aprēķināmas atbilstoši LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

•	Siltuma zudumu aprēķinā ir jāievērtē ēkas augstums (vēja dzesējošā ietekme), fasāžu debespušu novietojums, stūra telpu palielināta siltuma atdeve u.c. parametri.

• 	Paredzēt izmantot attālināti vadāmus termovārstus un to vadības sistēmas (MESH vai ekvivalents).

4.4. elektroapgāde:

4.4.1. Elektroapgāde (iekšējā) (EL)

4.4.2. Elektroapgāde (ārējā) (ELT)

Jāievēro Zaļā publiskā iepirkuma prasības un kritēriji apgaismojuma projektēšanai: Jaunu apgaismojuma sistēmu uzstādīšanā vai esošās apgaismojuma sistēmas renovācijā būvuzņēmējs ievēro Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 ‘’Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība’’ 1.pielikumā ‘’Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)’’ 6.3.sadaļā “ZPI prasības un kritēriji iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanai’’ un 7.3.sadaļā ‘’ZPI prasības un kritēriji ielu apgaismojuma uzstādīšanai’’.

Fasāžu apgaismojuma elektroapgādi paredzēt no koplietošanas elektro sadalnes.

Fasāžu apgaismojuma vadība – centralizēti no VAS sistēmas.

Piedāvājot fasādes apgaismojuma risinājuma variantus nepieciešams aptuvens katra risinājuma izbūves un ekspluatācijas izmaksu aprēķins un salīdzinājums.

Vienam no piedāvātajiem fasādes apgaismojuma variantiem jābūt ar dimēšanas funkciju.

Paredzēt kopēju elektroenerģijas komercuzskaiti (norēķiniem ar “Latvenergo” AS “Sadales tīkls”), un kontrolskaitītājus savstarpējiem norēķiniem katrai telpu grupai (kafejnīcai, bibliotēkai, mūzikas un mākslas skolām, publisko pasākumu zālēm).

Visus elektroenerģijas skaitītājus izvietot elektrosadalnes telpā.

Paredzēt rezerves elektroapgādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī funkcionālai un tehnoloģiskai nepieciešamībai. Rezerves elektroapgādei var izmantot dīzeļģeneratoru, UPS vai citu avotu atbilstoši aprēķinātajai jaudai un tehniskajām iespējām.

4.5. elektronisko sakaru tīkli, drošības sistēmas:

4.5.1. Elektronisko sakaru sistēmas (ESS);

4.5.2. Apsardzes signalizācija (ESS-AS);

4.5.3. Vadības un automatizācijas sistēmas (ESS-VAS);

4.5.4. Videonovērošana (ESS-VN);

4.5.5. Dūmu aizsardzība (ESS-DA);

4.5.6. Piekļuves kontrole (ESS- PK) Paredzēt - Master key;

4.5.7. Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās) (EST);

4.5.8. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);

4.5.9. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS);

4.5.10. Centralizētā izziņošanas sistēma (ESS- CI);4.5.11.  Kafejnīcai Gāzes apgāde (iekšējā) (GA), Gāzes apgāde (ārējā) (GAT).

5. 	Būvakustikas sadaļa (BAA);

Mūzikas skolas mācību klasēm, zālei, semināru telpām, auditorijām nodrošināt skaņas izolāciju un atbilstošu akustisko apdari saskaņā ar būvakustikas aprēķiniem un Latvijas būvnormatīvam LBN 016-15 “Būvakustika”

- Darbu organizēšanas projekts (DOP);

- Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP)

- Ēkas pagaidu energosertifikāts (ES-P);

Projektēšanu veikt saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma un MK noteikumu Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju” prasībām. Projektā risinājumiem jābūt tādiem, lai sasniegtu noteiktos energoefektivitātes klases rādītājus atbilstoši MK noteikumu Nr.383 5.pielikuma 5.punktam. Būvprojekta stadijā saņemams pagaidu energoefektivitātes sertifikāts.

- Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

- Interjers (IN);

- Izmaksu aprēķins (T).

Vispārējās prasības būvprojektam:

Būvprojekta sastāvam, komplektācijai, noformējumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, kā arī apbūves noteikumiem, būvvaldes izdotajiem projektēšanas nosacījumiem, pašvaldību vai citu institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ievērojot arhitektoniskās kvalitātes principu.

Būvprojekts jāizstrādā, ievērojot pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Jebkuras izmaiņas projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sapulces protokolā.

Būvprojekta risinājumam jāgarantē Būtiskās būvei izvirzāmās prasības:

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;

2) ugunsdrošība;

3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;

4) lietošanas drošība un vides pieejamība;

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);

6) energoefektivitāte;

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

Būvprojekts jāizstrādā digitālā formā.

Būvprojekts tiek komplektēts un saskaņots elektroniski, BIS sistēmā.

Būvprojektam jābūt izpildītam tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Pasūtītāja prasības plānotajiem darbiem:

Multifunkcionālās ēkas jaunbūve

Ēkā jāietver vairāku funkcionāli atšķirīgu telpu grupu apvienojums.

Multifunkcionāla ēka (turpmāk – Centrs) apvieno sevī tādas funkcionālas telpu grupas:

- Bibliotēka

- Mūzikas skola (tai skaitā akustiskā zāle)

- Mākslas skola

- Pieaugušo izglītības centrs

Plānotais lietotāju skaits ēkā:

- Bibliotēka – 10 darbinieki, maksimālais apmeklētāju skaits vienlaicīgi – līdz 100.

- Mūzikas skola un mākslas skola:

300 audzēkņi, 35 skolotāji un 5 tehniskie darbinieki, maksimālais apmeklētāju skaits vienlaicīgi – līdz 200.

- Pieaugušo izglītības centrs – 2 darbinieki, maksimālais apmeklētāju skaits vienlaicīgi - līdz 100.

Telpu grupu programma:

|  | Telpu grupa | Plānotais cilv. skaits | m2 * | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koplietošanas telpas: |  |  |  |
| 1.1. | Ieejas vestibils |  | 470.0 | Nodrošināt funkcionālu saistību starp visām telpu grupām, Paredzēt dabīgo apgaismojumu, Paredzēt iespēju izveidot izstādes, izvietojot ekspozīcijas statīvus. |
| 1.2. | Semināru telpa |  | 110.0 | Transformējama, pārveidojama telpa. |
| 1.3. | Garderobe |  |  | Paredzēta visu iestāžu apmeklētājiem. Paredzēt Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem garderobes skapīšus – 300 gab. Izvietot drēbju novietošanu atbilstoši apmeklētāju skaitam noteiktajiem normatīviem. |
| 1.4. | Dežuranta telpa | 1 |  | Izvietot vestibila zonā. Paredzēt dežuranta telpā izvietot videonovērošanas monitorus un UATS paneli. |
| 1.5. | Kafejnīca |  | 100.0 | Paredzēt visas funkcionālas telpas, kas nodrošina kafejnīcas darbību. Paredzēt atsevišķu ieeju produktu piegādei. Nodrošināt kafejnīcas darbību neatkarīgi no Centra darbības. |
| 1.6. | Sanmezgli |  |  | Apmeklētājiem, darbiniekiem, cilvēkiem ar kustības traucējumiem sanmezglus, izvietojot, izvērtējot Centra apmeklētāju, darbinieku plūsmas. Skaitu aprēķināt atbilstoši normatīviem. Cilvēku skaits ar kustību traucējumiem tiks precizēts projektēšanas gaitā. Sanmezglus izvieto atbilstoši centra definētajām telpu grupām. |
| 1.7. | Gaiteņi un kāpņu telpas |  |  | Katrai telpu grupai paredzēt atbilstoši lietotāju/apmeklētāju skaitam, lai nodrošinātu rekreācijas un evakuācijas nosacījumus. |
| 2. | Bibliotēka. |  |  |  |
| 2.1. | Abonementa daļa |  | 175.0 |  |
| 2.1.1. | Krājumu glabātava |  |  | Krājums 25000 vienības, izsniegšanas lete, 2 darbinieku datorizētas darba vietas. |
| 2.1.2. | Lasītava | 5 |  | Lasītāju vietas – 4; Datorizēta lasītāju vieta (stāvvieta) – 1 |
| 2.2. | Lasītavas |  |  |  |
| 2.2.1. | Uzziņu literatūras un periodikas lasītava |  | 130.0 | Nepieciešamas 2 datorizēta darba vietas. Datorizētas lasītāju vietas – 2. Lasītāju vietas – 25. Divpusējie plaukti: lielformāta. |
| 2.2.1.1. | Krājumu glabātava | 1 |  | 4000 vienības, preses izdevumi- 1800 vienības, darbinieku vieta - 1 |
| 2.2.2. | Novadpētniecības lasītava | 5 | 30.0 | Lasītāju vietas - 4, Datorizētas lasītāju vietas - 1. |
| 2.2.2.1. | Krājumu glabātava | 1 |  | 1000 vienības, darbinieku vieta-1. |
| 2.2.3. | Datorlasītava un multimediju nodaļa | 14 | 60.0 | Lasītāju vietas – 4. Datorizētas lasītāju vietas – 10. |
| 2.2.3.1. | Krājums | 2 |  | 100 vienības, audio - videoiekārtas, Datorizēta darbinieka vieta-2 |
| 2.3. | Semināru, pasākumu telpa | 40 | 80.0 | Nelielu pasākumu organizēšanai, norobežojot lasītavu telpu daļu. Piemērots ~ 40 cilvēkiem. |
| 2.4. | Bērnu nodaļa |  | 250.0 |  |
| 2.4.1. | Abonementa daļa |  |  |  |
| 2.4.1.1. | Krājumu glabātava |  |  | 10000 vienības, 900 preses vienības. Divu 2 darbinieku darbavieta. |
| 2.4.2. | Lasītava | 19 |  | Lasītāju vietas-12, Datorizēta lasītāju vieta- 5 |
| 2.4.3. | Spēļu zona, pasaku istaba | 30 |  | Pasaku istaba vismazākajiem |
| 2.5. | Darbinieku telpas |  |  |  |
| 2.5.1. | Datu apstrāde, iespieddarbu apstrāde | 3 | 30 | Datorizētas darba vietas - 3 |
| 2.5.2. | Administrācija | 1 | 25 | Datorizēta darba vieta - 1 |
| 2.5.3. | Saimnieciskais/tehniskais personāls | 2 | 15 | Datorizēta darba vieta -1 Darba vieta - 1 |
| 2.5.4. | Kopēšanas telpa |  | 15 | Kopēšanas iekārta |
| 2.5.5. | Atpūtas telpa |  | 30 | Kafijas pauzes un pusdienu pārtraukuma vajadzībām. |
| 2.6. | Arhīvs, depozīts |  | 50 | Krājums 5000 vienības, 12000 - periodika |
| 2.7. | Saimniecības telpa |  |  | Saimniec. lietas; inventāram apkopējām, sētniekam; tehnika, t.sk. grāmatu ratiņi, grāmatu labošanas vieta. |
| 2.8. | Lielā zāle |  | 120 | Daudzfunkcionāla, transformējama telpa. Krēsli vismaz 100 apmeklētājiem. |
| 3. | Mūzikas skola |  |  |  |
| 3.1. | Akustiskā zāle | 140 | 240.0 | Paredzēta 140 cilvēkiem. Veidot amfiteātra veidā. Paredzēt skatuvi ar aizskatuves zonu vismaz 90 m2. |
| 3.1.1. | Palīgtelpas |  |  | Visas ar tehnisko aprīkojumu, tehnisko apkalpošanu saistītās telpas (Operatora telpa – atrodas aiz skatītājiem, audio/video iekārtu telpa – 10-15m2, skatuves palīgtelpa -30 m2). Mākslinieku telpas – 2x15m2, aprīkot ar izlietnēm. |
| 3.2. | Ansambļu telpa | 14 | 45 |  |
| 3.3. | Pašmācības klase | 5 | 30 |  |
| 3.4. | Teorijas klase | 14 | 35 | 2 gab. |
| 3.5. | Stīgu instrumentu nodaļa: |  |  |  |
| 3.5.1. | Kokles klase | 8 | 30 |  |
| 3.5.2. | Čellu klase | 10 | 25 |  |
| 3.5.3. | Vijoles klase | 4 | 18 | 2 gab. |
| 3.5.4. | Ģitāras klase | 4 | 18 |  |
| 3.6. | Klavieru klase | 2 | 18 | 4 gab. |
| 3.7. | Sitamo instrumentu klase | 6 | 30 | Vēlams izvietot 1. stāvā |
| 3.8. | Pūšamo instrumentu nodaļa |  |  |  |
| 3.8.1. | Flautas klase | 4 | 18 |  |
| 3.8.2. | Klarnetes klase | 4 | 18 |  |
| 3.8.3. | Saksofona klase | 4 | 18 |  |
| 3.8.4. | Mežraga klase | 4 | 18 |  |
| 3.8.5. | Trompetes klase | 4 | 18 |  |
| 3.8.6. | Eifonija klase | 4 | 18 |  |
| 3.9. | Mūzikas instrumentu noliktava |  | 30 | Izvietot 1. stāvā |
| 3.10. | Kancelejas piederumu noliktava |  | 30 | Izvietot 1. stāvā |
| 3.11. | Skatuves inventāra noliktava |  | 40 | Izvietot 1. stāvā |
| 3.12. | Arhīva telpa |  | 18 | Izvietot 1. stāvā |
| 3.13. | Kabineti |  |  |  |
| 3.13.1. | Sanāksmju zāle | 1 | 20 |  |
| 3.13.2. | Pedagogu telpa | 4 | 18 | 2 gab. |
| 4. | Mākslas skola |  |  |  |
| 4.1. | Gleznotava | 14 | 90 | Izlietne. Izkliedēts apgaismojums. |
| 4.2. | Zīmētava | 14 | 70 | Izlietne, notekūdeņu attīrīšanas sistēma. Izkliedēts apgaismojums. |
| 4.3. | Veidotava | 14 | 40 | Izlietne. Izkliedēts apgaismojums. |
| 4.3.1. | Keramikas apdedzināšanas telpa |  | 16 | 3 fāžu elektrības pieslēgums, ugunsdrošības risinājumi, keramikas apdedzināšanas krāsns |
| 4.4. | Kompozīcija | 14 | 40 | Izlietne. Izkliedēts apgaismojums. |
| 4.5. | Darbs materiālā telpa | 14 | 30 | Izlietne. Izkliedēts apgaismojums. |
| 4.6. | Šūšanas telpa | 14 | 30 | Papildus elektroinstalācija |
| 4.7. | Animācijas telpa | 14 | 30 | Bez dabīgā apgaismojuma. |
| 4.8. | Datorklase | 14 | 45 | Bez dabīgā apgaismojuma. |
| 4.9. | Noliktavas |  | 20 | 4 gab. Veidot starp mācību telpām ar pieeju no abām pusēm. |
| 4.10. | Kabinets | 6 | 20 | 2 gab. |
| 5. | Pieaugušo izglītības centrs |  |  |  |
| 5.1. | Auditorija | 60 | 80 |  |
| 5.2. | Auditorija | 30 | 50 | 3 gab. |
| 5.3. | Administratīvie kabineti | 3 | 20 | 2 gab. |
| 5.4. | Tehniskā telpa/noliktava |  | 20 |  |
| 5.5. | Atpūtas telpa |  | 20 |  |
| 6. | Multifunkcionālā Centra darbību nodrošinošās telpas |  |  | Platības atbilstoši projekta risinājumiem |
| 6.1. | Elektrosadales un ESS telpa |  |  |  |
| 6.2. | Siltummezgls |  |  |  |
| 6.4. | Ūdensvada ievada telpa un sadale |  |  |  |
| 6.5. | Ventilācijas telpa |  |  |  |

*Visas telpu plātības tiks precizētas projektēšanas gaitā

Funkcionālais risinājums

Novietne zemes gabalā

Ēkas lietotāju telpu grupu funkcionālais izvietojums, lai raksturotu vēlamo telpu grupēšanas veidu un savienojumus attēlots pielikumā Nr.6.

Novietojot ēku zemes gabalā, jāņem vērā perspektīvās attīstības plānu – 2.kārtā plānots projektēt un Centram pieslēgt koncertzāli 500 vietām. Veidojot ēkas iekšējo plānojumu, ņemt vērā perspektīvo koncertzāli un savstarpējo saikni (2.kārtas koncertzāle nav metu konkursa uzdevums).

Paredzēt autostāvvietas apmeklētājiem. Vēlams ēkai izveidot daļēji noslēgtu iekšpagalmu. Ņemt vērā esošo koku atrašanos, to saglabāšanu un iekļaušanu teritorijas labiekārtojuma koncepcijā.

Multifunkcionālais centrs

Koplietošanas telpas

Ēkā paredzēt vienu, kopēju galveno ieeju no Veselības ielas puses.

Paredzēt vestibilu, foajē vienotu visām telpu grupām. Vestibilā jābūt nodrošinātam dabīgajam apgaismojumam, lai būtu iespēja izvietot izstāžu ekspozīcijas. Vestibilā jābūt nolasāmai dažādo telpu grupu atrašanās vietas, komunikācijai starp tām. Vestibila telpai jābūt savienotai ar kafejnīcas telpu. Jābūt uzgaidāmai zonai. Vestibilam jāpieslēdzas pie akustiskās zāles, lai būtu iespēja izmantot gan kompleksa ikdienas darbībā, gan veidojot pasākumus ar apmeklētājiem. Mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem jāizvieto skapīši mācību priekšmetu vai instrumentu novietošanai un uzglabāšanai. 1.stāva līmenī centrālajam vestibilam jāpieslēdzas gan semināru telpai, gan bibliotēkas telpu grupai.

Sanmezglus paredzēt atbilstoši normatīviem, katrā stāvā, katrai telpu grupai. Sanmezglus cilvēkiem ar kustības traucējumiem paredzēt katrā stāvā un katrā funkcionālā zonā – bibliotēka, mūzikas un mākslas skolā.  Ēkā paredzēt 1 liftu ar iespēju pārvadāt klavieres.

Kafejnīca

Kafejnīcas telpas jāizvieto, lai veidotos tieša piekļuve gan no kompleksa centrālā vestibila, gan būtu iespēja nodrošināt kafejnīcai autonomu darbības laiku. Kafejnīcas darbībai jānodrošina visas tehnoloģiskās telpas ēdienu sagatavošanai, minimālā nepieciešamā daudzumā. Kā arī apkalpojošo personu telpu grupai. Jābūt nodrošinātai tiešai produktu piegādei no āra.

Bibliotēka

Telpas bibliotēkai izvietot zemes gabala austrumu, dienvidaustrumu daļā. Nepieciešamās bibliotēkas telpu grupas izvietot 2 stāvos, veidojot iekšējās komunikāciju kāpnes. Paredzēt iespēju bibliotēkas darbiniekiem iekļūt darbinieku telpās no ēkas ārpuses, izmantojot dienesta ieeju. Bērnu nodaļu un lielo zāli vēlams izvietot 2. stāvā. Plānojot abonementa daļu vēlams izvairīties no garām nepārredzamām telpām.

Pie bibliotēkas telpu grupas galvenās ieejas un evakuācijas izejām - elektroniskie drošības vārti. Pie galvenās ieejas - grāmatu nodošanas kaste (Book Drop) un videonovērošana.

Mūzikas skola

Mūzikas skolas telpas izvietot ēkas rietumu, ziemeļrietumu pusē. Telpu grupai jābūt tiešam savienojumam ar akustisko zāli. 1.stāva līmenī izvietot noliktavu telpas, sitamo instrumentu klases telpu, kā arī administratīvās telpas. 2.un 3.stāva līmenī izvietot pārējās mācību klases.

Mākslas skola

Mākslas skolas mācību un administratīvās telpas izvietot zemes gabala dienvidrietumu un ziemeļrietumu pusēs 3 stāvos. Visām telpām izveidot noliktavu telpas. Izskatīt iespēju zīmēšanas un gleznošanas telpām veidot virsgaismas.

Pieaugušo izglītības centrs

Pieaugušo izglītības centra auditorijas izvietot kompleksa centrālajā daļā tādējādi, lai būtu iespējai jebkurai funkcionālajai telpu grupai tās izmantot savām vajadzībām. Auditorijām jābūt nodrošinātām ar iespēju transformēties, savienoties vai atdalīties, ņemot vērā nepieciešamo apmeklētāju skaitu un paredzamo funkciju.

Administrācijas kabinetus un atpūtas telpu paredzēts izvietot ēkas 2.stāva līmeņi.

Tehniskās telpas

Akustiskajai zālei paredzēt gaismas un skaņas operatora telpu, telpu audio/video apstrādes iekārtām, noliktavu pie skatuves.

Vēdināšanas, gaisa dzesēšanas un apkures sistēmas tehniskās telpas paredzēt izvietot atbilstoši nepieciešamībai un funkcionālajam sadalījumam kompleksa telpu grupās.

Arhitektoniskās un telpiskās prasības

Ēkas telpiskā un kompozicionālā risinājuma vērtību nosaka:

- kopējā kompozīcijas skaidrība,

- kompozicionālās attiecības pilsētvides kontekstā,

- ārējās apdares materiālu risinājuma un tā salikuma koncepts,

- iekštelpu kompozicionālā risinājuma koncepts.

Ēkas projektēšanai jābūt racionālai, atbilstošai ēkas lietošanas veidam.  Ēkai jāiekļaujas Olaines pilsētas apbūves - būvju un teritorijas kontekstā. Ēkai jābūt funkcionālai un viegli īstenojamai, izvairoties no neracionāliem risinājumiem.

Nepieciešams izstrādāt optimālu logu un fasādes stiklojuma elementu izvietojumu.

Īpašas prasības izvirzītas ēkas ārējam veidolam:  fasāžu materiāliem jābūt mūsdienīgiem, ilgmūžīgiem, viegli kopjamiem augsta mitruma un temperatūras svārstību apstākļos.

BŪVPROJEKTU JĀIZSTRĀDĀ ATBILSTOŠI METU KONKURSAM ONP 2020/30/MK „MULTIFUNKCIONĀLĀS ĒKAS JELGAVAS IELĀ 23, OLAINĒ, JAUNBŪVES META IZSTRĀDE” IESNIEGTAJAM METAM AR DEVĪZI “FOKSS”, KURU KOMISIJA ATZINA PAR UZVARĒTĀJU UN PIRMĀS VIETAS GODALGAS IEGUVĒJU.

Būvprojekta ekspertīze

Pasūtītājs veiks ēkas būvprojekta ekspertīzi, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām atbilstoši  Ēku būvnoteikumu 83.pantam.

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

# PRETENDENTA PIETEIKUMS

# par piedalīšanos iepirkumā

# „Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ____._____.________. Nr.__________ (datums/mēnesis/gads) |  |

Iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma ONP 2021/03  „Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai” paredzēto Pakalpojumu, saskaņā ar Nolikumu un piekrītot visām iepirkuma prasībām par kopējo  līgumcenu _________________(summa vārdiem) bez PVN 21%;

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un sniegt Pakalpojumu, kas noteikts Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Pakalpojuma izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

- mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;

- mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz, ar ko necelsim pretenzijas par to, atzīstam, ka Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

- Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena (turpmāk – Summa) ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas,  tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti iepirkuma Līguma vai Nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. Cenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

- piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 	no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā.

- piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

Ar šo mēs apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Kandidāta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Kandidāta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī personu atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].

###### 2.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTU

| 1. | Kandidāta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-pats: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

###### 2.2.pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ

IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

# Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

| Kandidāta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

INFORMĀCIJA PAR KANDIDĀTA PIEREDZI

# Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai

| Pasūtītājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta projektēšana) | Izpildes termiņš (no būvprojekta uzsākšanas līdz akceptēšanai), vieta, Kandidāta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, būves kods pēc CC klasifikatora, projektētas ēkas telpu platība (m2), līguma summa EUR | Veiktie pakalpojumi, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.3.1.punkta prasības) | Pašu spēkiem veiktā pakalpojuma apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai pakalpojums veikts atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti (būvprojekta akcepta datums, Nr.)) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2019.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2018.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gads |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai

| Piedāvātā pozīcija Pakalpojuma izpildē | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. un termiņš | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Speciālistu sarakstā minētajām personām jāpievieno galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti) un personas sertifikātu numuru un izdošanas datumu, licenču, un apliecību kopijas.]

- 4.1. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2021/03 nolikumam

Speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz …) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, apliecību kopijas.]

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Būvprojekta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Projektējamās ēkas galvenais lietošanas veids |  |
| Būvprojekta izstrādāšanas datums (formā no – līdz, norādot vismaz mēnesi un gadu) |  |
| Būvprojekta veids (piemēram, pārbūve, jaunbūve) |  |
| Projektētā objekta apraksts, telpu platība m2 |  |
| Būvprojektā veiktie pienākumi |  |
| Pasūtītājs un tā kontaktinformācija Pretendentam, ciktāl tas ir iespējams, jānodrošina iespēju nepieciešamības gadījumā pārbaudīt šajā formā sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto pasūtītāju, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. |  |
| Būvvalde, kas akceptēja/apstiprināja būvprojektu vai ielika atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi |  |
| Būvprojekta realizācijas gaitā veikta autoruzraudzība (formā no – līdz, norādot vismaz mēnesi un gadu) |  |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <”Būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrāde un autoruzraudzība”>, gadījumā, ja <Kandidāta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Kandidāta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

PIELIKUMI:

Pielikumā šai veidlapai pievieno būvobjektu pasūtītāju izsniegta atsauksme un/vai citus dokumentālos pierādījumus Pretendenta dalībai norādītā būvprojekta izstrādē un tā atbilstībai iepirkuma Nolikuma prasībām.

2021.gada ____.______________

#### pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai

    - Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma izpildes termiņš ______________________.

    - Pakalpojuma izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | ....... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var samazināt/paplašināt pēc nepieciešamības].

    - Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minēto Pakalpojumu, ievērosim visas iepirkuma Nolikumā un Projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības.

| Kandidāta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- 6.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2021/03 nolikumam

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai

| Nr. | Izpildāmo darbu etapi | Izmaksa EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde, tā iesniegšana būvvaldē, būvatļaujas ar nosacījumiem projekta izstrādāšanai saņemšanai |  |
| 2 | Būvprojekta izstrāde iesniegšanai un tā saskaņošana būvvaldē (projektēšanas nosacījumu izpildes stadijā), tajā skaitā: |  |
| 2.1 | Vispārīgā daļa |  |
| 2.1.1 | būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti |  |
| 2.1.2 | zemes gabala inženierizpētes dokumenti |  |
| 2.1.3 | skaidrojošs apraksts |  |
| 2.2 | Arhitektūras daļa |  |
| 2.1 | vispārīgie rādītāji |  |
| 2.2 | teritorijas sadaļa |  |
| 2.3 | arhitektūras sadaļa |  |
| 2.3 | Inženierrisinājumu daļa |  |
| 2.3.1 | būvkonstrukcijas |  |
| 2.3.2 | ēkai nepieciešamie inženiertīkli |  |
| 2.3.2.1. | ārējie tīkli (t.sk.LKT) |  |
| 2.3.2.2 | ūdensapgāde un kanalizācija |  |
| 2.3.2.3 | apkure |  |
| 2.3.2.4 | vēdināšana un gaisa kondicionēšana |  |
| 2.3.2.5 | Elektroapgāde, ārēja elektroapgāde |  |
| 2.3.2.6 | siltumapgāde |  |
| 2.3.2.7 | elektronisko sakaru tīkli |  |
| 2.4. | Darbu organizēšanas projekts |  |
| 2.5. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats |  |
| 2.6. | Ēkas energoefektivitātes novērtējums |  |
| 2.7. | Specifiskas prasības |  |
| 2.7.1 | Ekonomikas daļa (būvdarbu apjomi, tāmes) |  |
| 2.7.2 | Būvproduktu (būvmateriālu) specifikācijas, ar detalizētu aprakstu |  |
| 2.7.3 | Telpu interjera projekts |  |
| 3 | Autoruzraudzības izmaksas būvniecības laikā (EUR bez PVN) |  |
|  | Līgumcena kopā (1+2+3) bez PVN |  |
|  | PVN |  |
|  | Līgumcena kopā ar PVN |  |

| Kandidāta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

#### 7. pielikums

Iepirkuma ONP 2021/03 Nolikumam

Līgums Nr. ONP 2021/03

“Būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrāde un autoruzraudzība”

(projekts)

Olaines novads	2021.gada ____.____________

Puses:

Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk - Pasūtītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Izpildītāju – Līgumslēdzēji), no vienas puses,

un

Izpildītājs: ________________________, reģ. Nr.: ________________, juridiskā adrese: __________________________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs, Līdzējs vai savstarpēji ar Pasūtītāju – Līgumslēdzēji), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2021/03 „Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai”, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta „Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādi (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), Projektēšanas uzdevumu (Līguma pielikums Nr.2) un Darbu izpildes laika grafiku (Līguma pielikums Nr.3) un Izpildītāja metu konkursam ONP 2020/30/MK “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūves meta izstrāde” iesniegto piedāvājumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Visi pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

  - Izpildītājs apņemas saņemt būvatļauju, saskaņot Būvprojektu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem un saņemt Būvprojekta akceptu un atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi Olaines novada pašvaldības būvvaldē.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt atbilstoši normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem izstrādātu, saskaņotu Būvprojektu (tajā skaitā ar Olaines novada pašvaldības būvvaldes atzīmi (akceptu) būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) un samaksāt par veikto darbu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - Līgums par būvprojekta realizācijas (būvdarbu) autoruzraudzību ar Izpildītāju tiks slēgts pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums Būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināmi termiņi būvprojekta realizācijas uzsākšanai. Autoruzraudzības līguma summa noteikta Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā iepirkumam ONP 2021/03 „Sarunu procedūra būvprojekta “Multifunkcionālās ēkas Jelgavas ielā 23, Olainē, jaunbūve” izstrādei un autoruzraudzībai”.

- Līguma un darbu izpildes termiņi

  - Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, akceptēšanu 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, nododot Projekta dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 8.punktam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ir noteikti sekojoši Būvprojekta izstrādes termiņi (atbilstoši darbu izpildes laika grafikam):

    - Valsts institūciju un iestāžu tehnisko un īpašo noteikumu, nosacījumu saņemšana. Inženierizpēte un Būvprojekta minimālā sastāva saskaņošana – pēc 3,5 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas;

    - Interjera projekts iesniedzams pēc 10 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas

    - Pilna sastāva BŪVPROJEKTA izstrādāšana un saskaņošana ar pasūtītāju, iesniegšana ekspertīzes veikšanai- pēc 11 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas;

  - Būvprojekta izstrādes (akceptēšana būvvaldē un nodošana Pasūtītājam, t.sk. būvekspertīze (atzinums)) kopējais termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pasūtītājs Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu nodod ekspertīzei, kas veicama viena mēneša laikā. Ja pēc ekspertīzes ir nepieciešami labojumi Būvprojektā, Izpildītājs tos veic uz sava rēķina divu nedēļu laikā no ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas. Pēc labojumu veikšanas Izpildītājs atkārtoti ar pavadvēstuli iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam nodošanai atkārtotai ekspertīzei.

  - Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājam ir tiesības nodot Būvprojektu Pasūtītājam pirms termiņa.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Izpildītājam maksājamā Līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi ir EUR................... (......................................), kas sastāv no līgumcenas EUR........................ (..............................................) un PVN ___% summas EUR..................... (.................................................) un, kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) sadalās šādi:

  - Apmaksas kārtība par Būvprojekta izstrādi:

    - 30 (trīsdesmit) % apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās kopējās Līguma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta iesniegšanas dienas;

    - Atlikusī summa no Būvprojekta izstrādes Līguma summas tiek samaksāta Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta izstrādes, ko apliecina Olaines novada Būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - Pasūtītājs Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu nodod ekspertīzei, kas veicama viena mēneša laikā. Ja pēc ekspertīzes ir nepieciešami labojumi Būvprojektā, Izpildītājs tos veic uz sava rēķina divu nedēļu laikā no ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas. Pēc labojumu veikšanas Izpildītājs atkārtoti ar pavadvēstuli iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam nodošanai atkārtotai ekspertīzei.

    - Ja pēc Būvprojekta izstrādes tiek saņemts negatīvs ekspertīzes atzinums, tad par atkārtotu ekspertīzes veikšanu izdevumus sedz Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pasūtītāja

    - Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kas veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Darbu uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Darbi ir pieņemti ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Puses vienojas, ka visi rēķini tiks sagatavoti elektroniski un būs derīgi bez paraksta. Izpildītājs tos nosūta uz Pasūtītāja e-pastu: pasts@olaine.lv. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Pasūtītāju par sava elektroniskā pasta adreses maiņu, pretējā gadījumā Izpildītāja izrakstītie rēķini tiks uzskatīti par saņemtiem, ja tie nosūtīti uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

  - Izpildītāja atlīdzība (kopējā Līguma summa) ietver visus maksājumus, visu Izpildītāja atlīdzību par būvprojekta izstrādāšanu, nepilnību un neatbilstību novēršanu, visu neparedzēto projektēšanas darbu, kurus Izpildītājam vajadzēja paredzēt, izpildi, nodokļus, nodevas un citas izmaksas. Ja kāda no izmaksām šajā punktā nav minēta, bet tāda rodas būvprojekta izstrādāšanas gaitā, to apmaksu apņemas veikt Izpildītājs. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par Izpildītāja atlīdzības (kopējās Līguma summas) pietiekamību šajā Līgumā paredzētā būvprojekta izstrādāšanai.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības saskaņā ar Līgumu.

  - Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

  - Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.

  - Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā minēto personālu. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai labākai kā nomaināmajam personālam.

  - Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

    - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

    - nekompetence vai nolaidība;

    - Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.

  - Izpildītājs nodrošina, lai Darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.

  - Izpildītājs apņemas, izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikas Būvnormatīvus, ievērot darba drošības, sanitāri tehniskos, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par Darbu izpildes gaitu.

  - Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par iespējamo risinājumu.

  - Izpildītāja pienākums ir veikt Būvprojekta saskaņošanu un saņemt Olaines novada pašvaldības Būvvaldes akceptu.

  - Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.

  - Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai Būvprojektā paredzēto izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu kvalitāti vai citi iebildumi – tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.

  - Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc Līguma noslēgšanas un var ietekmēt Līguma izpildes gaitu un termiņus.

  - Pasūtītājs ne biežāk kā reizi mēnesī var pieprasīt atskaites par padarīto darbu.

- Sapulces

  - Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.

  - Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.

  - Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā arī projektēšanas darbu izpildes gaita.

- Pušu atbildība, zaudējumu atlīdzināšana un apdrošināšana

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

  - Dodot Līguma punktos 7.1., 7.2. atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja maksājumi atbilstoši Līguma 3.2.1. un 3.2.2.punktam, netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Izpildītājam var tikt piemērots līgumsods, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts kāds no Līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, maksājot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai Būvprojektā paredzēto izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvprojekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti eksperti – 2 (divi) no Pasūtītāja un 1 (viens) no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu komisija konstatē problēmas Būvprojektā, kas rada zaudējumus Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam, vai atklājas neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt Būvprojekta kvalitatīvas izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ, maksā Izpildītājs.

  - Līguma 7.4. un 7.5.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

  - Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu nomaksas.

  - Ja Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu atbilstoši Iepirkuma noteikumiem, vai nenozīmē pilnvaroto personu, kura Izpildītāja vārdā veiks autoruzraudzību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.

- Darbu nodošana un pieņemšana

  - Pabeigto Darbu pieņemšana notiek, sastādot Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.

  - Par pabeigtiem Darbiem uzskatāms Būvprojekts, kas ir saskaņots, akceptēts Olaines novada pašvaldības Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs Būvprojekta ekspertīzes atzinums un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši Projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (Līguma pielikums Nr.2).

  - Būvprojekta dokumentācijas pieņemšanu Puses noformē ar nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma 2.3.punktā minētās Būvprojekta dokumentācijas saņemšanas ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par konstatētajiem trūkumiem. Pretenzijās norādītos trūkumus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā (ja nav panākta atsevišķa Pušu vienošanās par citu termiņu). Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis trūkumus, kas bija jānovērš par Izpildītāja līdzekļiem, tad Pasūtītājs pēc savas izvēles var samazināt Izpildītājam paredzēto atlīdzību atbilstoši pretenzijā norādīto trūkumu apmēram. Ja šajā punktā norādītajā termiņā Pasūtītājs pretenzijas nav iesniedzis, tad būvprojekta dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu.

  - Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk. iepirkuma izsludināšanas) un būvdarbu izpildes gaitā.

  - Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums sniegt rakstiskas atbildes  (paskaidrojumus)  Pasūtītājam jautājumos, kuri attiecas uz izstrādāto būvprojektu,  piecu  darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bet, ja ir izsludināta publiska iepirkuma procedūra Būvprojekta realizēšanai, trīs darba dienu laikā no pieprasījuma  saņemšanas dienas

  - Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta dokumentācijas kvalitātes un tās atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) 41.punktā noteiktajā kārtībā.

- Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

  - Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā likumdošanas noteiktajā kārtībā.

- Nepārvarama vara

  - Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

  - Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

- Līguma izbeigšana

  - Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:

    - Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (Darbu un izpildes termiņus vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā);

    - Izpildītājs patvaļīgi grozījis Projektēšanas uzdevumā minētās prasības;

    - Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.1.punktu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina saņemšanas:

    - samaksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas;

    - atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā līguma 3.2.1.punktā maksājumu, ko Pasūtītājs samaksājis Izpildītājam.

  - Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 11.3.punktā paredzētajā gadījumā un kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.

  - Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darbu daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Darbu esošajā izstrādes pakāpē.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Līguma grozīšana

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kuras uz attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgas parakstīt Līdzēja vārdā šos dokumentus.

  - Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski Līguma grozījumi, izņemot PIL 61.panta 3. un 5.daļā noteiktos gadījumus.

  - Būtiski Līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst PIL 61. panta 2. daļas regulējumam.

  - Līguma grozījumu projektu sagatavo Pasūtītājs.

  - Ja, sākot no Uzņēmēja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās izmaksas.

- Aprošināšana

  - Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvprojekta vadītāja pienākumus, vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (turpmāk Polisi) par projektēšanā un autoruzraudzībā iesaistīto būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādām minimālajām prasībām:

    - jābūt apdrošinātai profesionālajai atbildībai par zaudējumiem, kas var rasties trešo personu vai citu būvniecības dalībnieku, t.sk. Pasūtītāja, veselībai vai mantai, vai videi nodarītā kaitējuma dēļ būvniecības laikā vai garantijas laikā pēc projektējamo būvju nodošanas ekspluatācijā, kā arī par finansiālajiem zaudējumiem, kas neizriet no veselībai un mantai nodarītā kaitējuma, par pārbūves vai papildu būvdarbiem, kas radušies projektētāja un/vai autoruzrauga vainas dēļ (tīrie finansiālie zaudējumi).

    - apdrošināšanas segumam/atbildības limitam jābūt ne nav mazākam par šī Līguma 3.1.punktā norādīto Līgumsummu un jābūt spēkā nepārtraukti no Darbu uzsākšanas līdz būves/objekta nodošanai ekspluatācijā kā arī garantijas laikā un 1 (vienu) mēnesi pēc tā.

    - Pasūtītājs pieļauj apdrošināšanas seguma nepārtrauktības nodrošināšanu ar vairākām secīgi noslēgtām polisēm. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) dienas pirms spēkā esošās polises termiņa beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu polisi, kurā iekļauts retroaktīvais periods, kas sākas ne vēlāk par Darbu uzsākšanas datumu.

    - Izpildītājs kopā ar polisi iesniedz maksājuma uzdevumu vai apdrošinātāja apliecinājumu par polises prēmijas apmaksu. Ja maksājuma veikšanas datums ir vēlāks par polisē noteikto, Izpildītājs iesniedz apdrošinātāja apliecinājumu par polises spēkā esamību.

    - Ja polise attiecas uz visu un jebkura objekta projektēšanu atbilstošajā periodā (gada polise), Izpildītājs papildus iesniedz apdrošinātāja apliecinājumu, ka polise attiecas uz Līguma ietvaros veicamajiem Darbiem.

- Pārstāvji un kontaktinformācija

  - Pasūtītāja pārstāvji ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un Līguma izpildes termiņiem  ir __________, tālr. ________.

  - Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir: ______________, tālr._________.

  - Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

- Nobeiguma noteikumi

  - Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Būvprojekta realizācijai Pusēm būs pienākums slēgt šī Līguma 1.4.punktā norādīto autoruzraudzības līgumu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu X. nodaļas prasībām. Noslēdzot šo Līgumu, Izpildītājs ir informēts un piekrīt, ka Izpildītājam būs pienākums norīkot atbildīgo darbinieku par autoruzraudzības nodrošināšanu būvobjektā visā būvdarbu līguma darbības laikā, un Pasūtītājs būs tiesīgs paredzēt līgumsodu par minētās prasības pārkāpšanu

  - Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

  - Līgumam ir sekojoši pielikumi, kas ir līguma neatņemamā sastāvdaļa:

    - Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums uz ____ lapām;

    - Pielikums Nr.2 – Projektēšanas uzdevums uz ___ lapām;

    - Pielikums Nr.3 - Darbu izpildes laika grafiks uz ___lapām.

- Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs					 Izpildītājs